| Район | Диспетчерское наименование ВЛ | Объем работ, га/шт. | Январь | Февраль |  | Март | Апрель |  | Май | Июнь 15.06.2013 | Июль | Август | Сентябрь 12.09.2013 | Октябрь |  | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  |  | га | га |  | га | га |  | га | га | га | га | га | га |  | га | га |
| Бичурский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение просеки, вырубка угрожающих деревьев и вывоз порубочных остатков более 100 дер/Га | ВЛ 110 кВ «Михоршибирь-Бичура» МШБ-149 (инв№В54000477 ЛЭП-110 МШБ-149 Мухор-Шибирь-Бичура) | 39,81 |  |  |  |  |  |  |  | 39,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Южные эл. сети |  | 39,81 |  |  |  |  |  |  |  | 39,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тункинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение просеки, вырубка угрожающих деревьев и вывоз порубочных остатков более 100 дер/Га | ВЛ 110 кВ «Кырен-Монды» КМ-190 (инв.№В50090053 ВЛ 110 кВ «Кырен-Монды» вынос линии от опоры 54 до 72, №В50002051 ВЛ 35 кВ КМ-394 Кырен-Монды, №В50999551 ВЛ 110 кВ КЖН-389 Кырен-Н-Пустынь) | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение просеки, вырубка угрожающих деревьев и вывоз порубочных остатков более 100 дер/Га | ВЛ 110 кВ «Монды-Сусар-Самарта» МСС-193 (инв.№В50999550 Воздушная линия электропередач – 35 кВ (в габаритах ВЛ 110 кВ) МС-193 Монды-Сусар) | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение просеки, вырубка угрожающих деревьев и вывоз порубочных остатков более 100 дер/Га | ВЛ 110 кВ «Кырен-Зун-Мурино» КЗМ-135 (инв.№В50003000 Воздушная линия электропередач 110 кВ КЗМ-135 Култук-Зун-Мурино) | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабанский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение просеки, вырубка угрожающих деревьев и вывоз порубочных остатков более 100 дер/Га | ВЛ 110 кВ «Селенга - Тимлюй» СТ-103 (инв.№В50010517 Воздушная линия электропередач 110 кВ СТ-103 Селенга-Тимлюй) | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибайкальский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение просеки, вырубка угрожающих деревьев и вывоз порубочных остатков более 100 дер/Га | ВЛ 110 кВ «Нестерово-Котокель» НК-130 (инв.№В50001000 Воздушная линия электропередач 110 кВ НТ-130 Нестерово-Турка) | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение просеки, вырубка угрожающих деревьев и вывоз порубочных остатков более 100 дер/Га | ВЛ 110 кВ «Котокель - Турка» КТ-155 (инв.№В50001000 Воздушная линия электропередач 110 кВ НТ-130 Нестерово-Турка) | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Баргузинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение просеки, вырубка угрожающих деревьев и вывоз порубочных остатков более 100 дер/Га | инв.№В51012117 Воздушная линия электропередач 110 кВ ТУБ-132 Турка-Усть-Баргузин | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Байкальские эл. сети |  | 66,8 |  |  |  |  |  |  |  | 66,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заиграевский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение просеки, вырубка угрожающих деревьев и вывоз порубочных остатков более 100 дер/Га | ВЛ 35 кВ «Онохой-Береза» 3020 /3182 (инв.№В52013015 Воздушная линия электропередач 35 кВ Онохой-Береза 3020/3182) | 29,3 |  |  |  |  |  |  |  | 29,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение просеки, вырубка угрожающих деревьев и вывоз порубочных остатков более 100 дер/Га | инв.№В105003543-00 Воздушная линия электропередач 10 кВ Ф. Нв-7 «ДНТ» | 6,405 |  |  |  |  |  |  |  | 6,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральные эл. сети |  | 35,705 |  |  |  |  |  |  |  | 35,705 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 142,315 |  |  |  |  |  |  |  | 142,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |