Расчет стоимости выполнения работ по себестоимости (на основе трудозатрат) 

	№ п/п
	Наименование проектных 
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Среднедневная зарплата (руб.)
	Заработная плата (руб.)

	
	(изыскательских) и других работ
	коли​чество
	долж​ность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7

	1
	Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации по обследуемым сооружениям.
	1
	гл.спец
	20
	20 000
	20 000

	2
	Инженерное и инструментальное обследование сооружений.
	3
	инженер-гидротехник
	20
	15 000
	45 000

	3
	Выявление существующих дефек-тов и повреждений, их классификация, определение возможных причин их возникновения; составление дефектной ведомости.
	2
	инженер-гидротехник
	80
	15 000
	120 000

	4
	Оценка фактического состояния сооружений по данным прове-денного обследования, анализа исходных данных и выполненных расчетов.
	1
	гл.спец
	20
	20 000
	20 000

	5
	Выработка решений по устранению выявленных дефектов и повреждений (в соответствии с дефектной ведомостью).
	2
	ГИП
	40
	25 000
	50 000

	
	Итого з/п непосредственных исполнителей
	
	
	
	
	255 000


Смета 
на выполнение работ по теме:
«Исследование технического состояния дамбы канала №181
и водоспуска №135 гидроузла №13 ФГУ «Беломорканал»
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Значение показателей

	1
	2
	3
	4

	1.
	Общая з/п непосредственных исполнителей
	тыс.руб.
	255 000

	2.
	Коэффициент отношения з/п непосредственных исполнителей к себестоимости
	
	0,45

	3.
	Себестоимость исходя из установленного коэффициента (стр.1: стр.2)
	тыс.руб.
	566,67


	4.
	Уровень рентабельности (по отношению к себестоимости)
	%
	20

	5.
	Прибыль (стр.3 х стр.4/100)
	тыс.руб.
	113,33

	6.
	Стоимость работы (стр.3 + стр.5)
	тыс.руб.
	680,00

	7.
	Применяемый коэффициент к стоимости работы, установленный в связи с дополнительными затратами проектных организаций, расположенных в районах, для paботников которых предусмотрены льготные выплаты (северные надбавки н доплаты, районные коэффициенты н др.)
	
	

	
	Всего стоимость работы
	тыс.руб.
	680,00


                                              __шестьсот восемьдесят тысяч рублей
(сумма прописью)
Генеральный директор       _________ 
 

Главный инженер проекта ________

Составитель сметы             _______

