	< 3 * 1 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.101217) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	

	Стройка:
	ОАО Трубодеталь

	

	Объект:
	Помещение №11, корпус №1, цех №2(деовализатор)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на полы 

	Сметная стоимость:
	11.685
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.054
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.593
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	
	Раздел 1.  ПОЛЫ

	

	1.
	Е11-01-015-1 

Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм В15 (М200 фр.10-20), 100 м2
	0.6
	3 003.06
	236.03
	1 801.84
	280.36
	141.62
	46.4945
	27.8967

	
	
	
	467.27
	38.42
	
	
	23.05
	3.266
	1.9596

	

	2.
	Е11-01-015-2 

Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-015-1, 100 м2
	0.6
	4 770.99
	73.09
	2 862.59
	115.53
	43.86
	1.3685
	0.8211

	
	
	
	192.56
	33.01
	
	
	19.80
	0.2185
	0.1311

	
	Начисления: Н1= 14

	

	3.
	Е46-03-012-3 

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до: 100 см2, 100 м
	0.045
	2 812.11
	1 647.93
	126.54
	52.39
	74.16
	97.8305
	4.4023725

	
	
	
	1 164.18
	302.73
	
	
	13.62
	24.8745
	1.1193525

	
	Объем: 4.3+0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е46-03-012-7 

На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: 46-03-012-3, 100 м
	0.045
	36 979.11
	21 873.12
	1 664.06
	679.77
	984.29
	23.0805
	1.0386225

	
	
	
	15 106.00
	4 018.27
	
	
	180.82
	6.003
	0.270135

	
	Объем: 4.3+0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н1= 55

	

	5.
	Е11-01-002-4 

Устройство подстилающих слоев: щебеночных, м3
	0.351
	239.22
	45.87
	83.97
	10.41
	16.10
	2.875
	1.009125

	
	
	
	29.67
	7.71
	
	
	2.70
	0.6325
	0.2220075

	
	Объем: 0.13*0.6*(4.3+0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е11-01-011-3 

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм В12,5 (М150 фр.5-10), 100 м2
	0.027
	1 787.40
	34.45
	48.26
	12.45
	0.93
	46.7475
	1.2621825

	
	
	
	460.93
	15.74
	
	
	0.43
	1.4605
	0.0394335

	
	Объем: 0.6*(4.3+0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е11-01-011-4 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2
	0.027
	5 321.36
	106.17
	143.68
	2.45
	2.87
	0.575
	0.015525

	
	
	
	90.71
	41.58
	
	
	1.12
	0.2415
	0.0065205

	
	Объем: 0.6*(4.3+0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н1= 16

	

	8.
	Е06-01-024-1 

Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных В 7,5 (М100 фракции более 40), м3
	0.368
	666.24
	25.73
	245.17
	16.76
	9.47
	4.11723
	1.5151406

	
	
	
	45.54
	3.85
	
	
	1.42
	0.2369
	0.0871792

	

	9.
	Е13-03-002-4 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2
	0.022635
	701.46
	23.16
	15.88
	4.02
	0.52
	6.1065
	0.1382206

	
	
	
	177.58
	0.28
	
	
	0.01
	0.0115
	0.0002603

	
	Начисления: Н1= 2

	

	10.
	Е06-01-015-8 

Установка закладных деталей весом: до 20 кг, т
	0.04353
	11 291.03
	46.39
	491.50
	36.33
	2.02
	72.703
	3.1647616

	
	
	
	834.64
	2.82
	
	
	0.12
	0.1725
	0.0075089

	

	11.
	Х11-0210 

Бетононасосы мощностью 5-65 м3/ч, маш.ч
	4
	317.46
	317.46
	1 269.83
	
	1 269.83
	
	

	
	
	
	
	34.89
	
	
	139.56
	2.3
	9.2

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	8 753.32
	1 210.47
	2 545.67
	
	41.26375

	
	
	
	
	
	
	
	382.65
	
	13.043097

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 753.32
	1 210.47
	2 545.67
	
	41.26375

	
	
	
	
	
	
	
	382.65
	
	13.043097

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 1, 2, 5-7; %=110 - по стр. 3, 4; %=105 - по стр. 8, 10, 11; %=90 - по стр. 9)
	
	
	
	1 802.80
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1, 2, 5-7; %=70 - по стр. 3, 4, 9; %=65 - по стр. 8, 10, 11)
	
	
	
	1 128.89
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 685.01
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	11 685.01
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 802.80
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 128.89
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	8 753.32
	1 210.47
	2 545.67
	
	41.26375

	
	
	
	
	
	
	
	382.65
	
	13.043097

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 753.32
	1 210.47
	2 545.67
	
	41.26375

	
	
	
	
	
	
	
	382.65
	
	13.043097

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 1, 2, 5-7; %=110 - по стр. 3, 4; %=105 - по стр. 8, 10, 11; %=90 - по стр. 9)
	
	
	
	1 802.80
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1, 2, 5-7; %=70 - по стр. 3, 4, 9; %=65 - по стр. 8, 10, 11)
	
	
	
	1 128.89
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 685.01
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	11 685.01
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 802.80
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 128.89
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	4.93
	
	
	57 607.10
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	10 369.28
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	67 976.38
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


3

