                                ПИСЬМО

                МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

                          18 декабря 2008 г.

                            N 34146-ИМ/08

                                 (Д)

     Министерством   регионального   развития   Российской   Федерации

рассмотрено обращение и сообщается следующее.

     В  соответствии  с  пунктом  4.84 "Методики определения стоимости

строительной   продукции  на  территории  Российской  Федерации"  (МДС

81-35.2004)   расчеты   за   временные   здания   и  сооружения  могут

производиться  по  установленным  нормам или за фактически построенные

временные   здания  и  сооружения.  При  этом  расчеты  за  фактически

построенные  временные  здания  и  сооружения  производятся  на основе

проектно-сметной   документации,   а   по   установленной  норме  -  в

соответствии с договорными условиями.

     Согласно   пункту   3.3   "Сборника   сметных   норм   затрат  на

строительство  временных  зданий  и  сооружений"  (ГСН  81-05-01-2001)

порядок  расчета за временные здания и сооружения, установленный между

заказчиком  и подрядчиком, должен применяться от начала и до окончания

строительства.

     При  этом  действующими нормативными документами МДС 81-35.2004 и

ГСН 81-05-01-2001 не предусмотрен фиксированный размер возвратных сумм

от  реализации  материалов  за  разборку  титульных временных зданий и

сооружений.

     Учитывая  изложенное,  Минрегион России сообщает, что включение в

состав  сводного сметного расчета и твердой договорной цены возвратных

сумм   в  размере  15%  от  стоимости  титульных  временных  зданий  и

сооружений,   не   предусмотренных   договором  подряда,  не  является

обоснованным.

     Вместе  с  тем  в  соответствии  с  пунктом 3.4 ГСН 81-05-01-2001

построенные титульные временные здания и сооружения подлежат приемке в

эксплуатацию,  а также зачислению в основные средства заказчика (кроме

автомобильных  дорог,  подъездных  путей  и  архитектурно  оформленных

заборов).   Передача  временных  зданий  и  сооружений  в  пользование

подрядчика   осуществляется   в   порядке,  предусмотренном  договором

подряда.

И.о. директора

Департамента регулирования

градостроительной деятельности

                                                           И.В.МИРОНОВ

18 декабря 2008 г.

N 34146-ИМ/08

