ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2014 г.

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.7, Н16= 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 099.49 | 1 070.24 | 29.25 |  |  | 14 596.86 | 14 394.74 | 202.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13.68 |  |  |  |  | 184.00 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 975.53 |  |  |  |  | 11 225.63 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 672.04 |  |  |  |  | 7 289.40 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере 80% |  |  |  |  | 510.08 | 503.64 |  |  |  | 6 860.58 | 6 773.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.44 |  |  |  |  | 86.59 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4 032.46 |  |  |  |  | 48 685.42 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4 032.46 |  |  |  |  | 48 685.42 |  |  |
|  | Резерв средств на непредвиденные расходы - 1% |  |  |  |  | 40.32 |  |  |  |  | 486.85 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4 072.78 |  |  |  |  | 49 172.27 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 733.10 |  |  |  |  | 8 851.01 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 4 805.88 |  |  |  |  | 58 023.28 |  |  |
|  | Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 136 680.20 | 2 668.06 | 509.52 |  |  | 415 379.71 | 35 885.41 | 3 907.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 133 502.62 | 35.41 |  |  |  | 375 586.39 | 476.27 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 054.31 |  |  |  |  | 34 875.76 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 401.28 |  |  |  |  | 14 960.90 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере 80% |  |  |  |  | 1 272.22 | 1 255.56 |  |  |  | 17 111.38 | 16 887.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16.66 |  |  |  |  | 224.13 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 144 504.76 |  |  |  |  | 505 780.29 |  |  |
|  | С учетом транспортного коэффициента (1,05) |  |  |  |  | 7 225.24 |  |  |  |  | 25 289.01 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 151 730.00 |  |  |  |  | 531 069.30 |  |  |
|  | Резерв средств на непредвиденные расходы - 1% |  |  |  |  | 1 517.30 |  |  |  |  | 5 310.69 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 153 247.30 |  |  |  |  | 536 379.99 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 27 584.51 |  |  |  |  | 96 548.40 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 180 831.81 |  |  |  |  | 632 928.39 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 160 720.55 | 7 624.59 | 1 259.04 |  |  | 608 216.57 | 102 550.76 | 9 534.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 151 836.92 | 151.67 |  |  |  | 496 131.75 | 2 039.96 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 301.33 |  |  |  |  | 94 891.45 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 426.96 |  |  |  |  | 47 446.42 |  |  |
|  | Выплаты за работу на Крайнем Севере 80% |  |  |  |  | 3 659.41 | 3 588.04 |  |  |  | 49 219.16 | 48 259.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71.37 |  |  |  |  | 959.99 |
|  | НР от КС |  |  |  |  | 3 906.50 |  |  |  |  | 44 654.80 |  |  |
|  | СП от КС |  |  |  |  | 2 083.27 |  |  |  |  | 22 327.72 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 183 098.02 |  |  |  |  | 866 756.12 |  |  |
|  | С учетом транспортного коэффициента (1,05) |  |  |  |  | 8 888.77 |  |  |  |  | 40 128.85 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 191 986.79 |  |  |  |  | 906 884.97 |  |  |
|  | Резерв средств на непредвиденные расходы - 1% |  |  |  |  | 1 919.86 |  |  |  |  | 9 068.85 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 193 906.65 |  |  |  |  | 915 953.82 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 34 903.19 |  |  |  |  | 164 871.69 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 228 809.84 |  |  |  |  | 1 080 825.51 |  |  |