| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 126 |  |  | Машинный номер 01-01266 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [наименование стройки (ремонтируемого объекта)] |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06-01 |  |  |  |
| на | Обстановка дороги |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
| Основание: чертежи №№ |  | 1036/14-ТКР.ОДД том листы 27-32 |  |  |
| Сметная стоимость: 664.87 тыс.руб |  |  |  |
| Средства на оплату труда: 9.05 тыс.руб |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на: 01.01.2000г. |  |  |  |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения, Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. Установка знаков 43 щит. / 23 стоек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Е27-09-009-1 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг, т стоек 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 0.4644 | 26 419.53 4 135.62 | 6 115.36 611.70 | 12 269.23 | 1 920.58 | 2 839.97 284.07 | 488.84 47.64 | 227.02 22.12 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 3 130.61 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 1 785.77 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 17 185.61 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Свод.кальк.п.16 | Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), м3 |  | 7.7 | 1 002.56 – | – – | 7 719.71 | – | – – | – – | – – |
| 1.3 | Е27-09-011-3 | Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях Г-образных, т 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 1.058 | 11 107.86 378.77 | 493.34 51.48 | 11 752.12 | 400.74 | 521.96 54.47 | 38.81 3.94 | 41.06 4.16 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 646.39 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 368.71 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 12 767.22 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Свод.кальк.п.17 | Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), м3 |  | 2.61 | 1 113.25 – | – – | 2 905.58 | – | – – | – – | – – |
| 1.5 | Е27-09-012-1 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100знак 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 0.2 | 993.75 706.28 | – – | 198.75 | 141.26 | – – | 82.80 – | 16.56 – |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 200.58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 114.42 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 513.75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Дорожные знаки типоразмер II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 101-4294 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4, шт |  | 4 | 463.71 – | – – | 1 854.84 | – | – – | – – | – – |
| 2.2 | 101-4301 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, шт |  | 16 | 524.65 – | – – | 8 394.40 | – | – – | – – | – – |
| 2.3 | 101-4306 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт |  | 2 | 142.43 – | – – | 284.86 | – | – – | – – | – – |
| 2.4 | 101-4309 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт |  | 10 | 313.10 – | – – | 3 131.00 | – | – – | – – | – – |
| 2.5 | 101-4302 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34, шт |  | 6 | 578.40 – | – – | 3 470.40 | – | – – | – – | – – |
| 2.6 | 101-4307 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой сервиса, размером 1050х700 мм, тип 7.1-7.18, шт |  | 1 | 917.78 – | – – | 917.78 | – | – – | – – | – – |
| 2.7 | ООО "ДорЗнакСервис" | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой индивидуального проектирования, м2 6122*1,03/1,18/6,01=889.15 |  | 2.22 | 889.15 – | – – | 1 973.91 | – | – – | – – | – – |
| 2.8 | Е27-09-004-2 | Установка столбиков сигнальных пластиковых, 100шт 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 2.2 | 4 549.73 110.18 | 133.55 13.08 | 10 009.41 | 242.40 | 293.81 28.78 | 13.62 1.13 | 29.96 2.48 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 385.08 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 219.66 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 10 614.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. Присыпные бермы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 407-0024 | Грунт песчаный, супесчаный, м3 |  | 212 | 105.60 – | – – | 22 387.20 | – | – – | – – | – – |
| 3.2 | Е01-01-016-2 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000м3 |  | 0.21 | 355.60 28.47 | 322.79 53.60 | 74.68 | 5.98 | 67.79 11.26 | 3.65 3.97 | 0.77 0.83 |
| Накладные расходы |  |  | 95% |  |  | 16.37 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*50% = 43% |  |  | 7.41 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 98.46 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Е01-02-006-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей, 1000м3 |  | 0.126 | 1 874.11 100.01 | 1 530.10 161.36 | 236.14 | 12.60 | 192.79 20.33 | 13.91 13.91 | 1.75 1.75 |
| Накладные расходы |  |  | 95% |  |  | 31.29 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*50% = 43% |  |  | 14.16 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 281.58 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Е01-02-005-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100м3 |  | 2.1 | 387.18 106.88 | 280.30 30.58 | 813.08 | 224.45 | 588.63 64.22 | 12.53 3.04 | 26.31 6.38 |
| Накладные расходы |  |  | 95% |  |  | 274.23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*50% = 43% |  |  | 124.13 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 1 211.44 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Е27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см, 1000м2 |  | 0.1794 | 2 869.61 394.53 | 2 426.28 327.69 | 514.81 | 70.78 | 435.27 58.79 | 48.29 26.09 | 8.66 4.68 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 183.98 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 104.95 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 803.74 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Свод.кальк.п.10 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм, м3 |  | 22.6 | 159.02 – | – – | 3 593.85 | – | – – | – – | – – |
| 3.7 | Е27-09-002-7 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2 м, 100м 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 7.94 | 46 873.14 350.44 | 678.73 16.70 | 372 172.72 | 2 782.46 | 5 389.13 132.63 | 40.56 1.44 | 322.05 11.43 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 4 139.43 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 2 361.22 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 378 673.37 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Е27-09-001-8 | Устройство металлических пешеходных ограждений, 100м 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 1.66 | 1 464.95 487.31 | 122.39 – | 2 431.81 | 808.93 | 203.16 – | 58.15 – | 96.53 – |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 1 148.68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 655.23 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 4 235.73 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 101-2524 | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ), т |  | 1.3714 | 9 850.00 – | – – | 13 508.29 | – | – – | – – | – – |
| 3.10 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 Класс груза I Кол-во=1,66*4,08=6.77 |  | 6.77 | 592.76 – | – – | 4 012.99 | – | – – | – – | – – |
| 3.11 | Е13-06-003-1 | Очистка поверхности щетками, м2 |  | 89.42 | 7.68 7.68 | – – | 686.75 | 686.75 | – – | 0.90 – | 80.48 – |
| Накладные расходы |  |  | 90% |  |  | 618.07 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*70% = 60% |  |  | 412.05 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 1 716.86 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Е13-06-004-1 | Обеспыливание поверхности, м2 |  | 89.42 | 1.12 0.85 | 0.27 – | 100.15 | 76.01 | 24.14 – | 0.10 – | 8.94 – |
| Накладные расходы |  |  | 90% |  |  | 68.41 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*70% = 60% |  |  | 45.60 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 214.16 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Е13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м2 |  | 0.8942 | 268.70 56.55 | 9.43 0.10 | 240.27 | 50.57 | 8.43 0.09 | 5.31 0.01 | 4.75 0.01 |
| Накладные расходы |  |  | 90% |  |  | 45.59 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*70% = 60% |  |  | 30.39 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 316.26 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Е13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100м2 Количество слоев 2 |  | 0.8942 | 644.48 69.48 | 12.44 0.20 | 576.29 | 62.13 | 11.12 0.18 | 7.66 0.02 | 6.85 0.02 |
| Накладные расходы |  |  | 90% |  |  | 56.08 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*70% = 60% |  |  | 37.38 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 669.76 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Е27-09-017-1 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной, км линии 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 12.386 | 10 597.15 33.60 | 193.55 14.66 | 131 256.28 | 416.17 | 2 397.29 181.63 | 3.79 1.62 | 46.97 20.07 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 848.87 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 484.22 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 132 589.36 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Е27-09-017-2 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м пунктирной, шаг 1:1, км линии 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 0.051 | 5 582.15 33.60 | 193.55 14.66 | 284.69 | 1.71 | 9.87 0.75 | 3.79 1.62 | 0.19 0.08 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 3.50 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 1.99 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 290.18 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Е27-09-017-3 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м пунктирной, шаг 1:3, км линии 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 3.499 | 2 913.15 33.60 | 193.55 14.66 | 10 193.10 | 117.57 | 677.22 51.31 | 3.79 1.62 | 13.27 5.67 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 239.80 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 136.79 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 10 569.70 |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Е27-09-017-4 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м пунктирной, шаг 3:1, км линии 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 0.536 | 8 251.15 33.60 | 193.55 14.66 | 4 422.62 | 18.01 | 103.74 7.86 | 3.79 1.62 | 2.03 0.87 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 36.73 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 20.95 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 4 480.30 |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Е27-09-017-11 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м пунктирной, шаг 1:3, км линии 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 0.803 | 5 969.83 66.98 | 377.84 28.34 | 4 793.77 | 53.79 | 303.41 22.76 | 7.56 3.16 | 6.07 2.53 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 108.70 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 62.00 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 4 964.47 |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Е27-09-017-1 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной, км линии (стрелки, островки) 3.1 Движение транспорта на другой половине. Kоз=1.2, Kэм=1.2 |  | 0.784 | 10 597.15 33.60 | 193.55 14.66 | 8 308.16 | 26.34 | 151.74 11.50 | 3.79 1.62 | 2.97 1.27 |
| Накладные расходы |  |  | 142% |  |  | 53.73 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 0.85*95% = 81% |  |  | 30.65 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 8 392.54 |  |  |  |  |  |
| 3.21 | 101-2775 | Микросферы стеклянные для дорожной разметки, т |  | 0.3 | 437.82 – | – – | 131.35 | – | – – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 645 621 | 8 119 | 14 219 931 |  | 943.20 84.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 623 282 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб | 12 236 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб | 7 018 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 664 875 | 9 050 |  |  | 1 027.57 |

| Проверил |  | ( | Полушин В.Г. | ) |  | Составил |  | ( | Грязина Л.А. | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Да

* ID печати – 43H0XTJ9B

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Базисно-индексный

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Не выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Да

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Итог без формулы

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Да

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=НР СП

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Нет

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=МДС

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР,

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Не выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ РЕСУРСА=Не выводить

С НДС=Нет

УТВЕРЖДАЮ В СУММЕ=Выводить

ЕИ В ИМЕНИ=ДА