Перечень произведенных работ на ФАП:

- Привоз грунта и выравнивание территории - 7 КАМАЗов.

- Монтаж Евро забора – 29пролетов.

- Заливка бетоном столбов Евро забора 70х50х50=0,175 м³-30шт.

- Монтаж тротуарной плитки «Лилия»  - 35 м².

- Монтаж тротуарной плитки «Отмосток» - 17м².

- Монтаж калитки 150х160-1шт.

- Благоустройство землей с левой стороны ФАПА – 1 КамАЗ (14т).