СОГЛАСОВАНО

И.о.главы администрации 
Городского поселения 

____________________
АКТ

обследования объекта «Текущий ремонт и установка бортовых камней по ул……..»  
Комиссия в составе  инженера ИУ УКС…………., ведущего специалиста городского поселения ……………, директора ………………………… произвела обследование данного участка, планируемого к ремонту в 2008 году.

По результатам обследования объекта «Текущий ремонт и установка бортовых камней по ………….» комиссия считает целесообразно: 
- исключить из  проектно-сметной документации следующие виды и объемы работ, ввиду того, что эти работы будут выполняться при реализации мероприятий краевой целевой программы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края» в 2008 году по муниципальному образованию ………………..:
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	541 м2


- исключить из  проектно-сметной документации следующие виды и объемы работ, ввиду изменения конструкции:

	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	280 м2


- включить в проектно-сметную документацию следующие виды и объемы работ:

	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	3,7 м3

	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	5,3 м3

	Разборка   бортовых камней на бетонном основании
	133 м3

	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
	51,705 т

	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами. расстояние 5 км: класс груза 1
	51,705 т

	Устройство основания под  фундаменты  щебеночного
	9,2 м3

	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 
	327 м

	Камни бортовые, марка БР 100*20*8
	327 шт

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси; 
	49,114 м3

	Смесь гравийно-песчаная переработанная с доставкой
	59,92 м3

	Розлив вяжущих материалов; 
	0,116319 т

	Битумы нефтяные дорожные марки БНД -60/90.БНД -90/130 сорт первый
	-0,119808 т

	Битумы нефтяные дорожные марки БНД -60/90.БНД -90/130 сорт первый
	0,119808 т

	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси  без применения укладчиков асфальтобетона
	42,3624 т

	Смеси асфальтобетонные дорожные. аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона), мелкозернистые тип Б.марка11
	42,780 т

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. группа грунтов 2
	12 м3


Члены комиссии:

