Замечания №4 после исправления

к Локальной смете № 1

Капитальный ремонт КНС и коллектора до приемного колодца КНС в д. Лаврики муниципального образования « Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

«Ремонт здания КНС»

- П. 1 Указать размер НР и СП

- п. 3 Расценку 15-02-017-02 заменить на 15-02-016-03 согласно технического задания.

- п. 4 Расценку 15-04-001-04 заменить на 15-04-001-02 согласно технического задания.

- П. 5, п. 21, п. 28, п. 30, п. 32, п. 33. Исключить  коэффициент 1.15 и 1.25 (п.3.4 МДС 81-38.2004)

- П. 5 Исключить  коэффициент к накладным расходам – 0.9 (п.1 приложения №4 МДС 81-33.2004)

- п. 5 исключить коэффициент к сметной прибыли – 0.85 ( Письмо  Минрегиона РФ от 17.03.2011 N 6056-ИП/08(ред. от 09.06.2011)

- П. 6 Коэффициент 0.85 заменить на  коэффициент к накладным расходам – 0.9 (п.1 приложения №4 МДС 81-33.2004)

- п. 6 Коэффициент 0.85 заменить на  коэффициент к сметной прибыли – 0.85 ( Письмо  Минрегиона РФ от 17.03.2011 N 6056-ИП/08(ред. от 09.06.2011)

- п. 13 Стоимость калиток заменить на стоимость ворот согласно технического задания

- П. 21, п. 28, п. 30, п.32, п.33 Исключить  повторное применение коэффициента  0.85   к накладным расходам

- П. 21, п. 28, п. 30, п.32, п. 33 Исключить  повторное применение коэффициента  0.8   к сметной прибыли

- П. 22, п. 23- уточнить стоимость наплавляемых материалов, занижена.

- П. 27 исключить, материалы учтены в  п. 25

- П. 33 данных работ нет в техническом задании. Уточнить  их учет

- Добавить в итоге сметы НДС.