Вопросы к тесту сертификации Сметчик-профессионал ТЕР, ФЕР 2001

1. Что включает в себя действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве? 

2. Что такое сметные нормативы?

3. Что такое сметная норма?

4. Что является главной функцией сметных норм?

5. На основе какого принципа разрабатываются сметные нормативы?

6. Сметные нормативы в сторону уменьшения корректируются?

7. В каких условиях предусмотрено производство работ сметными нормами и расценками?

8. Что необходимо делать при производстве работ в особых условиях?

9. Что такое ГСН?

10. Что такое ОСН?

11. Что такое ТСН?

12. Что такое ФСН?

13. Что такое ИСН?

14. Что образуют ГСН, ОСН, ТСН, ФСН, ИСН?

15. Что относится к ГСН?

16. Что относится к ОСН?

17. Что относится к ТСН?

18. Для каких организаций предназначены ТСН?

19. Что относится к ФСН?

20. Что предусматривается в случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ?

21. С учетом чего разрабатываются ИСН?

22. Возможно ли применение фирменных и индивидуальных сметных нормативов для определения стоимости строительства, финансирование которого производится с привлечением средств федерального бюджета?

23. На какие виды подразделяются сметные нормативы?

24. Что относится к элементным сметным нормативам?

25. К какому виду сметных нормативов относятся нормативы накладных расходов?

26. К какому виду сметных нормативов относятся нормативы сметной прибыли 

27. К какому виду сметных нормативов относятся сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время

28. К какому виду сметных нормативов относятся сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений

29. К какому виду сметных нормативов относятся индексы изменения стоимости строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ, устанавливаемые к базовому уровню цен

30. К какому виду сметных нормативов относятся нормативы затрат на содержание службы заказчика (технического надзора)

31. К какому виду сметных нормативов относятся сборники показателей стоимости на виды работ (сборники ПВР

32. К какому виду сметных нормативов относятся прейскуранты на потребительскую единицу строительной продукции

33. К какому виду сметных нормативов относятся прейскуранты на строительство зданий и сооружений

34. К какому виду сметных нормативов относятся сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий (НИАЗ),

35. Что такое сметная стоимость?

36. Что осуществляется при новом строительстве?

37. Что производится при расширении действующих предприятий

38. Что такое техническое перевооружение?

39. Допускаются ли частичная перестройка производственных зданий и сооружений при техническом перевооружении?

40. Что относится к поддержанию мощности действующего предприятия?

41. Что относится к капитальному ремонту зданий и сооружений?

42. Что относится к капитальному ремонту наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства?

43. В чем заключается предупредительный (текущий) ремонт?

44. Что служит основанием для определения сметной стоимости строительства?

45. В какой последовательности составляется сметная документация?

46. Что такое объект строительства?

47. Может ли понятие "объект" может совпадать с понятием "стройка"?

48. Что включает в себя пусковой комплекс строительства?

49. Что такое очередь строительства?

50. Может ли очередь строительства состоять из одного пускового комплекса?

51. Может ли очередь строительства состоять из нескольких пусковых комплексов?

52. Что включает в себя сметная стоимость строительства (ремонта) в соответствии с технологической структурой капитальных вложений и порядком осуществления деятельности строительно-монтажных организаций?

53. Из чего состоит сметная документация для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей 

54. Может ли локальная смета составляться на отдельные виды работ и затрат?

55. Может ли локальная смета составляться на общеплощадные работы?

56. В каких случаях составляются локальные сметные расчеты?

57. Что объединяют в своем составе объектные сметы?

58. К каким документам относятся объектные сметы?

59. Что объединяют в своем составе объектные сметные расчеты?

60. Когда составляются сметные расчеты на отдельные виды затрат?

61. На основе чего составляются сводные сметные расчеты стоимости строительства?

62. Могут ли разрабатываться ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс одновременно со сметной документацией в составе проекта?

63. Что включает в себя ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс?

64. В каком случае составляется ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природной среды?

65. Что включается в ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природной среды?

66. Какая документация составляется в составе проекта?

67. Какая документация составляется в составе рабочей документации?

68. Допускается ли в сметной документации указывать стоимость работ в двух уровнях цен:

69. Какова сущность ресурсного метода определении стоимости строительства?

70. Какова сущность ресурсно-индексного метода определении стоимости строительства?

71. На чем основан базисно-индексный метод определения стоимости строительства?

72. Какие индексы могут применяться для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены?

73. Из чего состоит индекс для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены?

74. Как производится приведение в уровень текущих (прогнозных) цен?

75. Как производится группировка данных в разделы в локальных сметных расчетах (сметах) ?

76. Как следует понимать параметры отдельных характеристик (длина, высота, площадь, масса и т. д.), приведенные со словом «до»?

77. Как следует понимать параметры отдельных характеристик (длина, высота, площадь, масса и т. д.), приведенные со словом «от»?

78. Как следует нормировать выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве?

79. Какие виды ресурсов учитывают прямые затраты?

80. Может ли в составе прямых затрат отдельными строками учитываться разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии отпускаемой энергосистемой России и другие затраты?

81. Можно ли в объектные сметы включать средства на удорожание работ, выполняемых в зимнее время?

82. Можно ли в объектные сметы включать стоимость временных зданий и сооружений?

83. Можно ли в объектные сметы включать часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты?

84. В каких случаях не составляется объектная смета?

85. Что определяет Сводный сметный расчет?

86. В каком уровне цен составляется сводный сметный расчет на строительство

87. Сколько глав содержит сводный сметный расчет стоимости строительства?

88. Как называется глава 1 сводного сметного расчета стоимости строительства?

89. Как называется глава 2 сводного сметного расчета стоимости строительства?

90. Как называется глава 3 сводного сметного расчета стоимости строительства?

91. Как называется глава 4 сводного сметного расчета стоимости строительства?

92. Как называется глава 5 сводного сметного расчета стоимости строительства?

93. Как называется глава 6 сводного сметного расчета стоимости строительства?

94. Как называется глава 7 сводного сметного расчета стоимости строительства?

95. Как называется глава 8 сводного сметного расчета стоимости строительства?

96. Как называется глава 9 сводного сметного расчета стоимости строительства?

97. Как называется глава 10 сводного сметного расчета стоимости строительства?

98. Как называется глава 11 сводного сметного расчета стоимости строительства?

99. Как называется глава 12 сводного сметного расчета стоимости строительства?

100. Сколько глав содержит сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта жилых домов?

101. Как называется глава 1 сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта жилых домов?

102. Как называется глава 2 сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта жилых домов?

103. Как называется глава 3 сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта жилых домов?

104. Как называется глава 4 сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта жилых домов?

105. Как называется глава 5 сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта жилых домов?

106. Как называется глава 6 сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта жилых домов?

107. Как называется глава 7 сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта жилых домов?

108. Как называется глава 8 сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта жилых домов?

109. Как называется глава 9 сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта жилых домов?

110. Что делается в случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета?

111. Какие итоги приводятся в сводном сметном расчете стоимости строительства?

112. Какие итоги приводятся в сводном сметном расчете стоимости капитального ремонта?

113. От итога каких глав определяется резерв средств на непредвиденные работы и затраты в сводном сметном расчете стоимости строительства?

114. От итога каких глав определяется резерв средств на непредвиденные работы и затраты в сводном сметном расчете стоимости капитального ремонта?

115. В каком размере определяется резерв средств на непредвиденные расходы для объектов социальной сферы?

116. В каком размере определяется резерв средств на непредвиденные расходы для объектов производственного назначения?

117. В каком размере определяется резерв средств на непредвиденные расходы по уникальным и особо сложным объектам строительства?

118. В каком размере определяется резерв средств на непредвиденные расходы При составлении сметных расчетов по объектам-аналогам?

119. Где в сводном сметном расчете стоимости строительства указывается суммы налога на добавленную стоимость?

120. В каком базисном уровне цен приведены сметные цены на материалы, изделия и конструкции?

121. В каком размере принята транспортная составляющая сметной цены с учетом заготовительно-складских расходов?

122. С учетом каких масс определенны транспортные расходы по доставке материалов?

123. Учтены ли заготовительно-складские расходы в ценах сборника цен на материалы, изделия и конструкции?

124. В каком размере учтены заготовительно-складские расходы в ценах сборника цен на материалы, изделия и конструкции (кроме металлоконструкций)?

125. В каком размере учтены заготовительно-складские расходы в ценах сборника цен на материалы, изделия и конструкции по металлоконструкциям)?

126. Учтены ли в сметных расценках Сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств затраты на пусконаладочные работы, производимые при перебазировке строительных машин?

127. Для машин какого производства разработаны расценки сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств

128. должны применяться соответствующие сметные расценки Сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств для импортных строительных машин, имеющих по своему назначению и техническим параметрам машины-аналоги отечественного производства?

129. должны применяться соответствующие сметные расценки Сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств для импортных строительных машин, не имеющих по своему назначению и техническим параметрам машины-аналоги отечественного производства

130. Какой комплекс затрат учитывают ФЕР?

131. Распространяется ли действие ФЕР на работы, нормы на которые отсутствуют в сборниках ГЭСН?

132. Распространяется ли действие ФЕР на работы, технология производства которых и расход ресурсов отличаются от технологии и расхода ресурсов, принятых в сборниках ГЭСН?

133. Распространяется ли действие ФЕР на строительные конструкции и работы, к капитальности, качеству и классу точности которых предъявляются требования, превышающие требования и допуски?

134. Распространяется ли действие ФЕР на работы с применением машин и строительных материалов, в том числе импортных, не имеющих аналогов отечественного производства, существенно изменяющих технологию производства работ и расход ресурсов по сравнению с ФЕР;

135. Распространяется ли действие ФЕР на работы, выполняемые в высокогорных районах на высоте более 3500 м

136. На условие применения какого материала разработаны элементные сметные нормы и единичные расценки по работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий

137. Что необходимо делать при применении нержавеющей стали?

138. Что необходимо делать в тех случаях, когда вторая группа цифр в коде строительных материалов начинается с цифры «9» (ххх-9ххх),?

139. В соответствии с положениями и нормами какого сборника учитываются дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время.?

140. По какому сборнику определяются затраты на демонтаж конструкций зданий и сооружений

141. Как следует учитывать в сметной документации затраты на демонтаж (разборку) конструкций в случае отсутствия в сборнике необходимых расценок?

142. Какое значение составляет коэффициент учета демонтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций?

143. Какое значение составляет коэффициент учета демонтажа сборных деревянных конструкций?

144. Какое значение составляет коэффициент учета демонтажа внутренних санитарно-технических устройств?

145. Какое значение составляет коэффициент учета демонтажа наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения?

146. Какое значение составляет коэффициент учета демонтажа металлических конструкций?

147. Из каких условий установлены коэффициенты к стоимости работ по монтажу конструкций, учитывающие затраты на их демонтаж?

148. Учитываются ли дополнительные затраты при демонтаже, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, в которые заделаны демонтируемые конструкции, а также срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены?

149. Где учитываются дополнительные затраты при демонтаже, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, в которые заделаны демонтируемые конструкции, а также срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены

150. В каком размере необходимо принимать затраты на установку при применении оконных и дверных изделий повышенного качества (окна с тройным остеклением, со стеклопакетами и т.п.), установка которых предусматривает их предварительную разборку (снятие створок, фрамуг и т.д.) с последующей установкой коробок и навеской элементов?

151. Применение каких лесоматериалов предусмотрено в сборниках ФЕР?

152. Какой коэффициент следует применять когда проектом предусматривается использование лесоматериалов твердых пород (лиственницы, березы)?

153. Какой коэффициент следует применять когда проектом предусматривается использование лесоматериалов твердых пород (из дуба, бука, граба, ясеня)?

154. Подлежат ли Федеральные единичные расценки корректировке в случаях, когда используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ?

155. Подлежат ли Федеральные единичные расценки корректировке в случаях когда применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ?

156. Подлежат ли Федеральные единичные расценки корректировке в случаях когда предусматривается применение машин, а фактически строительные работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации?

157. Какой расход арматуры учтен В единичных расценках на монолитные железобетонные конструкции?

158. Возможно ли при составлении сметной документации класс стали и расход арматуры принимать по проектным данным с заменой в единичных расценках стоимости арматуры если устанавливаемая в соответствии с проектом арматура по классу, способу и массе армирования, отличается от принятой в соответствующих ГЭСН и ФЕР?

159. Верно ли утверждение “При расчетах за выполненные работы оплата за эксплуатацию грузопассажирских подъемников производится вне зависимости от наличия таковых”?

160. Учтены ли в ФЕР затраты, связанные с подвозкой деталей наружных и внутренних лесов с центрального склада на объект?

161. От каких источник снабжения в ФЕР учтена стоимость электрической и тепловой энергии, сжатого воздуха и вод?

162. Какой коэффициент необходимо применять при наличии у подрядной организации предписания о ведении земляных работ на территории, отведенной на строительство, в соответствии с «Инструкцией по мерам безопасности при производстве работ в районах бывших военных действий» к расценкам на разработку грунтов на глубину до 2-х метров экскаваторами или бульдозерами, а также на корчевку?

163. Предназначены ли расценки на монтаж оборудования для расчетов стоимости строительной продукции при формировании инвесторских смет и подготовки тендерной документации?

164. Предназначены ли расценки на монтаж оборудования для определения сметной стоимости работ по монтажу оборудования и расчетов за выполненные работы для территорий (регионов) и для отраслевых ведомств, где отсутствуют полностью или частично территориальные единичные расценки (ТЕРм) или отраслевые единичные расценки (ОЕРм).?

165. Предназначены ли расценки на монтаж оборудования для планирования и анализа экономических показателей проектных решений и работы специализированных фирм по монтажу оборудования.?

166. В каких условиях учитывается производство работ в ФЕРм?

167. Распространяется ли действие ФЕРм на работы, нормы на которые отсутствуют в сборниках ГЭСНм?

168. Учтены ли в ФЕРм сметные цены на материалы, изделия и конструкции?

169. Учтены ли в ФЕРм затраты труда рабочих?

170. Учтены ли в ФЕРм затраты на эксплуатацию отечественных строительных машин?

171. Учтены ли в ФЕРм затраты на эксплуатацию импортных строительных машин?

172. Учтен ли в ФЕРм размер средств на оплату труда рабочих, управляющих строительными машинами?

173. Что содержится в водных указаниях к сборникам ФЕРм?

174. Сколько граф включают таблицы ФЕРм?

175. В каком размере в ФЕРм приняты затраты на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, не приведенные в таблицах ГЭСНм?

176. Учтены ли в ФЕРм материальные ресурсы, используемые для индивидуального испытания смонтированного оборудования?

177. Учтены ли в ФЕРм материальные ресурсы, используемые для сушки оборудования?

178. Учтены ли в ФЕРм материальные ресурсы, расход которых зависит от проектных решений?

179. На основании чего должна определяться стоимость материалов при отсутствии их в номенклатуре федерального сборника?

180. Куда следует относить материалы и изделия производственно-технического назначения, не учтенные в единичных расценках и не включенные в перечни неучтенных материалов в составе технических частей, вводных указаний или приложений к сборникам ФЕРм?

181. Подлежит ли дополнительному учету горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа сверх расстояния, учтенного в единичных расценках?

182. По какому сборнику следует определять затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояния, сверх учтенных в сборниках ФЕРм?

183. Учитывается ли дополнительное перемещение оборудования на расстояние менее 50 м?

184. Учтены ли в сборниках ФЕРм затраты на приемку оборудования в монтаж;

185. Учтены ли в сборниках ФЕРм затраты на перемещение оборудования: погрузка на приобъектном складе, горизонтальное перемещение, разгрузка, подъем или опускание на место установки

186. Учтены ли в сборниках ФЕРм затраты на распаковку оборудования и относку упаковки?

187. Учтены ли в сборниках ФЕРм затраты на очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий, технический осмотр?

188. Учтены ли в сборниках ФЕРм затраты на изготовление технологических металлических конструкций?

189. Учтены ли в сборниках ФЕРм затраты на контроль качества монтажных сварных соединений?

190. Учтены ли в сборниках ФЕРм огрунтовка трубопроводов и последующая их окраска?

191. Учтены ли в сборниках ФЕРм окраска мостов мостовых кранов?

192. Учтены ли в сборниках ФЕРм подготовка оборудования под антикоррозионные покрытия и работы по этим покрытиям?

193. Учтены ли в сборниках ФЕРм земляные работы по рытью траншей для кабельных линий?

194. Какой коэффициент учитывает проведение демонтажных работ, если демонтируемое оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения?

195. Какой коэффициент учитывает проведение демонтажных работ, если демонтируемое оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения?

196. Какой коэффициент учитывает проведение демонтажных работ, если демонтируемое оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части?

197. Какой коэффициент учитывает проведение демонтажных работ, если демонтируемое оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки на части?

198. Кем устанавливается необходимость проведения шефмонтажа для сложного оборудования?

199. В каком уровне цен определяются затраты на шефмонтаж?

200. Как необходимо определять затраты на монтаж оборудования, в том числе импортного, сходного по технической характеристике, условиям поставки и сложности монтажа с оборудованием, предусмотренным в сборнике ФЕРм, но отличающегося от него по массе не более 10% массы аналогичного оборудования, представленного в Сборнике?

201. Как необходимо определять затраты на монтаж оборудования, в том числе импортного, сходного по технической характеристике, условиям поставки и сложности монтажа с оборудованием, предусмотренным в сборнике ФЕРм, но отличающегося от него по массе более чем 10% от массы аналогичного оборудования, представленного в Сборнике?

202. Какой коэффициент необходимо применять при монтаже оборудования, изготовленного из нержавеющей стали, когда в процессе его монтажа имеет место сварка

203. В каком размере определяются затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в собранном виде и не требующих предварительной разборки и последующей сборки при монтаже, а также подключения к инженерным сетям и коммуникациям?

204. В каком размере определяются затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки и последующей сборки при установке с подключением к инженерным сетям и коммуникациям?

205. В каком размере определяются затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки и последующей сборки при установке без подключения к инженерным сетям и коммуникациям?

206. Какие условия производства работ учитывают ФЕРр?

207. В каких условиях в ФЕРр учитывается производство работ?

208. Распространяется ли действие ФЕРр на отдельные виды работ, нормы на которые отсутствуют в сборниках ГЭСНр?

209. Распространяется ли действие ФЕРр на работы, технология производства которых и расход ресурсов в конкретных условиях выполнения ремонтно-строительных работ отличаются от технологии и расхода ресурсов, принятых в сборниках ГЭСНр?

210. Распространяется ли действие ФЕРр наработы с применением машин и строительных материалов, в том числе импортных, не имеющих аналогов отечественного производства, существенно изменяющих технологию производства работ и расход ресурсов по сравнению с ФЕРр

211. Распространяется ли действие ФЕРр на работы, выполняемые в высокогорных районах на высоте более 3500 м?

212. Какой коэффициент необходимо применять к работам технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий при применении нержавеющей стали?

213. Подлежат ли корректировке нормативные показатели затрат по труду в чел.-ч в расценках ФЕРр при замене материалов?

214. По какому сборнику определяются работу по разборке конструкций, не предусмотренные в ФЕРр, но встречающиеся при производстве ремонтно-строительных работ?

215. Учтены ли в ФЕРр затраты на приведение в годное состояние материалов и изделий от разборки?

216. Учтены ли в ФЕРр затраты по погрузке и вывозке материалов негодных для дальнейшего применения, получаемых при разборке конструктивных элементов зданий и сооружений и инженерно-технологического оборудования?

217. Как должна приниматься масса объемная строительного мусора полученного при разборке?

218. Для каких зданий в ФЕРр учтен вертикальный транспорт материалов?

219. Учтены ли в ФЕРр затраты по затариванию мусора в мешки, стоимости мешков и затраты на спуск мусора с отноской вручную на носилках или в мешках?

220. Какой уровень отражают расценки на пусконаладочные работы?

221. Для кого обязательны ФЕРп?

222. Учтены ли в ФЕРп затраты на составление технического отчета, а также сметной документации?

223. Учтены ли в ФЕРп затраты на составление технических инструкций по эксплуатации электрооборудования и систем?

224. Учтены ли в ФЕРп затраты на составление программ индивидуальных и комплексных испытаний электрооборудования и систем

225. Учтены ли в ФЕРп затраты на проверку соответствия монтажных схем принципиальным схемам и внесение изменений в монтажные схемы?

226. Учтены ли в ФЕРп затраты на составление принципиальных, монтажных, развернутых схем и чертежей?

227. Учтены ли в ФЕРп затраты на участие в испытаниях электрооборудования (по поручению заказчика), проводимых предприятием-изготовителем?

228. Учтены ли в ФЕРп затраты на прокладку временных сетей электроснабжения для выполнения пусконаладочных работ?

229. Учтены ли в ФЕРп затраты на частичный или полный перемонтаж шкафов, панелей, пультов?

230. Учтены ли в ФЕРп затраты на ревизию электрооборудования?

231. Учтены ли в ФЕРп затраты на ремонт и замену неисправного электрооборудования, ячеек, блоков?

232. Учтены ли в ФЕРп затраты на метрологическую аттестацию измерительных каналов и систем?

233. Учтены ли в ФЕРп затраты на дежурства наладочного персонала, организованные заказчиком?

234. Учтены ли в ФЕРп затраты на обучение эксплуатационного персонала; техническое (сервисное) обслуживание электрооборудования и систем?

235. Как определяются затраты при повторном выполнении пусконаладочных работ

236. Возможно ли применение коэффициентов к расценкам ФЕРп при выполнении работ свыше 2 метров?

237. Как определяются затраты при выполнении пусконаладочных работ по опытно-промышленному оборудованию?

238. Являются ли накладные расходы частью себестоимости строительства?

239. Что такое накладные расходы?

240. Что отражает сметная нормативная величина накладных расходов?

241. На какие виды подразделяется система норм накладных расходов по своему функциональному на значению и масштабу применения?

242. Как нормируются накладные расходы ?

243. Где происходит начисление накладных расходов при использовании укрупненных нормативов по видам строительства?

244. Можно ли применять в размерах, установленных для строительных работ нормативы накладных расходов на работы по капитальному ремонту производственных зданий и сооружений выполняемые подрядными организациями?

245. Применяется ли коэффициент0,9 для определения сметной стоимости капитального ремонта объектов производственного назначения с использованием нормативов накладных расходов по видам строительных и монтажных работ?

246. С каким коэффициентом следует применять нормативы накладных расходов при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001)?

247. С каким коэффициентом следует применять нормативы накладных расходов при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования (ГЭСНмр-2001-41) в жилых и общественных зданиях?

248. Какая норма накладных расходов принимается при выполнении пусконаладочных работ по отраслевому технологическому оборудованию?ъ

249. Каким документом следует руководствоваться при определении нормы накладных расходов в московском регионе?

250. Какой коэффициент следует применять при расчете накладных расходов с 01 января 2005 года??

251. Является ли сметная прибыль частью себестоимости строительной продукции?

252. Что принимается в качеств е базы исчисления сметной прибыли?

253. Как может определяться сметная прибыль?

254. Какой общеотраслевой норматив сметной прибыли при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ?

255. Какой общеотраслевой норматив сметной прибыли при определении сметной стоимости ремонтно-строительных работ?

256. С каким коэффициентом следует принимать нормативы сметной прибыли при определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001)?

257. С каким коэффициентом следует принимать нормативы сметной прибыли для организаций с упрощенной системой налогообложения?

258. Нормами каких сборников необходимо руководствоваться при расчете зимнего удорожания?

259. Для чего предназначены нормы сборника ГСН 81-05-02-2001?

260. Из скольких разделов состоит сборник ГСН 81-05-02-2001?

261. дифференцированы ли Нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимний период по температурным зонам в зависимости от температурных условий зимнего периода?

262. Учтены ли нормами раздела 1 сборника ГСН 81-05-02-2001 затраты на временное отопление вне пределов установленного отопительного периода?

263. Учтены ли нормами раздела 1 сборника ГСН 81-05-02-2001 затраты по очистке от снега находящихся в ведении строительства подъездных безрельсовых дорог от магистралей к строительным площадкам

264. Являются ли нормы раздела 1 сборника ГСН 81-05-02-2001 среднегодовыми?

265. Верно ли утверждение “Нормы I раздела сборника ГСН 81-05-02-2001 являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы применяются независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство”

266. Как необходимо вычислить зимнее удорожание, если исчисление зимнего удорожания ведется по нормам для конструкций и видов работ и если часть выполненных работ относится к летнему периоду?

267. Для чего предназначены нормы на временное отопление?

268. Исходя из чего определяются затраты на временное отопление?

269. Для чего применяется нормы сборника ГСНр 81-05-02-2001?

270. Как следует определять дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время на объектах промышленного строительства?

271. Положениями каких сборников необходимо руководствоваться при определении средств на временные здания и сооружения?

272. Для чего предназначен сборник ГСН 81-05-01-2001?

273. Что такое временные здания и сооружения?

274. Как определены сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений?

275. Учтены ли в сметных нормах затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений затраты на пусконаладочные работы, выполняемые при вводе в эксплуатацию отдельных видов временных зданий и сооружений - электростанций, трансформаторных подстанций, котельных, насосных, компрессорных станций?

276. Нормами чего предусматривается затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений?

277. Какой коэффициент следует применять при составлении сметной документации на капитальный ремонт производственных зданий, реконструкцию и расширение действующих предприятий, зданий и сооружений, строительство последующих очередей на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках к номам сборника ГСН 81-05-01-2001

278. Как может определяться размер средств на строительство временных зданий и сооружений

279. Допускается ли одновременное определение размера средств на строительство временных зданий и сооружений по нормам и расчетам

280. Для чего предназначен сборник ГСНр 81-05-01-2001

281. В какую главу сводного сметного расчета стоимости строительства включаются прочие работы и затраты?

282. В какую главу сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта включаются прочие работы и затраты

