                                                                                  Приложение № 1 к извещению о проведении

                                                                                  процедуры размещения государственного заказа

                                                                                  способом запроса котировок от 16 сентября 2008 г.

                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                                                                             Главный врач   СПб ГУЗ        

                                                                                           «Городская многопрофильная
                                                                                             больница № 2»
                                                                                                         _____________ И.С. Фигурин
                                                                                                         «  16   »     сентября     2008 г.  
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации
на ремонт трубопроводов в бассейне СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»
Раздел 1. Общие требования.
1.1  Техническое задание включает в себя требования на разработку проектно-сметной документации на ремонт трубопроводов в бассейне СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2».

1.2  Работы выполняются в один этап.

1.3. Место выполнения работ: 194354,  Санкт-Петербург, Учебный переулок, д. 5, литер А, блок № 10, бассейн.
1.4  Сроки оказания услуг: начало – на второй рабочий день после заключения государственного контракта и его регистрации в реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга; окончание – до 24 октября 2008 года.
1.5.  Все требуемые работы должны выполняться без создания помех для нормального функционирования отделения и производиться с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта.

1.6. Необходимые работы в оказании услуг должны проводиться по рабочим дням в период с 09.00 до 18.00 часов. Очередность выполнения работ должны быть согласована с администрацией учреждения и при необходимости с руководством лечебного отделения.
1.7.  Работы будут производиться под техническим надзором ЗАО «Темп».
1.8.  В срок не позднее 5-ти дней до окончания приема заявок обязателен выезд Участника на объект для ознакомления с документацией и осмотра участка проведения работ по оказанию услуг.

Факт проведения осмотра оформляется Заказчиком и выдается Участнику в виде соответствующего акта, подписанного двумя сторонами. Выданный акт представляется вместе с котировочной заявкой. Время прибытия представителя Участника должно быть согласовано с Заказчиком. Контактное лицо для согласования: Героев Владимир Викторович, телефон 511-92-10.
1.9.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, имеющего существенное значение, причиняющее или способное причинить ущерб интересам государства, информация и необходимые материалы об этом будут направляться в Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга для организации мероприятий по контролю за исполнением государственного заказа Санкт-Петербурга.
Раздел 2. Основные технические требования к оказанию услуг.
2.1  Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технического задания, сметой № 1 «Разработка проектно-сметной документации на ремонт трубопроводов в бассейне СПб ГУЗ  «Городская многопрофильная больница № 2. Стадия – «Рабочая документация»» (Приложение № 1 к техническому заданию), являющихся неотъемлемой частью технического задания.

2.2. Основные показатели объекта проектирования:
	№

п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Наименование объекта проектирования
	Помещения блока № 10  СПБ ГУЗ «Городская многопрофильная больница  № 2»

	2
	Краткая характеристика объекта
	Здание трехэтажное; не полный каркас с несущими кирпичными стенами; нежилое; строительный объем здания – 18198 куб.м.; высота здания – 10,5 м.

	3
	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	4
	Вид строительства
	Ремонт

	5
	Категория сложности объекта
	Вторая категория

	6
	Категория сложности работ
	Третья категория

	7
	Основные требования к планировочным решениям
	Планировка и отделка в помещениях улучшенная, с учетом новых технологий, должна соответствовать СНиП и СанПиП.

	8
	Состав выполняемых работ
	Рабочий проект (пояснительная записка и чертежи) в составе: архитектурно-строительная часть, технологическая часть, инженерные сети, составление сметной документации.

	9
	Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами
	Разработать технологический регламент обращения со строительными отходами в соответствии с распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра.

	10
	Количество передаваемой Заказчику проектной документации
	Три экземпляра и на электронном носителе дополнительно: таблицы в формате Excel, текстовая часть в формате Word, чертежи и схемы в формате Auto CAD либо в растровой графике (JPG). Электронная версия проекта должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования. Передача документации в сканированном виде не допускается.


2.3. При выполнении необходимых работ для  оказания услуг не допускается нарушение целостности и работоспособности элементов охранно-пожарной сигнализации, локальных вычислительных сетей и телефонных линий, расположенных в обследуемых помещениях.

2.4.  При выполнении необходимых работ для  оказания услуг необходимо учитывать, что такие работы должны производиться без нарушения деятельности учреждения с учетом ежедневного лечения больных.

2.5.  Участник должен предоставить нотариально заверенную копию действующей лицензии на право осуществления деятельности по проектированию зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения. Требование установлено подпунктом 101.1  пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001). В составе лицензии должны содержаться виды деятельности, предусмотренные условиями настоящего технического задания. Требование установлено в соответствии с п. 1 Положения о лицензировании деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 21 марта 2002 года N 174 «О лицензировании деятельности в области проектирования и строительства» ("Российская газета", N 60, 04.04.2002).

       При окончании срока действия лицензий до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующих  лицензий.
2.6. Проектирование необходимо вести в соответствии с действующими нормативными документами:

- «Порядок проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», введенный в действие Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2004 № 1322а;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон о внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 18.12.2006;
- согласование с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Исполнителем при участии Заказчика в объеме требований ТРД 11-501-2004 «Порядок проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», введенного в действие Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2004 № 1322;

- оплату за согласование проектной документации с негосударственными и федеральными организациями осуществляет проектная организация;

- ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным – несет Исполнитель. 
Раздел 3. Порядок заполнения участником формы
 «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика»

3.1. Участник представляет стоимость своего ценового предложения в котировочной заявке (Приложение № 2 к извещению). В случае признания Участника победителем в размещении данного государственного заказа стоимость ценового предложения утверждается обеими сторонами в государственном контракте в форме «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика», являющегося приложением к государственному контракту (Приложение № 2 к контракту).
3.2.  Расчет цены предложения  выполняется  в   соответствии  с   указанными  техническим заданием объемами работ. Участник не имеет права самостоятельно изменять  объемы работ.
3.3. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной, без дополнительной индексации.
3.4. Формирование сметной стоимости ремонтных работ рекомендуется осуществлять в соответствии с «Методикой определения строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 на основе ГЭСН-2001 и территориальных единичных расценок Санкт-Петербурга (ТЕР-2001СПб, ТЕРр-2001СПб, ТЕРм-2001СПб, ТЕРрр-2001СПб, утверждённых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли, зарегистрированных в Росстрое и входящих в сметно-нормативную базу «ГосЭталон».
Расчёт сметной документации выполнять в текущем уровне цен. При формировании сметной стоимости капитального ремонта базисно-индексным способом пересчёт в текущий уровень цен осуществлять с применением индексов пересчёта сметной стоимости капитального ремонта, разрабатываемых Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен» и утверждаемых КЭРППиТ. Накладные расходы начислять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-22.2004 с учётом положений письма Федерального агентства по строительству и жилищно-комунальному хозяйству от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

Сметную прибыль рекомендуется определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001. 
3.5.  Расчеты за выполненные работы будут осуществляться Заказчиком на основании Сметы № 1 с учетом рассчитанного коэффициента снижения. При этом предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленные на основании Локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения.

3.6. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены, представленной в котировочной заявке, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в пункте 4 извещение на запрос котировок.
3.7. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18% в случае применения Участником общепринятой системы налогообложения. При определении сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения, следует руководствоваться Письмом Госстроя России от 06.10.2003. № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения».

3.8.  Цена заявки определяется как общая стоимость затрат, с учетом расходов на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Раздел 4 . Перечень приложений к Техническому заданию.
4.1.  Приложение № 1: Смета № 1 «Разработка проектно-сметной документации на ремонт трубопроводов в бассейне  СПб  ГУЗ  «Городская многопрофильная больница № 2. Стадия – «Рабочая документация»» 
                  Технический директор    ____________________   В.В. Героев
    Приложение № 1 к Техническому заданию.
«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач СПБ ГУЗ

«Городская многопрофильная больница № 2»

____________________ Фигурин И.С.

«_​​______»  _ ___________  ______ 2008 года

Смета № 1

Разработка проектно-сметной документации

 на ремонт трубопроводов в бассейне
СПб  ГУЗ  «Городская многопрофильная больница № 2».

Стадия – «Рабочая документация».

	№

п/п
	Наименование работ, характеристика здания
	Обоснование расчета (наименование, № частей, глав, таблиц сборника цен на проектные работы
	Расчет стоимости

 (а+bx) (или объем строительно-монтажных работ) х % 
	Стоимость

(руб)

	1.
	Общая площадь S=400,00 м2
Рабочий проект на ремонт в составе:
	СБЦПР "Объекты жилищно-гражданского строительства" ФГУП "Центринвестпроект" гл.3 т.8 п.5
	586070х2,69х1,2х0,85х0,21 х0,627
	211 733

	2.
	 -электрика
	К-1,2-п.6  Р.II Общих указаний
	 
	

	3.
	 -водоподогрев
	По применению справочников
	 
	

	4.
	 -в/к
	Базовых цен для строительства
	 
	

	5.
	 -о/в
	2002 – 08.10
	 
	

	6.
	 -смета
	К-0,85  п.1.7. Основных положе-
	 
	

	7.
	 
	Ний  справочника цен
	 
	

	8.
	Технологическая часть - 6,8%
	К-0,21 –относит.стоимость работ
К-0,627 на объем работ
	
	

	10.
	Итого:
	 
	
	211733

	11.
	НДС 18%
	 
	
	38111,94

	12.
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	249 844,94


Всего по смете:  Двести сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре рубля 94 копейки.

Составил  ______________________              Проверил ______________________

PAGE  
4

