	
	Утверждаю:

И.о. Главы администрации        сельского поселения Заруденское

_________________Л.А.Туманова
м.п.

	
	


СМЕТА 
на выполнение работ по технологическому обследованию, обмерным работам  

 и разработке предпроектных решений по глубокой реконструкции 

канализационных очистных сооружений в д.Зарудня производительностью 

800 м3/сут.  с достижением качества очистки сточных вод  до требований  

нормативов сброса в водоем рыбохозяйственного значения

	№
п/п


	Среднемесячная з/п проектиров-щиков,

руб.
	Кол-во

раб. дней

в месяце,

дни
	Средне-

дневная

з/п проек-

тировщиков,

руб. 

(2)/(3)
	Уд. вес

з/п в себе-

стоимости,

%
	Единичная

себестои-

мость,

руб.

(4)/(5)
	Продолжи-

тельность

разработки, дней

Тп
	Число

Разработчи-ков

 

Чп
	К-т учас-

тия (ква-

лифика-ция

исполн.,

Куч(кв)
	Общая

себестои-мость

работ,

руб.

(6)×(7)× ×(8)×(9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	9 590,00
	22
	435,91
	40
	1 089,78
	44
	5
	0,500
	119 875,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости выполняемых работ в ценах 2000 г.

	№
п/п
	Общая себестоимость

выполняемых работ, руб.
	Уровень

рентабельности, %
	Стоимость

выполняемых работ, руб.

	1
	2
	3
	4

	
	119 875,80
	10
	131 863,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет   коэффициента  квалификации  (участия)   исполнителей,  участвующих в выполнении работ (услуг)  

	№
п/п
	Наимено-вание

должнос-тей


	Время

участия,

дней

Тфi
 
	Плановая

продолжи-

тельность,

дней,

Тпл
	(3)/(4)

Тфi/Тпл

	Число

исполни-телей,

чел.,

Чi
	(5)×(6)


	Индекс

уровня

з/п


	(7) × (8)


	Коэффици-ент 

квалифика-ции 

(участия) 

Куч(кв.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Научный

руководитель
	5
	44
	0,114


	1
	0,114


	2


	0,228
	0,046  

	2
	Ведущий инженер-

технолог
	10
	44
	0,227

 
	1
	0,227


	1,85


	0,420


	0,084

	3
	Ведущий 

инженер
	20
	44
	0,454


	1
	0,454


	1


	0,454


	0,091 

	4
	Инженер
	34
	44
	0,772
	1
	0,772
	0,9
	0,695
	0,139

	5
	Инженер 
	44
	44
	1
	1
	1
	0,7
	0,7
	0,140

	
	
	
	
	
	5
	2,567
	
	2,497
	0,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет текущей стоимости выполняемых работ

	№
	Себестоимость выполняемых работ в ценах 2000 г. (руб.)
	Текущая стоимость работ, К=3,090
	Стоимость работ с НДС,

18% (руб.)

	1
	2
	3
	4

	1
	131 863,38
	407 457,84
	480 800,26


Итого: 480 800 руб. 26 коп. (Четыреста восемьдесят тысяч восемьсот руб. 26 коп.)
	
	


