Локальный ресурсный сметный расчет

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № по Т.З. №41/79

от 26.12.2013

«ОАО "УАЗ". ООО " УАЗ- Автокомплект" МСК-3. МСЦ. ЦСиСА. Перемонтаж тормозного стенда  DURR и напольного конвейера из сдаточного корпуса (42 корпус) в МСК-3 в оси Г-Рх 1Н-1Г. 022/13/ИП.»

| Сметная стоимость работ:_______ | 854 176 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 517 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 180 147 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж оборудования (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм03-02-021-57 | Демонтаж Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 1200 мм, длина 50 м [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;60%] | 1 шт. |  | 1 | 62 305,17 | 62 305,17 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 532 | 383,04 | 113,34 | 43 413,75 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 15,18 | 10,93 | 140,84 | (1 539,32) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 43 413,75 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т ( ) | маш.-ч | 9,4968 | 9,4968 | 979,50 | 9 302,12 |
|  | 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т ( ) | маш.-ч | 1,4328 | 1,4328 | 490,48 | 702,76 |
|  | 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) ( ) | маш.-ч | 107,7408 | 107,7408 | 16,15 | 1 740,01 |
|  | 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т ( ) | маш.-ч | 9,4968 | 9,4968 | 752,52 | 7 146,53 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 18 891,42 |
| 2 | прим.ГЭСНм37-01-014-07 | Демонтаж Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 2 т [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;60%] | 1 шт. |  | 1 | 22 629,82 | 22 629,82 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 126 | 90,72 | 112,05 | 10 165,18 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 15,01 | 10,81 | 140,84 | (1 522,09) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 10 165,18 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) ( ) | маш.-ч | 7,2 | 7,2 | 416,15 | 2 996,28 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 8,4816 | 8,4816 | 42,18 | 357,75 |
|  | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки ( ) | маш.-ч | 0,7632 | 0,7632 | 5,03 | 3,84 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,864 | 0,864 | 1 694,92 | 1 464,41 |
|  | цена аренды | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 1,8 | 1,8 | 2 118,64 | 3 813,55 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,8072 | 1,8072 | 2 118,64 | 3 828,81 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 12 464,64 |
| 3 | цена аренды | Перевозка и погрузка оборудования | ч |  | 10 | 1 694,92 | 16 949,20 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Перевозка и погрузка оборудования | ч | 1 | 10 | 1 694,92 | 16 949,20 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 16 949,20 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 101 884,19 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 56 640,34 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 53 578,93 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 3 061,41 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 31 356,06 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 16 949,20 |
| Монтаж оборудования (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | прим.ГЭСНм37-01-014-07 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 2 т [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;60%] | 1 шт. |  | 1 | 48 448,87 | 48 448,87 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 151,2 | 181,44 | 112,05 | 20 330,35 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 18,01 | 21,61 | 140,84 | (3 043,83) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 20 330,35 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) ( ) | маш.-ч | 14,4 | 14,4 | 416,15 | 5 992,56 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 16,9632 | 16,9632 | 42,18 | 715,51 |
|  | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки ( ) | маш.-ч | 1,5264 | 1,5264 | 5,03 | 7,68 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,728 | 1,728 | 1 694,92 | 2 928,82 |
|  | цена аренды | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 3,6 | 3,6 | 2 118,64 | 7 627,10 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3,6144 | 3,6144 | 2 118,64 | 7 657,61 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 24 929,28 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 | 5,3 | 45,50 | 241,15 |
|  | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0074 | 0,0074 | 33 218,41 | 245,82 |
|  | 101-1671 | Поковки простые строительные | кг | 2,8 | 2,8 | 35,68 | 99,90 |
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,76 | 0,76 | 29,84 | 22,68 |
|  | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,8 | 2,8 | 285,83 | 800,32 |
|  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 30,5 | 30,5 | 58,34 | 1 779,37 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3 189,24 |
| 2 | ГЭСНм03-02-021-57 | Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 1200 мм, длина 50 м [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;60%] | 1 шт. |  | 1 | 103 885,49 | 103 885,49 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 532 | 638,4 | 113,34 | 72 356,26 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 15,18 | 18,22 | 140,84 | (2 565,54) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 72 356,26 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т ( ) | маш.-ч | 15,828 | 15,828 | 979,50 | 15 503,53 |
|  | 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т ( ) | маш.-ч | 2,388 | 2,388 | 490,48 | 1 171,27 |
|  | 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) ( ) | маш.-ч | 179,568 | 179,568 | 16,15 | 2 900,02 |
|  | 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т ( ) | маш.-ч | 15,828 | 15,828 | 752,52 | 11 910,89 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 31 485,71 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 23,4 | 23,4 | 1,86 | 43,52 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 43,52 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 152 334,36 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 98 295,99 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 92 686,61 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 5 609,38 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 56 414,99 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 3 232,76 |
| Прочие работы (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | цена аренды | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | ч |  | 10 | 1 694,92 | 16 949,20 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | ч | 1 | 10 | 1 694,92 | 16 949,20 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 16 949,20 |
| 2 | 204-0057 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных | т |  | 27 | 6 864,87 | 185 351,49 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-0057 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных | т | 1 | 27 | 6 864,87 | 185 351,49 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 185 351,49 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 202 300,69 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 202 300,69 |
| Пусконаладочные работы (Монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | примГЭСНп04-02-021-05 | Конвейер пластинчатый стационарный, [Накл.:k=0,85;65%;Сметн.пр.:k=0,8;40%] | 1 конвейер |  | 1 | 33 881,76 | 33 881,76 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (5,9 разр.) | Чел-час | 186 | 223,2 | 151,80 | 33 881,76 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 33 881,76 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 33 881,76 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 33 881,76 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 33 881,76 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 0,00 |
| Начисления на смету: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.2 пп. 1 Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 490 401 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 188 818 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 180 147 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 8 671 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 87 771 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 222 483 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 490 401 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) | 0,85 | 80 | 105 357 |
| Накладные расходы (Пусконаладочные работы) | 0,85 | 65 | 18 720 |
| Итого накладных расходов |  |  | 124 076 |
| Итого |  |  | 614 478 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) | 0,8 | 60 | 74 369 |
| Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) | 0,8 | 40 | 10 842 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 85 212 |
| Итого |  |  | 699 689 |
| Проценты НР и СП учитывают коэффициенты:+НР 0,85 СП 0,8 (по письму 3757 от 22.02.11)+ |  | 0 | 0 |
| Временные здания и сооружения |  | 1,12 | 7 837 |
| ИТОГО |  |  | 707 526 |
| Зимнее удорожание по ГФСНр-81-05-02-2001 т.2. п.1.5. |  | 1,6 | 11 320 |
| ИТОГО |  |  | 718 846 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,7 | 5 032 |
| ИТОГО |  |  | 723 878 |
| НДС |  | 18 | 130 298 |
| В С Е Г О |  |  | 854 176 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |