Расчет стоимости выполнения работ по себестоимости (на основе трудозатрат)

| № п/п | Наименование проектных | Исполнители |  | Количество человеко-дней | Среднедневная зарплата (руб.) | Заработная плата (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (изыскательских) и других работ | количество | должность |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 |
| 1 | Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации по обследуемым сооружениям. | 1 | гл.спец | 20 | 20 000 | 20 000 |
| 2 | Инженерное и инструментальное обследование сооружений. | 3 | инженер | 20 | 15 000 | 45 000 |
| 3 | Выявление существующих дефек-тов и повреждений, их классификация, определение возможных причин их возникновения; составление дефектной ведомости. | 2 | инженер | 80 | 15 000 | 120 000 |
| 4 | Оценка фактического состояния сооружений по данным прове-денного обследования, анализа исходных данных и выполненных расчетов. | 1 | гл.спец | 20 | 20 000 | 20 000 |
| 5 | Выработка решений по устранению выявленных дефектов и повреждений (в соответствии с дефектной ведомостью). | 2 | ГИП | 40 | 25 000 | 50 000 |
|  | Итого з/п непосредственных исполнителей |  |  |  |  | 255 000 |

Смета

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая з/п непосредственных исполнителей | тыс.руб. | 255 000 |
| 2. | Коэффициент отношения з/п непосредственных исполнителей к себестоимости |  | 0,45 |
| 3. | Себестоимость исходя из установленного коэффициента (стр.1: стр.2) | тыс.руб. | 566,67 |
| 4. | Уровень рентабельности (по отношению к себестоимости) | % | 20 |
| 5. | Прибыль (стр.3 х стр.4/100) | тыс.руб. | 113,33 |
| 6. | Стоимость работы (стр.3 + стр.5) | тыс.руб. | 680,00 |
| 7. | Применяемый коэффициент к стоимости работы, установленный в связи с дополнительными затратами проектных организаций, расположенных в районах, для paботников которых предусмотрены льготные выплаты (северные надбавки н доплаты, районные коэффициенты н др.) |  |  |
|  | Всего стоимость работы | тыс.руб. | 680,00 |

__шестьсот восемьдесят тысяч рублей

(сумма прописью)

Генеральный директор       _________

Главный инженер проекта ________

Составитель сметы             _______