Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | (наименование стройки) |  |
| --- | --- | --- |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-1

от 18.05.2015

«Устройство брусчатки»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 083 509,74 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 915,97 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 218 976,64 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство брусчатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-010-02 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 0,2897 100 м | 453,13 | 0,00 0,00 | 131 | 131 | 0 0 | 56,50 0,00 | 16,37 0,00 |
| 2 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 0,03618 1000 м3 грунта | 5756,64 161,93 | 5589,48 711,56 | 208 | 6 | 202 26 | 20,76 60,20 | 0,75 2,18 |
| 3 | ТЕРр68-12-18 | Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 3,6186 100 м2 площади разбо | 5036,12 2309,05 | 2359,09 304,48 | 18224 | 8356 | 8537 1102 | 285,42 25,76 | 1032,82 93,22 |
|  | 101-9427 | Диск отрезной алмазный | 0,010856 шт. |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 28,88 1 м3 подстилающего слоя | 141,27 29,46 | 27,82 3,55 | 4080 | 851 | 803 103 | 3,41 0,30 | 98,48 8,66 |
| 5 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 0,2897 100 м бортового камн | 4395,89 643,64 | 82,95 8,04 | 1273 | 186 | 24 2 | 76,08 0,68 | 22,04 0,20 |
|  | 413-9010 | Камни бортовые | 29 шт |  |  | 589 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-025-02 | Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов | 3,6186 100 м2 покрытия | 28051,60 1058,46 | 411,69 44,56 | 101508 | 3830 | 1490 161 | 118,00 3,77 | 426,99 13,64 |
|  | 413-0437 | Брусчатка | -361,86 м2 |  |  | -89792 |  |  |  |  |
|  | 413-0437 | Брусчатка | 361,86 м2 |  |  | 31359 |  |  |  |  |
| 7 | т.цена | Лоток водоотводный бетонный | 9 м | 61,41 |  | 553 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 9 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 9740 | 2554 | 275 46 | 35,39 0,43 | 318,51 3,87 |
| 9 | ФССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР общеотрослевое строительство: (Кэм=1,04; Км=0,9; Ком=0,9)] | 65,12 1 т груза | 11,88 0,00 | 11,88 0,00 | 774 | 0 | 774 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 78647,00 | 15914,00 | 12105,00 1440,00 |  | 1915,97 121,77 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -57291,00 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Общеотраслевое строительство по статьям затрат 2 кв.2015 РЦЦС)} k=13,76 на зарплату k=5,96 на эксплуатацию машин k=5,87 на материалы k=5,87 на основные материалы |  |  |  |  |  | 588308,80 | 218976,64 | 72145,80 19814,40 |  | 1915,97 121,77 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 588308,80 | 218976,64 | 72145,80 19814,40 |  | 1915,97 121,77 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | -336298,17 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 588 308,80 |
| Накладные расходы (пп. 1, 5) |  | 109 | 4 785,10 |
| Накладные расходы (пп. 2, 8) |  | 73 | 26 438,41 |
| Накладные расходы (пп. 3) |  | 88 | 114 525,84 |
| Накладные расходы (пп. 4, 6) |  | 94 | 63 961,36 |
| Итого накладных расходов |  |  | 209 710,71 |
| Итого |  |  | 798 019,51 |
| Сметная прибыль (пп. 1, 5) |  | 65 | 2 853,50 |
| Сметная прибыль (пп. 2) |  | 34 | 149,94 |
| Сметная прибыль (пп. 3) |  | 48 | 62 468,64 |
| Сметная прибыль (пп. 4, 6) |  | 51 | 34 702,44 |
| Сметная прибыль (пп. 8) |  | 56 | 20 034,56 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 120 209,08 |
| Итого |  |  | 918 228,59 |
| Проценты НР и СП учитывают коэффициенты:+НР 0,85 СП 0,8 (по письму 3757 от 22.02.11)+ НР 0,9 СП 0,85 (к общестроительным сборникам) |  | 0 | 0,00 |
| НДС |  | 18 | 165 281,15 |
| В С Е Г О |  |  | 1 083 509,74 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |