	< 32 * 2 * 11 >
	ПК РИК (вер.1.3.090401) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма КС-6а



	Заказчик:
	

	Подрядчик:
	

	

	

	Стройка:
	тр

	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

	

	Сметная стоимость:
	26.909
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.253
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	2.661
	тыс. руб.

	Составлен в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр норматива,  

Наименование работ,  

Единица измерения,  

Исполнители
	Цена за единицу
	По смете
	С нач.стр.
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Всего за год
	Остаток

	
	
	
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество

	
	
	
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	

	
	N = < 32 * 2 * 3 >

	
	

	

	1.
	Е20-01-001-4 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм 

100 м2
	2 699.73
	1.5
	1.5
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	1.5
	

	
	
	
	4 049.60
	4 049.60
	
	
	
	
	
	4 049.60
	
	
	
	
	
	
	4 049.60
	

	

	2.
	С300-9066-10022 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром до 4000 мм 

м2
	132.88
	150
	150
	
	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	150
	

	
	
	
	19 932.00
	19 932.00
	
	
	
	
	
	19 932.00
	
	
	
	
	
	
	19 932.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО   ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА
	
	23 981.60
	23 981.60
	
	
	
	
	
	23 981.60
	
	
	
	
	
	
	23 981.60
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	23 981.60
	23 981.60
	
	
	
	
	
	23 981.60
	
	
	
	
	
	
	23 981.60
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1)
	
	1 862.59
	1 862.59
	
	
	
	
	
	1 862.59
	
	
	
	
	
	
	1 862.59
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1)
	
	1 064.34
	1 064.34
	
	
	
	
	
	1 064.34
	
	
	
	
	
	
	1 064.34
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	26 908.53
	26 908.53
	
	
	
	
	
	26 908.53
	
	
	
	
	
	
	26 908.53
	

	
	. ВСЕГО  ПО   ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА
	
	26 908.53
	26 908.53
	
	
	
	
	
	26 908.53
	
	
	
	
	
	
	26 908.53
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	1 862.59
	1 862.59
	
	
	
	
	
	1 862.59
	
	
	
	
	
	
	1 862.59
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	1 064.34
	1 064.34
	
	
	
	
	
	1 064.34
	
	
	
	
	
	
	1 064.34
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

