                                                                                                «Утверждаю»                                                             в                                
                                                                                               Директор по развитию

.                                                                                                                  
.                                                «                                              «___» _______________2008г.
                                                        ПРОТОКОЛ
                        о цене  монтажа колючей проволоки «Егоза».
Отметили:      
1. Расценки на монтаж колючей проволоки «Егоза» в сметных нормах нет. 
2. Исходя из опыта монтажа колючей проволоки «Егоза», оплату работ по её монтажу (без учёта стоимости работ по монтажу металлоконструкций для крепления Егозы) следует производить из расчёта 1,3 чел-час. за 1 м.п. ограждения (с учетом дополнительных работ по подготовке забора).
Решили:

     1.  Расценку на монтаж колючей проволоки «Егоза» с учётом монтажа и стоимости струн (проволоки Д 5 мм.) в ценах второго квартала 2008 года утвердить в размере 353 рублей за 1 м.п. (расчёт прилагается).
     2. Оплату работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций для крепления струн и колючей проволоки «Егоза»  производить по сметным нормативам 2001 года с пересчётом в  текущие цены.

        Начальник ОКСа                                                                    
«Согласовано»                             





Директор по безопасности








                                       


 «___»     ____________________2008г.








