Замечания

к локальным ресурсным сметным расчетам № 2-187-1-3рд3 и №2-187-1-4рд2, составленным ООО «Ямалнефтегазстрой» по объекту:

«Раздельно-групповое переподключение газосборных коллекторов с различными параметрами УКПГ-8В Уренгойского НГКМ»,

входящему в состав стройки «Техническое перевооружение, реконструкция, расширение действующих мощностей Уренгойского НГКМ».

(по письму ООО «Ямалнефтегазстрой» от 30.07.2013 № 313)

- Из локальных сметных расчетов исключить лимитированные затраты, так как, исходя из правил нумерации, составленные сметы являются дополнительными к основным сметам, включенным в объектные сметные расчеты, в которых учитываются лимитированные затраты.

Ответ: В ЛС № 2-187-1-2рд2, 2-187-1-3рд3, 2-187-1-4рд2, 2-187-2-2рд, 2-187-3рд лимитированные затраты включены по просьбе производственного отдела УОРРиСОФ (для  определения полной сметной стоимости дополнительных работ), при составлении ОС и ССР данные затраты будут изображены там, где нужно.

- Исключить из ЛС коэффициент перевода в текущие цены по тендеру и НДС, так как стоимость работ по локальному сметному расчету рассчитывается в ценах на 01.01.2008 без НДС.

Ответ: В ЛС № 2-187-1-2рд2, 2-187-1-3рд3, 2-187-1-4рд2, 2-187-2-2рд, 2-187-3рд коэффициент перевода в текущие цены включен по просьбе производственного отдела УОРРиСОФ (для  определения полной сметной стоимости дополнительных работ) при составлении ОС и ССР данные затраты будут изображены там, где нужно.

- Итоговую сметную стоимость на титульном листе указать в тыс.рублей с округлением до двух знаков после запятой.

Ответ: Три знака после запятой проставлены для точности расчета при составлении ОС и ССР, прием и сдача работ между Заказчиком и Подрядчиком производится в рублях.

- Согласно МДС 12-15.2003 внесение оборудования, как материалов поставки подрядчика недопустимо.

Ответ: В связи с незначительным объемом и ценой оборудования поставки подрядчика, изделия включены в материалы-для сокращения бумажной волокиты м/у Заказчиком и Подрядчиком, связанной с внесением стоимости оборудования в состав  основных средств Заказчика.

- Стоимость материалов, машин и механизмов, оплаты труда принять, согласно мониторингу цен на 01.01.2008, для района сосредоточенного строительства «Южный Уренгой».

Ответ: Программа «Гранд-смета» с расценками Промгаза приобретена ООО «ЯНГС»  в 09.2012года и стоимость машин и механизмов только для района Северный Уренгой 1-3. Южного Уренгоя в программе нет.

- При включении в смету материальных ресурсов по прайс-листу с ценами, указанными в Евро, производить перевод стоимости материалов в Рубли по курсу ЦБ. Для сведения: курс ЦБ на 14.09.13г. составляет 1евро = 43,47 руб, в то время, как принятый курс в предоставленных локальных сметах 1 евро = 48 руб.

Ответ: Указанные сметы составлены в 2012 году и рассматриваются уже год, и стоимость Евро может и изменился, но стоимость оборудования и материалов тоже не стоит на месте. Поэтому прошу оставить данные цены без изменений.

- Исправить расценки на демонтажные работы. Пример: не верно заведена расценка на демонтаж (ЛС №2-187-1-3рд3, п.5), так как при применении коэффициента на демонтаж в стоимость расценки не должна включаться стоимость материалов. Коэффициент на демонтажные работы принять К=0,3.

Ответ: Расценка называется «Демонтаж: Конструкции металлические кабельные. Скоба П-образная из полосовой или угловой стали К=0,3, т», и в составе материалов оставлена стоимость электродов для демонтажа, т.к. руками их не оторвать.