| № п/п | Наименование затрат | Организация-подрядчик | КС-3, Счет-фактура | Акт, договор | Стоимость работ по договору | Выполнено и принято работ | Оплачено работ подрядчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты Подрядчика, в том числе: | ЗАО ПК "Электрические сети" |  | Договор на ПИР №955/13/176-юр от 25.06.2013 г. | 7 000 820,82 в т.ч. НДС 1 067 921,82 | 6 328 083,94 в т.ч. НДС 18% 965 300,94 | 6 328 083,94 |
| 1.1 | 1) Разработка проектно-сметной документации по реконструкции и строительству сооружения (воздушно-кабельная линия 110 кВ ЧТЭЦ-1- Гусеничная-ЧТЗ-ЧГРЭС Восточная. |  | №46 от 30.08.2013 г | Акту №955/1 от 30.08.13 г. |  | 4 252 787,73 |  |
|  |  |  | №50 от 18.09.2013 г. | Акту №955/2 от 18.09.13 г. |  | 1 839 296,21 |  |
|  |  |  | №72 от 11.12.2013 г. | Акту №955/3 от 11.12.13 г. |  | 236 000,00 |  |
| 2. | Затраты Подрядчика, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкции и строительство сооружения (воздушно-кабельная линия 110 кВ ЧТЭЦ -1- Гусеничная-ЧТЗ-ЧГРЭС Восточная. | ЗАО "Технос" |  | ДС №1, ДС №2, ДС №3 к Договору подряда №25/ГП-13/175-юр от 24.06.2013г. | 116 134 232,63 | 116 134 232,63 | 116 134 232,63 |
|  |  | ЗАО "Технос" | КС-3 №1 от 20.09.13 г. на 23 763 208,95 С/ф №99 от 20.09.13 | КС-2 №1 от 20.09.2013 |  | 22 419 177,54 |  |
|  |  | ОАО Страховая акционерная компания «Энергогарант» |  | Договор подрядчика на страхование строительно-монтажных работ №136500-240-000069 от 24.06.2013 г. |  | 1 344 031,41 |  |
|  |  | ЗАО "Технос" | КС-3 №3 от 15.11.13 г. на 42 479 012,34 С/ф №126 от 15.11.13 | КС-2 №2/1 от 15.11.2013 г. |  | 36 335 465,06 |  |
|  |  |  |  | КС-2 №2/2 от 15.11.2013 г. |  | 6 143 547,28 |  |
|  |  |  | КС-3 №2 от 27.12.13 г. на 47 161 286,56 С/ф №146 от 27.12.13 | КС-2 №3/1 от 27.12.2013 г. |  | 42 671 530,52 |  |
|  |  |  |  | КС-2 №3/1 от 27.12.2013 г. |  | 1 591 906,14 |  |
|  |  |  |  | КС-2 №3/3 от 27.12.2013 г. |  | 234 736,22 |  |
|  |  |  |  | КС-2 №3/4 от 27.12.2013 г. |  | 2 663 113,68 |  |
|  |  |  | КС-3 №1 от 31.07.2014 | КС-2 №1 от 31.07.2014 г. |  | 2 730 724,78 |  |