ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ НП СРО «Гильдия Строителей Урала» для аттестации руководителей и специалистов Административно Управленческого Персонала в строительных организациях.
Тема - «Сметное дело». Категория работников - Инженер-сметчик,
1. В составе какого элемента затрат отражается дополнительная зарплата строителей:
а.
прочие затраты;
б.
затраты на оплату труда;
в.
материальные затраты;
г.
амортизация.
2. В составе какого элемента затрат отражаются расходы на погрузку-разгрузку строительных материалов:
а.
материальные затраты;
б.
прочие затраты;
в.
амортизация основных средств;
г.
затраты на оплату труда.
3. Под сметной нормой рассматривается:
а.
совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях);
б.
совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ;
в.
совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.) накладных расходов, сметной прибыли;
г.
совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.) сметной прибыли.
4. Арендная плата за использование башенных кранов учитывается в составе:
а.
расходов по эксплуатации машин и оборудования;
б.
прочих непроизводительных расходов;
в.
накладных расходов;
г.
материальных затрат.
5. Учет затрат подрядчик ведет:
а. по каждому договору;
6. по каждому объекту строительства, договору;
в.
по каждому застройщику;
г.
по каждому аналитическому счету.
6. В составе какого элемента затрат отражается основная зарплата строителей:
а.
материальные затраты;
б.
прочие затраты;
в.
затраты на оплату труда;
г.
накладные расходы.
7. В структуре прямых затрат на строительство наибольшую долю составляют:
а.
стоимость материалов, конструкций и деталей;
б.
затраты на эксплуатацию машин;
в.
зарплата рабочих;
г.
прочие затраты.
8. Величина прямых затрат находятся в зависимости от объема строительных работ:
а.
они не зависят от объема строительных работ;
б.
обратно пропорциональной;
в.
прямо пропорциональной;
г.
определяются по удельному весу затрат в себестоимости строительных работ.
9. Основанием для определения сметной стоимости строительства являются:
а.
исходные данные заказчика для разработки сметной документации, пояснительные записки к проектным материалам, а также отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения органов государственной власти;
б.
исходные данные заказчика для разработки сметной документации, чертежи и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и ремонтных работ, действующие сметные нормативы, а так5же отпускные цены и транспортные расходы на материалы, оборудование, мебель и инвентарь;
в.
исходные данные заказчика для разработки сметной документации, предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости потребности оборудования, решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС), пояснительные записки к проектным материалам, а на дополнительные работы - листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и монтажных работ;
г.
спецификации и ведомости потребности оборудования, решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС), пояснительные записки к проектным материалам, а на дополнительные работы - листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и монтажных работ.
10. Вторая стадия инвестиционного цикла "освоение средств" включает в себя следующие этапы:
а.
проектирование и планирование;
б.
получение прибыли и полная окупаемость;
в.
строительство и освоение проектной мощности;
г.
сдача объекта.
11. Выберите из приведенного списка оборудование, входящее в сметы на строительство:
а. строительные машины и механизмы;
б.
машины и оборудование, не связанное со строительством;
в.
оборудование, приобретенное для дополнительной установки в действующих цехах;
г.
оборудование для монтажа.
12. Выберите из приведенного списка оборудование, не входящее в сметы на строительство:
а.
транспортные средства, технологически связанные с процессом производства при строительстве новых предприятий;
б.
оборудование, приобретенное для дополнительной установки в действующих цехах;
в.
строительные машины и механизмы;
г.оборудование
для монтажа и строительства новых предприятий.
13. Выберите из приведенного списка расходы, которые можно отнести к прямым:
а.
зарплата бригады монтажников
б.
расходы по вывозу строительного мусора
в.
расходы на обеспечение техники безопасности на стройплощадках
г.
все вышеперечисленные
14. На рынке обычно выделяют следующие уровни цен :
а.
цены производителей, оптовые цены и розничные цены
б.
оптовые цены и розничные цены
в.
цены производителей и розничные цены
г.
розничные цены
15. Назначение капитальных вложений характеризует их:
а.
вещественный состав
б.
технологический состав
в.
воспроизводственный состав
г.
восстановительный состав
16. Назовите последовательно этапы инвестиционного цикла:
а.
вложение средств, освоение средств, возмещение вложенных средств
б.
освоение средств, возмещение вложенных средств, вложение средств
в.
вложение средств, возмещение вложенных средств, освоение средств
г.
все вышеперечисленные
17. Сметные нормативы подразделяются на:
а.
нормативы по ГЭСН, ФЕР и ТЕР;
б.
строительные, монтажные, ремонтные нормативы;
в.
элементные и укрупненные нормативы;
г.
все вышеперечисленные.
18. Незавершенное
производство как сметная стоимость незаконченных строительных объектов определяется:
а.
строительно-монтажной организацией
б.
заказчиком
в.
проектировщиком
г.
все вышеперечисленные
19. Сметная стоимость строительства (ремонта) в соответствии с технологической структурой капитальных вложений и порядком осуществления деятельности строительно-монтажных организаций включает:
а.
стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ; стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ); затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря и прочие затраты;
б.
стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ; стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ); затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря;
в.
стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ; стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ); затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря;
г.
стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ; стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ); прочие затраты.
20. Нормативный метод предполагает, что учет затрат ведется
а.
по нормам и отклонениям от норм
б.
по нормам
в.
по фактическим расходам
г.
по статьям затрат
21. Сметные нормативы могут:
а.
не корректироваться в сторону уменьшения, если они разработаны на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов;
б.
корректироваться, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в зависимости от конкретных условий строительства;
в.
корректироваться в сторону уменьшения, если стоимость материалов и эксплуатации механизмов меньше стоимости, учтенной расценками;
г.
корректироваться по согласовании сторон.
22. При расчетах между заказчиком и подрядчиком текущий уровень цен определяется:
а.
на основании базисного уровня цен
б.
на основании базисного уровня цен и расчетных индексов
в.
как рыночный уровень на данный момент
г.
по согласованной цене
23. При ресурсном методе определения стоимости строительства осуществляется:
а. калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки не место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников;
б. калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки не место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы определяются по фактическим объемам.
24. Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на:
а.
использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в текущем уровне цен;
б.
определении стоимости в базисном уровне цен;
в.
использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.
25. Какие индексы могут применяться для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены?
а.
индексы к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ); индексы к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства);
б.
индексы к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ);
в.
индексы к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости ( по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства).
г.
индексы к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ); индексы к итогам всех затрат.
26. Прямые затраты учитывают стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работ:
а.
материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, мебели, инвентаря); технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов);
б.
материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, мебели, инвентаря); технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов); прочих затрат;
в.
материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, мебели, инвентаря); технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); прочих затрат;
г.
материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, мебели, инвентаря); трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов); прочих затрат.
27. Сводный сметный расчет определяет:
а. стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей, которая рассматривается как документ, определяющий сметную стоимость объекта;
б.
стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей, которая рассматривается как документ, определяющий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом;
в.
сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом;
г.
стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей.
28. Федеральные единичные расценки подлежат корректировке в случае, когда:
а.
используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
используются импортные строительные машины, при этом допускается корректировка ФЕР, когда применяемые импортные машины не имеют аналогов отечественного производства, а применение импортных машин предусмотрено проектом; предусматривается применение машин, а фактически строительные работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации;
б.
используются импортные строительные машины, при этом допускается корректировка ФЕР, когда применяемые импортные машины не имеют аналогов отечественного производства, а применение импортных машин предусмотрено проектом; предусматривается применение машин, а фактически строительные работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации.
в.
используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
г.
используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
29. При расчетах за выполненные работы оплата за эксплуатацию грузопассажирских подъемников:
а.
производится вне зависимости от наличия таковых, поскольку, если подрядчик не устанавливает и не использует грузопассажирские подъемники, он несет другие расходы, связанные с доставкой людей, инструмента и материалов на высоту;
б.
не производиться.
30. Структуру строительного рынка формируют:
а.
инвесторы, заказчики, подрядчики, поставщики материальных ресурсов, индивидуальные застройщики
б.
инвесторы, заказчики, подрядчики
в.
подрядчики, оценщики, поставщики
г. поставщики материальных ресурсов, индивидуальные застройщики
31. По какому сборнику следует распределять затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстоянии, сверх учтенных в сборниках ФЕРм?
а.
ФЕРм № 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования»;
б.
затраты на перемещение оборудования не учитывается, так как учтено нормами ТЕРм.
32. Юридическое или физическое лицо, выполняющее СМР и оказывающее другие услуги по договору с заказчиком -
а.
инвестор
б.
заказчик
в.
подрядчик
г.
индивидуальные застройщики
33. Цена на строительную продукцию определяется следующими факторами:
а.
государственной системой ценообразования и сметного нормирования;
б.
сметные единицы.
в.
источником финансирования;
г.
требованиями проекта; районом строительства; условиями договора на подряд
34. Нормативно-правовая база, разработанная под руководством Госстроя России и Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, обязательна:
а.
для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности
б.
для всех предприятий и организаций, осуществляющих капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней.
в.
для всех организаций осуществляющих строительство жилья
г.
для всех предприятий выполняющих СМР.
35. Обобщенное название сметных норм, цен и расценок, объединяемых в отдельные сборники.
а.
сметные нормативы;
б.
сметные единицы;
в.
сметные справочники;
г.
сметные справочники, сметные единицы
36. Совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных и других работ:
а.
сметный норматив;
б.
сметная норма;
в.
сметные справочник;
г.
сметная единица;
37. Государственное регулирование цен на строительную продукцию осуществляется государством с помощью:
а.
монополистического регулирования цен на строительную продукцию;
б.
системы сметного нормирования;
в.системы
нормативного регулирования.
г.
все вышеперечисленные.
38. ГЭСН-2001 расшифровывается как
а.
государственный элементный сметный норматив
б.
государственная элементарная сметная норма
в.
государственная элементная сметная норма
г.
государственный элементарный сметный норматив
39. К элементным сметным нормативам относятся:
а.
сборники ГЭСН, сборники ТЕР и сборники ФЕР
б.
сборники ТЕР и сборники ФЕР
в.
сборники ФЕР
г.
сборники ГЭСН
д.
сборники ТЕР
40. Укрупненные сметные нормативы выражаются в:
а.
рублях и процентах
б.
процентах
в.
рублях
г.
тысяч рублей, проценты
41. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ включает:
а.
прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль
б.
накладные расходы, прямые затраты
в.
сметную прибыль, накладные расходы
г.
накладные расходы, сметная прибыль
42. В локальном сметном расчете определяется:
а.
сметная стоимость объекта
б.
сметная стоимость строительно-монтажных работ
в.
сметная себестоимость строительно-монтажных работ
г.
нормативная стоимость
43. В объектном сметном расчете определяется:
а.
сметная стоимость объекта
б.
сметная стоимость строительно-монтажных работ
в.
сметная себестоимость строительно-монтажных работ
г.
согласованная стоимость СМР.
44. Какие затраты не относятся к прямым затратам:
а.
заработная плата основных рабочих
б.
затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в т.ч. заработная плата машинистов
в.
затраты на содержание и эксплуатация вычислительной, множительной и другой оргтехники, накладные расходы
г.
прочие расходы
45. Сметная цена на материалы должна иметь вид:
а.
франко-склад завода-изготовителя (поставщика);
б.
франко-транспортные средства (ФТС);
в.
франко-вагон-станция отправления (ФВСО);
г.
франко-вагон-станция назначения (ФВСН);
д.
франко-приобъектный склад (ФПС)согласно условий договора;
46. При сметном расчете используют следующие методы:
а.
ресурсный; ресурсно-индексный;
б.
индексный;
в.
базисный;
г.
все вышеперечисленные.
47. Оценка материальных ресурсов должна проводиться:
а.
в базисном уровне и в текущем уровне;
б.
в текущем уровне;
в.
в базисном уровне
г.
в нормативном уровне
48. Последовательность работ в составе локальной сметы:
а.
произвольная, главное учесть все объемы;
б.
последовательность работ определяется технологической последовательностью;
в.
в строгой последовательности, утвержденной ГОСТом.
г.
по элементам выполнения СМР
49. Документ, отражающий сметную стоимость СМР:
а.
сводный сметный расчет;
б.
калькуляция сметной стоимости затрат;
в.
локальный сметный расчет, Грант -смета;
г.
объектный сметный расчет.
50. Какой метод определения сметной стоимости СМР основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне:
а.
ресурсный;
б.
ресурсно-индексный;
в.
метод применения банка данных;
г.
базисно-индексный.
51. Сколько глав содержится в сводном сметном расчете на строительство:
а.
от 1 до 20;
б.
9;
в.
12;
г.
7.



52. Кто из перечисленных субъектов не является участником строительного рынка:
а.
транспортные организации;
б.
магазины строительных материалов;
в.
базы строительных материалов;
г.
индивидуальный застройщик.
53.Что является первичным сметным документом и составляется на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям:
а.
ведомость объемов строительных и монтажных работ;
б.
локальные сметные расчеты;
в.
сметные расчеты на отдельные виды затрат;
г.
объектные сметные расчеты.
54. Документы, подтверждающие фактическую (сметную) стоимость на строительные материалы:
а.
калькуляция;
б.
прейскурант завода изготовителя.
в.
счет фактура и накладная.
г.
калькуляция, товарный чек
55. Калькулирование стоимости строительно-монтажных работ в текущих ценах и тарифах на ресурсы, необходимые для реализации проектного решения, свойственно:
а.
методу применения банка данных;
б.
базисно-индексному методу;
в.
ресурсному методу;
г.
ресурсно-индексному методу.
56. Использование сборников ФЕР и ТЕР свойственно:
а.
методу применения банка данных;
б.
базисно-индексному методу;
в.
ресурсному методу;
г.
ресурсно-индексному методу.
57. Накладными расходами при выполнении СМР являются:
а.
затраты, связанные с созданием необходимых условий для выполнения ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также их управлением и обслуживанием;
б.
затраты, связанные с созданием необходимых условий для выполнения ремонтно-строительных и пусконаладочных работ;
в.
затраты, связанные с организацией, управлением и обслуживанием строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ.
58. Включается ли сметная прибыль в себестоимость строительной продукции?
а.
относится;
строительных, организацией,
строительных,
б.
не относится;

в. относится только в том размере, который определила для себя строительная организация.
59. Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений:
а.
учтены нормами ГЭСН, ФЕР, ТЕР;
б.
не учтены нормами сборников ГЭСН, ФЕР, ТЕР и предусматриваются в составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы;
в.
не учтены нормами сборников ГЭСН, ФЕР, ТЕР и предусматриваются в составе норм временных зданий и сооружений;
г.
учтены нормами сборников ГЭСН, ФЕР.
60. Подтверждением уверенности в том, что условия предоставления бюджетных средств организацией будут выполнены, может быть:
а.
утвержденная проектно-сметная документация победителя конкурса;
б.
заявка на предоставление бюджетных средств;
в.
перечень организаций, которые будут участвовать в освоении выделенных бюджетных ассигнований.
г.
смета на строительство дома
61. Каков порядок определения стоимости металлоконструкций при производстве СМР?
а.
в стоимости металлоконструкций по ТСЦ 2 учтена стоимость изготовления и огрунтовка металлоконструкций за 1 раз;
б.
в стоимости металлоконструкций по ТСЦ 2 не учтена стоимость их изготовления, и ее следует определить по ТЕР 38;
в.
в стоимости металлоконструкций по ТСЦ 1 учтена стоимость металлоконструкций;
62. По какому сборнику следует расценить разработку кирпичной кладки при строительстве и реконструкции зданий?
а.
ТЕР 46;
б.
ТЕР 8 с применением коэффициента 0,8;
в.
ТЕР 53;
г.
все вышеперечисленные.
63. Налог на прибыль (доход) организаций относится к:
а.
федеральным налогам;
б.
региональным налогам;
в.
региональным и местным налогам.
г.
федеральным и региональным налогом
64. Какая нормативная база формирования цены СМР действует с 2011 года?
а.
база в ценах 2001 года;
б.
база в ценах 2001 года в редакции 2009 года;
в.
база в ценах 2001 года в редакции 2011 года;
г.
база в ценах 2011 года.
65. Каков порядок определения понижающих коэффициентов к накладным и плановым затратам при производстве СМР в новой нормативной базе?
а.
при определении стоимости строительства понижающие коэффициенты следует учитывать дополнительно в сметах;
б.
при определении стоимости строительства базисно-индексным методом понижающие коэффициенты учтены в индексе инфляции;
в.
при определении стоимости строительства при ресурсном методе следует учитывать дополнительно в сметах;
г.
правильные ответы б и в.
66. Для определения сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) составляется следующая документация:
а.
в составе проекта (рабочего проекта): сводка затрат (при необходимости), сводный сметный расчет стоимости строительства (ремонта), объектные и локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, в составе рабочей документации (РД) - объектные и локальные сметы;
б.
в составе проекта (рабочего проекта): сводный сметный расчет стоимости строительства (ремонта), объектные и локальные сметные расчеты, объектные и локальные сметы;
в.
сводка затрат (по элементам), сводный сметный расчет стоимости строительства (ремонта), объектные и локальные сметы;
г.
сметные расчеты на отдельные виды затрат, в составе рабочей документации (РД) - объектные и локальные сметы.
67. В соответствии с технологической структурой капитальных вложений подрядных организаций сметная стоимость строительства формируется:
а.
стоимость строительных работ
б.
стоимость работ по по монтажу оборудования
в.
стоимость оборудования, мебели, инвентаря, прочие затраты.
г.
все вышеперечисленное
68. К общестроительным работам относятся:
а.
земляные, каменные, бетонные, железобетонные
б.
монтаж различных конструкций
в.
устройство полов, кровель, а также отделочные работы
г.
все вышеперечисленные
69. Специальными работами считаются:
а.
санитарно - технические
б.
электротехнические
в.
буровые, некоторые другие
г.
все вышеперечисленные
70. Под монтажными работами понимаются:
а.
работы по установке оборудования
б.
монтажу оборудования
в.
прокладке устройств, связанных с оборудованием
г. все вышеперечисленные
71. К работам по достройке, оборудованию, модернизации относятся:
а.
работы, вызванные переоборудованием объекта амортизируемых основных средств или иного имущества входящего в состав активов предприятия;
б.
работы по сооружению объекта амортизируемых основных средств или иного имущества;
в.
работы, вызванные изменением первоначальной стоимости амортизируемых основных средств или иного имущества входящего в состав средств предприятия;
г.
работы вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания сооружения, или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
72. Структура сметной стоимости строительства состоит:
а.
стоимость строительных и монтажных работ
б.
стоимость оборудования, мебели и инвентаря
в.
стоимость прочих затрат
г.
все вышеперечисленные
73. Договором признается:
а.
соглашение, заключаемое между двумя или несколькими участниками предпринимательской деятельности;
б.
соглашение между двумя или несколькими лицами, в результате которого происходит изменение права собственности на материальные или нематериальные блага;
в.
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
г.
соглашение о проведении СМР.
74. К прочим затратам относятся
а.
отвод земельного участка
б.
проектно - изыскательские, технический и авторский надзор
в.
экспертиза проектно - сметной документации
г.
все вышеперечисленные
75. Под строительной продукцией подрядчика при условии сдачи готового объекта, право собственности, на которую переходит к заказчику по окончании всех работ, понимается:
а.
объемы строительно-монтажных работ, выполненных субподрядчиком;
б.
объем строительно-монтажных работ с начала и до окончания строительства объекта ввода в эксплуатацию готового объекта;
в.
таун-хаусы, здания, сооружения, коттеджи, объекты социально-культурного назначения - по индивидуальным проектам;
г.
жилые дома, таун-хаусы, коттеджи, объекты социально-культурного назначения.
76. Под строительной продукцией подрядчика при условия оплаты этапов строительно-монтажных работ, право собственности на которую не переходит к заказчику до момента выполнения всех работ по объекту, понимается:
а.
жилые дома, квартиры, объекты социально-культурного назначения, дороги, трубопроводы, трассы, линии связи;
б.
объем строительно-монтажных работ с начала и до окончания строительства объекта;
в.
законченные этапы выполненных СМР;
г.
объект в целом.
77. Под строительной продукцией подрядчика при условии сдачи объекта в целом с промежуточной передачей заказчику выполненных этапов работ понимается:
а.
таун-хаусы, здания, сооружения, коттеджи, объекты социально- культурного назначения — по индивидуальным проектам;
б.
жилые дома, таун-хаусы. коттеджи, объекты социально-культурного назначения;
в.
объект в целом (жилые дома коттеджи и объекты социально-культурной сферы);
г.
законченные этапы выполненных работ.
78. Под строительной продукцией подрядчика при условии ежеквартальной сдачи заказчику определенных строительно-монтажных работ понимается:
а.
объемы строительно-монтажных работ, выполненных субподрядчиком в отчетном периоде;
б.
квартальные объемы выполненных и принятых заказчиком строительно-монтажных работ.
в.
объект в целом, сданный заказчику в отчетном периоде .
г.
выполненные квартальные объемы СМР.
79. При реализации инвестиционного проекта инвестор выполняет следующие функции:
а.
обеспечение полного финансирования строительства приобретаемого в собственность объекта, а также покрытия собственных расходов в суммах предусмотренной сметы;
б.
освоение денежных средств, приобретению проектно-сметной документации оборудования; приобретению оборудования, оплата СМР генподрядчику: покрытие затрат в суммах, предусмотренных сметой;
в.
осуществление технического надзора за процессом строительства;
г.
обеспечение своевременного и полного финансирования строительства приобретаемого в собственность объекта.
80. При реализации инвестиционного проекта и договора строительного подряда заказчик выполняет следующие функции:
а.
обеспечение своевременного и полного финансирования строительства приобретаемого в собственность объекта;
б.
финансирование отвода земельного участка под строительство объекта составление проектно-сметной документации, покупка оборудования, оплата СМР генподрядчику, расходование средств предусмотренные сметой;
в.
осуществление технического надзора за процессом строительства;
г.
передача готового объекта, сбор и анализ экономической и управленческой информации, связанной со строительством; организация ведения строительных работ и руководство процессом строительства.
81. При реализации договора строительного подряда генподрядчик выполняет следующие функции:
а.
расходование денежных средств по отводу земельного участка под строительство объекта; приобретению проектно-сметной документации, оборудования, оплата СМР генподрядчику; списание затрат в суммах, предусмотренных сметой;
б.
осуществление технического надзора за процессом строительства; передача готового объекта; освоение денежных средств в суммах, предусмотренных сметой на покрытие затрат по выполнению общестроительных работ и оплате специальных работ субподрядчиков;
в.
организация ведения строительных работ и руководство процессом строительства (проектирование сметной документации, освоение средств по отводу земельного участка для строительства);
г.
передача выполненных строительно-монтажных работ заказчику; сдача законченных строительно-монтажных работ генподрядчику, сбор и анализ экономической и управленческой информации, связанной со строительством;
82. При реализации договора строительного подряда субподрядчик выполняет следующие функции:
а.
передача готового объекта;
б.
организация ведения строительных работ и руководство процессом строительства;
в.
освоение денежных средств, полученных от генподрядчика в суммах, предусмотренных сметой, на покрытие затрат по выполнению специальных строительно-монтажных работ;
г.
передача выполненных строительно-монтажных работ заказчику; сдача законченных строительно-монтажных работ генподрядчику;
83. При осуществлении инвестиционно-строительной деятельности заключаются следующие договоры:
а.
договор на реализацию инвестиционного проекта, договор долевого участия в строительстве как агентский договор, договор цессии, договор строительного подряда, договор о СД;
б.
договор аренды, инвестиционный проект, договор цессии, агентский договор;
в.
инвестиционный контракт; договор безвозмездного пользования, договор подряда;
г.
договор уступки права требования доли, договор мены, договор купли-продажи.
84. Инвестиции это:
а.
капитальные вложения в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию, приобретение машин, оборудования, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты;
б.
денежные средства, целевые банковские вклады, технологии, машины, оборудование, лицензии и т.д., вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта;
в.
объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует значительного времени;
г.
вложение капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;
д. процесс, в ходе которого осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом цели инвестирования — получения дохода;
85. Основное содержание инвестиционного проекта заключается:
а.
в совместном строительстве юридическими лицами жилых домов, зданий, сооружений и других объектов недвижимости;
б.
в обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектно-сметная документация, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций;
в.
в выполнении функций заказчика при реализации инвестиционного проекта в части привлечения соинвесторов;
г.
в целях строительства или реконструкции предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
86. К собственным источникам инвестирования строительства относятся:
а.
ассигнования из бюджетов разных уровней, полученные на безвозвратной основе;
б.
внеоборотные активы, пассивы, нераспределенная прибыль, денежные средства, в том числе суммы возмещений, полученные в результате наступления страховых случаев,
в.
средства целевого финансирования, полученные по специальным программам;
г.
средства юридических лиц в форме кредитов.
87. Договор
строительного подряда предусматривает:
а.
условия обеспечения строительства объекта трудовыми ресурсами, оборудованием, зданиями, сооружениями;
б.
условия обеспечения строительства объекта нематериальными активами, трудовыми ресурсами, оборудованием, временными сооружениями;
в.
условия обеспечения строительства объекта материальными ресурсами, оборудованием, временными зданиями и сооружениями;
г.
условия обеспечения строительства объекта материальными ресурсами, оборудованием, временными зданиями и сооружениями, нематериальными активами.
88. После строительства у подрядчика остались материалы в счет частичной оплаты за выполненные работы, операция оценивается:
а.
реализация материалов на возмездной основе;
б.
реализация материалов на безвозмездной основе;
в.
реализация материалов по договору дарения;
г.
реализация материалов в будущем сотрудничестве.
89. Каким документом оформляется прием выполненных строительно-монтажных работ?
а.
справка о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат КС-3;
б.
акт о приемке выполненных строительно-монтажных работ КС-3;
в.
акт приемки законченного строительством объекта КС-11;
г.
все вышеперечисленные.
90. Пользователи сданных объектов строительства:
а. физическое лицо, для которого создаются объекты;
б.
юридическое лицо, для которого создаются объекты;
в.
физические и юридические лица, в т.ч. иностранные, государственные органы, международные объединения и другие, для которых создаются объекты;
г.
физические и юридические лица, для которых создаются объекты.
91. Пользователями объектов капитального строительства являются:
а.
инвесторы;
б.
заказчики;
в.
инвесторы и заказчики;
г.
подрядчики;
92. Под незавершенным строительством понимают затраты заказчика:
а.
по вводу в эксплуатацию объектов строительства;
б.
введенному в эксплуатацию объекту строительства;
в.
строительству объектов с начала возведения до ввода их в эксплуатацию.
г.
прочие затраты по сдаче объекта
93. Под завершенным строительством понимают затраты заказчика:
а.
по вводу в эксплуатацию объектов строительства;
б.
введенному в эксплуатацию объекту строительства;
в.
строительству объектов с начала возведения до ввода их в эксплуатацию.
г.
по сданному объекту строительства.
94. Заказчик при выполнении договора на строительство формирует
информацию по объектам учета в разрезе следующих показателей:
а.
затраты по выполнению работ по объектам учета, доходы, полученные по договору на строительство, авансы, выданные подрядчикам, финансовый результат деятельности
б.
незавершенное строительство;
в.
незавершенное строительство в разрезе объектов учета;
г.
завершенное строительство;
д.
финансовый результат по работам, выполненным по договору.
95. Доход заказчика, сформированный при реализации инвестиционного проекта, определяется как:
а.
разница между размером (лимитом) средств на содержание заказчика, заложенного в смете на строящиеся в данном отчетном периоде объекты, и фактическими затратами на его содержание;
б.
разница между договорной стоимостью объекта строительства и фактическими затратами по строительству объекта с учетом затрат по содержанию заказчика;
в.
сумма от операций от сдачи имущества в аренду, штрафов, пени, неустоек и других видов санкций, возмещения причиненных убытков, продажи на сторону излишних и неиспользуемых материальных ценностей, порчи материальных ценностей и от списания дебиторской задолженности.
г.
экономия средств на финансирование строительства, определяемая по его окончании, в случае, если по условиям договора сумма экономии остается в распоряжении заказчика.
96. Форма организации подряда:
а.
комплексная
б.
долевая
в.
смешанная
г.
все вышеперечисленные
97. Статьи затрат подрядчика:
а.
материалы; расходы на оплату труда рабочих отчисления на социальное и медицинское страхование; расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов; накладные расходы;
б.
общепроизводственные расходы; общехозяйственные расходы; расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов;
в.
материалы; потери от брака; расходы по содержанию и эксплуатации машин и механизмов;
г.
коммерческие расходы; накладные расходы
98. Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда:
а.
необходимо определить стоимость строительства при проектировании строительных монтажных работ их объемы, характеры и методы их выполнения;
б.
объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены
в.
объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства;
г.
объемы работ и размеры затрат окончательно определены, а также методы и характер их выполнения.
99. Отчет о фактическом расходе основных материалов по форме № М-29 предназначен:
а.
для списания строительных материалов и конструкций на себестоимость строительно- монтажных работ и предназначен для сопоставления фактического количества материалов, израсходованных на выполнение строительных работ, с их производственными нормами;
б.
для списания строительных материалов и конструкций на себестоимость строительно- монтажных работ и сопоставления фактического количества материалов, израсходованных на выполнение строительных работ, с их производственными нормами;
в.
для сопоставления фактического количества материалов, израсходованных на выполнение строительных работ, с их производственными нормами, принятие к учету и списание основных материалов.
100. Размер надбавки взамен суточных за вахтовый метод работы рассчитывается как:
а.
отношение суммы оклада работника к количеству календарных дней в месяце;
б.
отношение суммы оклада работника к количеству календарных дней в месяце, умноженное на количество дней, подлежащих оплате;
в.
сумма оклада работника умноженная на количество дней, подлежащих оплате.
101. Затраты на содержание и эксплуатацию собственных и арендованных строительных машин и механизмов учитываются в составе:
а.
общехозяйственных расходов
б.
общепроизводственных расходов
в.
основного производства
г.
вспомогательного производства
102. Накладные расходы учитываются в составе:
а.
общехозяйственных расходов
б.
общепроизводственных расходов
в.
основного производства
г.
вспомогательного производства
103. Накладные расходы основного производства для строительных организаций сгруппированы в разделах:
а.
административно-хозяйственные расходы;
б.
расходы на обслуживание работников строительства, переподготовкой кадров;
в.
расходы на организацию работ на строительных площадках; расходы связанные с ремонтом, содержанием временных (нетитульных) сооружений,
г.
расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок;
104. В состав прямых затрат входят:
а.
затраты на основную заработную плату рабочих - строителей
б.
стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая заработную плату рабочих - машинистов
в.
стоимость строительных материалов, деталей и конструкций
г.
все вышеперечисленные
105. К расходам на качество по производству строительно- монтажных работ относят затраты:
а.
по проведению оценки качества;
б.
на исправление или ликвидацию брака и недоделок;
в.
связанные с браком строительно-монтажных работ;
г.
все вышеперечисленные.
106. При выполнении строительно- монтажных работ применяют следующие виды сметных цен материальных ресурсов:
а.
фактически текущие сметные цены по данным складского и производственного учета предприятий изготовителей;
б.
средние сметные цены на основные строительные ресурсы в РФ.(сборник ССЦ и др.);
в.
средние цены на основные строительные материалы в Свердловской области (территориальный сборник сметных цен)
г.
все вышеперечисленные
107. В сборнике ССЦ на основные строительные ресурсы приводятся следующие цены ресурсов:
а. тарифные ставки оплаты труда в строительстве; сборник базовых и текущих средних цен на перевозку грузов автомобильным транспортом при автомобильных перевозках;
б.
сборник базовых и текущих средних цен на материалы, изделия и конструкции, сметные цены на тару, упаковку и реквизит;
в.
базовые и текущие сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь зданий и сооружений, сметные расценки на эксплуатацию строительных машин, механизмов и средств малой механизации;
г.
все вышеперечисленные
108. Для составления локальной сметы на строительные работы необходимы исходные материалы и данные :
а.
ведомость подсчета объемов работ по чертежам проекта и спецификациям; ведомость потребности в ресурсах по нормативам.
б.
проект организации строительства, в котором обоснованы исходные данные по необходимым ресурсам, сведения о месте строительства.
в.
согласованные с заказчиком условия ценообразования, сметные норма и расценки.
г.
все вышеперечисленное
109. Доход у подрядчика после завершения всех работ рассчитывается:
а.
по стоимости работ по мере их готовности;
б.
стоимости объекта строительства.
в.
по акту выполненных работ
г.
по мере готовности
110. При ресурсном методе составляется локальная ресурсная ведомость, где используются источники:
а.
проектные материалы (ведомости объемов работ, спецификации, ПОС);
б.
сборники норм расходов материалов на виды работ;
в.
сметно - нормативная база (ГЭСН- 2001,ПОСН, ТСН,ФСН);
г.
все вышеперечисленные
111. Локальная ресурсная ведомость составляется для определения:
а.
сметных прямых затрат;
б.
сметных косвенных затрат;
в.
сметных прямых и косвенных затрат;
г.
прочих затрат.
112. Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя:
а.
сметные нормативы и сметные документы;
б.
затраты на отплату труда, страховые и другие платежи, включаемые в состав нормирования;
в.
государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы;
г.
определение нормативного количества ресурсов, затрат по строительству объектов.
113. Сметные нормативы - это:
а.
правила определения комплекса норм и расценок;
б.
обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники;
в.
необходимые требования для формирования стоимости строительства;
г. положения, содержащие основные требования для определения стоимости строительных работ.
114. Под сметной нормой рассматривается:
а.
совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.),
б.
затраты на оплату труда, страховые взносы и другие расходы;
в.
нормативное количество ресурсов необходимых при производстве работ;
г.
сметные расценки, предусмотренные при производстве строительно-монтажных работ.
115. В локальной ресурсной ведомости устанавливаются необходимые для выполнения работ ресурсы:
а.
затраты труда(чел -час);
б.
время эксплуатации строительных машин (маш -час);
в.
потребность в материалах (шт,м2 и др);
г.
все вышеперечисленные.
116. В расчетах при составлении локальной ресурсной ведомости используются следующие источники:
а.
проектные материалы (ведомости объемов работ, спецификации, ПОС);
б.
сборники норм расходов материалов на виды работ;
в.
сметно - нормативная база (ГЭСН - 2001,ГОСН,ТСН,ФСН);
г.
все вышеперечисленные.
117. Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции Часть2 «Строительные конструкции и детали» состоит из:
а.
шести разделов
б.
пяти разделов
в.
четырех разделов
г.
трех разделов.
118. Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемый в Свердловской области состоит из:
а.
трех частей
б.
четырех частей
в.
пяти частей
г.
шести частей
119. На какие виды работ и объектов разрабатывается сметная документация:
а.
техническое перевооружение; новые строительства;
б.
новые строительства; расширение действующих предприятий, их реконструкция; техническое перевооружение; капитальный ремонт зданий, сооружений;
в.
техническое перевооружение; капитальный ремонт зданий, сооружений.
г.
капитальный ремонт зданий, сооружений.
120. Для расчетов между заказчиком и подрядчиком ( в актах ф№ КС - 2)используется резерв в размерах:
а. 2% для жилых и общественных зданий; 2,5 %для прочих объектов и сооружений;
б.
3% для жилых и общественных зданий;2,5 %для прочих объектов и сооружений;
в.
1% для жилых и общественных зданий; 1, 5% для прочих объектов и сооружений
г.
2% для жилых и общественных зданий 3, 5% для прочих объектов и сооружений
121. Сметно - нормативная база для ремонтных работ:
а.
ГЭСНр -2001,ФЕРр- 2001;
б.
ТЕРр -2001, ГСНр - 81-05-01 - 2001;
в.
ГСНр - 81-05-02 - 2001
г.
все вышеперечисленные.
122. Все сметные расчеты следует оформлять:
а.
в соответствии с договором;
б.
по согласованию сторон;
в.
по утвержденным единым образцам и формам.
г.
в произвольной форме
123. Округление физических объемов строительно - монтажных работ по проектам:
а.
только при малых объемах с указанием в обосновании расценки ;
б.
по согласованным проектным данным;
в.
по проектным данным следует;
г.
по проектным данным не следует;
124. Цена на строительную продукцию определяется:
а.
инвестором;
б.
подрядчиком;
в.
заказчиком - инвестором; подрядчиком;
г.
подрядчиком, оценщиком
125. Договорная цена на строительство формируется:
а.
на основании согласованных и утвержденных методических документов в строительстве (МДС);
б.
методических справок;
в.
методических расчетов.
г.
методических справочников
126. Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает:
а.
государственные сметные нормы; отраслевые сметные нормы;
б.
территориальные сметные нормы;
в.
фирменные сметные нормы и расценки;
г.
все вышеперечисленные.
127. Сметной единичной расценкой называются:
а.
прямые затраты на единицу измерения работы;
б.
косвенные затраты на единицу измерения работы.
в.
прочие затраты на единицу измерения работы.
г.
все затраты на единицу измерения работы.
128. Смета составляется:
а.
на основе объемов работ;
б.
на основе рабочей документации;
в.
на основе объмов работ по рабочей документации (РД) или рабочим чертежам (РЧ);
г.
на основе договора по рабочим чертежам.
129. В сметном деле используют понятия:
а.
смета;
б.
расчет;
в.
смета и сметный расчет;
г.
сметный расчет.
130. Стоимость строительной продукции определяется:
а.
Сметой на основе проекта (чертежей, спецификацией);
б.
Сметных норм;
в.
Расценок и других данных;
г.
Все вышеперечисленные.
131. Потребность в строительных ресурсах определяется на основе:
а.
сметных норм на измеритель работ, объемы, которых указаны в рабочих чертежах рабочей документации;
б.
объемов СМР;
в.
норм СМР;
г.
прочих расходов и затрат
132. Затраты на организацию, управление и обслуживание называются:
а.
прочими затратами на единицу измерения работы;
б.
накладными расходами;
в.
прямыми затратами на единицу измерения работы;
г.
все затраты на единицу работы.
133. При формировании цены на строительную продукцию одновременно участвуют:
а.
проектировщик, подрядчик;
б.
проектировщик, заказчик;
в.
проектировщик, заказчик, подрядчик;
г.
заказчик, подрядчик.
134. Стоимость строительной продукции зависит:
а.
от места строительства;
б.
региональных условий;
в.
природно - климатических условий;
г.
все вышеперечисленные.
135. Для выполнения строительных работ требуются:
а.
материальные ресурсы (метры2,т, шт. и др.);
б.
трудовые ресурсы - затраты труда рабочих (чел - час).
в.
машины, механизмы (маш - час);
г.
все вышеперечисленные
136. Особенности ценообразования в строительстве заключается в следующем:
а.
особенности учетной прибыли;
б.
формирования стоимости эксплуатации машин;
в.
формирования стоимости эксплуатации механизмов
г.
все вышеперечисленные.
137. Если в договоре аренды нет записи о том, кто производит капитальный ремонт арендуемого имущества:
а.
арендатор имеет право его проводить и списывать на собственные расходы;
б.
арендатор имеет право его проводить ,но не имеет право списывать на собственные расходы;
в.
арендатор не имеет право его проводить и не имеет право списывать на собственные расходы;
138. Количество израсходованных строительных материалов отражается:
а.
в отчете формы М - 29,должно соответствовать количеству материалов, приведенных в отчете об израсходованных материалах;
б.
в отчете по движению МПЗ;
в.
в отчете о выполнении СМР;
г.
в статистическом отчете.
139. Структура сметной стоимости строительства следующая:
а.
стоимость строительных и монтажных работ;
б.
стоимость мебели, оборудования и инвентаря;
в.
стоимость прочих затрат;
г.
все вышеперечисленные.
140. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки выполненных работ:
а.
не расшифровывается и оплачивается заказчиком по норме, согласованной при формировании договорной цены;
б.
расшифровывается и не оплачивается заказчиком;
в.
расшифровывается и оплачивается заказчиком.
г.
не расшифровывается и оплачивается заказчиком по рыночной цене.
141. Группировка по специальным строительным работам рекомендуются разделы:
а.
фундаменты под оборудование, специальные основания;
б.
каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция;
в.
химические защитные покрытия и т. п.
г.
все вышеперечисленные
142. По установке оборудования рекомендуются разделы:
а. приобретение и монтаж технологического оборудования;
б.
технологические трубопроводы;
в.
металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т. п.;
г.
все вышеперечисленные.
143. В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно- гражданского строительства средства распределяются по:
а.
двенадцати главам.
б.
десяти главам;
в.
восьми главам
г.
пяти главам.
144. Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально - культурного назначения в составе сводного сметного расчета средства распределяются:
а.
шести главам;
б.
девяти главам;
в.
десяти главам;
г.
одиннадцати главам.
145. К ССР, представляемому на утверждение в составе проекта составляется пояснительная записка, в которой приводятся:
а.
местоположение строительства, перечень сметных нормативов, принятых на составление смет на строительство;
б.
нормы накладных расходов, норматив сметной прибыли;
в.
технико - экономические показатели, другие сведения;
г.
все вышеперечисленные.
146. В ССР капитального ремонта приводятся итоговые данные:
а.
по каждой главе;
б.
по сумме глав 1- 5, 1-6, 1-7,1-9.
в.
после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты;
г.
всего по сводному сметному расчету.
д.
все вышеперечисленные.
147. В главе первой «Подготовка территории строительства» предусматриваются средства на работы и затраты:
а.
по двум разделам;
б.
трем разделам;
в.
четырем разделам;
г.
шести разделам.
148. Все статьи затрат по главе первой: «Подготовка территории строительства» определяются:
а.
на основе сметных норм;
б.
сметных нормативов:
в.
проектных объемов и действующих расценок;
г.
договором.
149. Затраты на составление сметной документации финансируются за счет:
а.
основной деятельности эксплуатирующей организации;
б.
пусконаладочной организации;
в.
проектной организации;
г.
подрядчика.
150. Для определения сметной стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений, (или их очередей) следует составлять сметную документацию в составе проекта при одностадийном проектировании:
а.
сводку затрат (при необходимости);
б.
сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта);
в.
объектные и локальные сметные расчеты;
г.
сметные расчеты на отдельные виды затрат.
д.
все вышеперечисленные.
151. Для определения сметной стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей следует составлять сводную документацию в составе рабочей документации при двух стадийном проектировании:
а.
сводку затрат;
б.
объектные и локальные сметы;
в.
сметные расчеты;
г.
объектная смета.
152. Основным документом, регулирующим отношения заказчика и подрядчика в процессе выполнения строительных и подрядных работ является:
а.
смета;
б.
расчет;
в.
договор подряда.
г.
акт выполненных работ.
153. Договорные цены могут определятся:
а.
в базисных (на 01.01.2000года) ценах;
б.
текущих ценах;
в.
прогнозных (с учетом срока строительства) ценах;
г.
все вышеперечисленные.
154. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется :
а.
по итогу глав 1-12 и показывается отдельной строкой;
б.
по итогу глав 1-9 по объектам капитального ремонта;
в.
по итогу глав 1-12(1 -9 по объектам капитального ремонта) и показывается отдельной строкой с распределением по графам 4 - 8 сводного сметного расчета;
155. Сумма прямых затрат в сметной себестоимости определяется:
а.
произведение норм расхода ресурсов на цены ресурсов и объемы работ;
б.
произведение расходов на учетный измеритель.
в.
произведение объемов на единицу труда;
г.
произведение экономических показателей на тх стоимость
156. Основным Государственным документом является-
а.
МДС - 81 - 35 - 2004;
б.
МДС - 81 - 35 - 2001;
в.
МДС - 81 -33 -2001;
г.
МДС - 81 -33 - 2004.
157. Нумерация локальных смет, при формировании объектной сметы производится :
а.
первые 2цифры;
б.
вторые 2 цифры;
в.
третьи 2 цифры;
г.
все вышеперечисленные.
158. Сметная
документация составляется в определенной последовательности по принципу:
а.
от частного к общему;
б.
от простого к сложному;
в.
от расчета сметной стоимости отдельных видов работ до определения стоимости строительства в целом
г.
все вышеперечисленное.
159. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта), резерв средств на непредвиденные затраты:
а.
учитывается;
б.
не учитывается;
д.
согласовывается при составлении сметы;
в.
не согласовываются при составлении сметы.
160. Для расчетов между заказчиком и подрядчиком (в актах формы №2, КС-2) используется резерв в размере:
а.
0,5 %для жилых и общественных зданий,1% для прочих объектов и сооружений;
б.
1% для жилых и общественных зданий;1,5% для прочих объектов и сооружений;
в.
1,5% для жилых и общественных зданий; 2%;для прочих объектов и сооружений;
г.
2 % для жилых и общественных зданий;1 %; для прочих объектов и сооружений;
161. В сметном деле используют два понятия:
а.
цена и стоимость;
б.
смета и стоимость;
в.
смета и сметный расчет;
г.сметный
расчет, стоимость
162. Договорная цена формируется на основании:
а.
согласованных методик;
б.
утвержденных методик;
в.
методических документов в строительстве (МДС) в виде методик;
г.
все вышеперечисленные.
163. Капитальные вложения, свидетельствующие об объеме долгосрочных инвестиций в развитии, расширении, реконструкции основных средств:
а.
приобретение земельных участков;
б.приобретение
объектов природопользования;
в.
приобретение отдельных объектов основных средств;
г.
все вышеперечисленные.
164. Жетонный способ контроля за своевременным началом и окончанием работы осуществляется:
а.
с помощью контрольных часов;
б.
с применением контрольных жетонов и марок;
в.
посредством сдачи рабочими и служащими и обратной выдачи им пропуском.
г.
с использованием рапортов или табельных ведомостей от начальника с помощью контрольно - пропускных устройств.
165. Лизинг осуществляемый в течении трех и более лет:
а.
долгосрочный;
б.
среднесрочный;
в.
краткосрочный.
166. Материальные условия процесса труда:
а.
производственные здания;
б.
рабочие машины;
в.
передаточные устройства;
г.
все вышеперечисленное.
167. Сметная цена на материалы, изделия и конструкции включают в себя следующие виды затрат:
а.
заготовительно - складские расходы, включая затраты на комплектацию;
б.
отпускная цена поставщиков; расходы на тару, упаковку и реквизит.
в.
стоимость услуг снабженческих организаций;
г.
затраты на перевозку грузов.
168. Лизинг, осуществляемый менее года :
а.
долгосрочный;
б.
среднесрочный;
в.
краткосрочный;
г.
сверхсрочный.
169. Накладные расходы предназначены:
а.
для компенсации затрат строительных организаций на обслуживание;
б.
на организацию строительства;
в.
управление строительством (административно - управленческие расходы);
г.
все вышеперечисленные.
170. Сколько
частей содержится в Территориальном Сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве:
а. пять;
б.
семь;
в.
девять;
г.
от одного до десяти.
171. Наряд
на сдельную работу выписывается:
а.
в случае несоответствия фактических условий работы запланированным;
б.
в случае выявления дополнительных технологических операций непредусмотренных ранее в документах;
в.
в период освоения новых видов производства;
г.
все вышеперечисленные.
172. За период, связанный с неподачей энергии, плохой наладкой оборудования, отсутствием материалов, сумма начисленной заработной платы и отчислений на нее составляет:
а.
сумму потерь от внутреннего неисправленного брака;
б.
сумму потерь от внешнего неисправленного брака;
в.
потери от простоев;
г.
все вышеперечисленные.
173. При наступлении страхового случая подрядчик, который выступает в роли страхователя, несет потери:
а.
только те, которые предусмотрены договором;
б.по
полной стоимости нанесенного ущерба;
в.
в размере выплаченной или страховой премии;
г.
не несет потери.
174.Обязанность по страхованию рисков возлагается на:
а.
подрядчика;
б.
заказчика;
в.
подрядчика и заказчика;
г.
на заказчика.
175. В соответствии с каким документом на заказчика возлагается обязанность по оказанию дополнительных услуг?
а.
договор;
б.
устное распоряжение;
в.
приказ подрядчика;
г.
все вышеперечисленные.
176. Договорная стоимость строительной продукции при заключении договора строительного подряда осуществляется на основе:
а.
средней цены рынка по соответствующим (похожим) объектам;
б.
проектно-сметной документации;
в.
договора;
г.
минимальной стоимости, выявленной после проведения тендера.
177. К собственным источникам финансирования капитального строительства относится:
а.
чистая прибыль;
б.
амортизационные отчисления и нераспределенная прибыль;
в.
средства бюджета;
г.
займы и кредиты банков.
178. Подрядчик осуществляет капитальное строительство на основании:
а.
договора;
б.
доверенности;
в.
лицензии;
г.
разрешения на осуществление капитального строительства.
179. Для определения сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений рекомендуется в составе проекта (рабочего проекта при одностадийном проектировании) составлять сметную документацию:
а.
сводку затрат (при необходимости); сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта);
б.
объектные и локальные сметные расчеты;
в.
сметные расчеты на отдельные виды затрат;
г.
все вышеперечисленные.
180. В состав оплаты труда, включаемой в собственность работ, входит:
а.
зарплата административно-хозяйственного материала;
б.
дополнительная заработная плата за непроработанное время, учитываемая накладными расходами;
в.
заработная плата по выплате пособий по нетрудоспособности;
г.
заработная плата по выплате дивидендов.
181. Сметная стоимость пусконаладочных работ в текущем уровне цен может быть рассчитана:
а.
ресурсным методом - на основе 2Э0Нп-2001 и текущих цен на необходимые ресурсы;
б.
базисно-индексным методом - на основе единичных расценок (ФЕРп - 2001, ТЕРп - 2001) с использованием текущих и прогнозных индексов по отношению к затратам, исчисленным в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.
в.
все вышеперечисленные.
182. Ресурсный метод составления смет представляет собой:
а.
расчет в текущих ценах стоимости ресурсов, необходимых для проекта;
б.
расчет в прогнозируемых ценах стоимости всех ресурсов;
в.
расчет в текущих или прогнозируемых ценах стоимости все ресурсов, необходимых для проекта;
г.
расчет в свободных (договорных) ценах стоимости всех ресурсов.
183. В ССР капитального ремонта приводятся итоговые данные по каждой главе по сумме глав:
а.
1-5, 1-6;
б.
1-7, 1-9;
в.
после начисления суммы резерва средств на непредвиденные расходы, работы и затраты - «всего по сводному сметному расчету»;
г. все вышеперечисленные.
184. Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения в составе сводного сметного расчета средства распределяются по :
а.
8 главам;
б.
9 главам;
в.
12 главам;
г.
10 главам.
185. К Сводному Сметному Расчету (ССР) стоимости строительства, представляемому на утверждение в составе проекта, составляется пояснительная записка, в которой в частности приводятся:
а.
месторасположение строительства; перечень сметных нормативов, принятых для смет на строительство;
б.
нормы накладных расходов; норматив сметной прибыли;
в.
технико-экономические показатели; другие сведения;
г.
все вышеперечисленное.
186. В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно- гражданского строительства средства распределяются по :
а.
10 главам;
б.
8 главам;
в.
12 главам;
г.
14 главам.
187. Объектный сметный расчет (смета):
а.
определяет сложный лимит стоимости объекта;
б.
формирует свободную договорную цену на строительную продукцию;
в.
указывает размер возвратных расходов;
г.
все вышеперечисленное.
188. Сводный сметный расчет на строительство составляется:
а.
в базисном уровне цен;
б.
в текущем уровне цен;
в.
в расчетном уровне цен;
г.
в согласованном уровне цен между заказчиком и подрядчиком.
189. В объектном сметном расчете (смете) показываются:
а.
общая сметная стоимость;
б.
средства на оплату труда;
в.
расчетный измеритель и показатель единичной стоимости (на м объема здания и т.п.)
г.
все вышеперечисленные.
190. По объектной смете осуществляются расчеты:
а.
за выполненные строительные (ремонтно-строительные работы) между заказчиком и подрядчиком;
б.
за выполненные строительно-монтажные работы между заказчиком и подрядчиком;
в.
за выполненные строительные (ремонтно-строительные) и монтажные работы между заказчиком и подрядчиком;
г.
за выполненные монтажные работы между заказчиком и подрядчиком.
191. Сметы составляются:
а.
на базисном или текущем уровне цен;
б.
на базисном или рыночном уровне цен;
в.
на текущем или рыночном уровне цен;
г.
на базисном или согласованном (договорном) уровне цен.
192. В объектной смете объединяются (суммируются) данные из локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим показателям:
а.
сметная стоимость строительных работ, монтажных работ;
б.
оборудования, мебели , инвентаря и прочих работ.
в.
лимитированных и других затрат;
г.
все вышеперечисленные.
193. Локальные сметы составляются для:
а.
определения сметной стоимости оборудования, материалов, инвентаря;
б.
определения сметной стоимости отдельных объектов;
в.
определения сметной стоимости определенных видов работ и затрат в составе рабочего проекта или рабочей документации;
г.
определения сметной стоимости затрат в составе рабочей документации.
194. По специальным строительным работам рекомендуются следующие разделы:
а.
фундаменты под оборудование;
б.
каналы и приямки; обмундирование;
в.
Футеровка и изоляция, химические защитные покрытия и т.п.;
г.
все вышеперечисленное.
195. В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка расчетов:
а.
элементом видов работ;
б.
разделом на отдельные работы;
в.
по отдельным конструкциям и деталям;
г.
в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств.
196. Исходными данными при разработке локальных сметных расчетов являются:
а.
параметры зданий и объемы работ;
б.
действующие сметные нормативы;
в.
сводные (рыночные) цены и тарифы;
г.
все вышеперечисленное.
197. Локальные сметные расчеты отличаются от локальных смет:
а.
большой детализацией расчетов и не требуют использования укрупненных показателей;
б.
меньшей детализацией расчетов и требуют использования укрупненных показателей и сметных нормативов;
в.
детализацией расчетов и требуют использования сметных нормативов;
г.
детализацией расчетов и не требуют использования нормативов.
198. По установке оборудования рекомендуются следующие разделы:
а.
приобретение и монтаж технологического оборудования;
б.
технологические трубопроводы;
в.
металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т.п.;
г.
все вышеперечисленные.
199. Сметная себестоимость работ включает:
а.
прямые затраты;
б.
накладные расходы;
в.
прямые затраты и накладные расходы;
г.
фонд оплаты труда рабочих.
200. Расходы по возведению, сборке, амортизации, ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений учитываются:
а.
нормами сметных расходов;
б.
нормами накладных расходов;
в.
в сметном сводном расчете;
г.
в объектной смете.
