Приложение к договору №__________ от «___» «_____________» 2014 года

СМЕТА № 1

на проектные работы по благоустройству территории и дизайн-проект главного входа и зала воинской славы

| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ | Здание пожарной части №39 по адресу: Санкт-Петербург, |
| --- | --- |
| Наименование проектной организации – генерального проектировщика | ООО «Северо-Западная Управляющая Компания» |
| Наименование организации заказчика | _________________________________________ |

Состав исполнителей:

- Архитектор -1 чел.

- Главный специалист-1 чел.

- Ведущий инженер- 1 чел.

- Инженер 1 категории- 3 чел.

- Инженер 2 категории- 3 чел

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Трудозатраты чел/час | Тарифная ставка, руб./час (на 2014 год) | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | Обмерные работы. Разработка дизайн-проекта для главного входа и Зала воинской славы | Архитектор | 48 | 350 | 18,652 |
|  |  | Инженер 1 категории | 8 | 231,44 |  |
| 2 | Проект будки охраны, откатных ворот, ограждения территории (обследование, геодезическая съёмка территории) | Ведущий инженер | 24 | 252,81 | 76,763 |
|  |  | Инженер 1 категории | 160 | 231,44 |  |
|  |  | Инженер 2 категории | 160 | 210,41 |  |
| 3 | Проект благоустройства территории | Ведущий специалист | 72 | 252,81 | 97,315 |
|  |  | Инженер 1 категории | 160 | 231,44 |  |
|  |  | Инженер 2 категории | 200 | 210,41 |  |
| 4 | Проект беседки | Ведущий специалист | 24 | 252,81 | 28,286 |
|  |  | Инженер 1 категории | 96 | 231,44 |  |
| 6 | Оформление (согласование) проектной документации | Ведущий специалист | 8 | 252,81 | 31,438 |
|  |  | Инженер 1 категории | 18 | 231,44 |  |
|  |  | Инженер 2 категории | 120 | 210,41 |  |
| Итого, чел/час |  |  | 1098 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 252,454 |
| Налоги на ФОТ 30% |  |  |  |  | 75,736 |
| Итого |  |  |  |  | 328,190 |
| Накладные расходы 50% (от ФОТ) |  |  |  |  | 126,227 |
| Итого |  |  |  |  | 454,417 |
| Сметная прибыль 15% (от ФОТ) |  |  |  |  | 37,868 |
| Налог на прибыль 20% |  |  |  |  | 7,574 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 499,859 |

Итого:четыреста девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей

Главный инженер проекта                                    ____________________ (___________________)

«____» «_____________» 2014 года