Пояснение к расчету по количеству требуемых сметчиков.
Общий алгоритм расчета разделен на 2 этапа и в подэтапы. 

Первый этап: 

1. Ведение объектов (проверка КС – объем месячный в руб. без НДС);
1.1  Объем работ (объем годовой в руб. без НДС);
1.2  Прочие обязанности. 
Второй этап: 

2. Проверка смет (объем работ по проверке в единицах времени).

1. Ведение объектов (проверка КС – объем месячный в руб. без НДС):
· согласно инвестиционной программе на _____год предусмотрено объектов   по реконструкции и капитальному строительству на сумму 1 120,000 млн.руб.

·   согласно отчетным данным на ______ год предусмотрено объектов на капитальный ремонт 20,000 млн. руб. 
1 120,000 + 20,000 = 1 140,000 млн. руб.

Вывод: общая стоимость объемов проверки смет = 1 140,000 млн. руб.  

2.1  Ведение объектов (объем годовой в руб. без НДС): 
· в среднем на одного сметчика проверка месячного выполнения = 3,500 млн.руб.  

· один год = 12 месяцам;

12 * 3,500 = 42,000 млн.руб.
Вывод: для 1ого сметчика проверяющего 10 локальных смет их общая стоимость  в годовом исчислении, в среднем не должна превышать 42,000 млн.руб.
Произведем следующий расчет:  

1 140,000 / 42,000 = 27 чел./год.
2.2  Прочие обязанности: 
· в прочие обязанности входит все параллельные и текущие обязанности по оформлению сметной и иной документации, причастной к сметному делопроизводству. Учитывая все факторы в сметном делопроизводстве,  применяются следующие коэффициенты к итоговому расчетному количеству человек (сметчиков): 

· 0,7 (повторное аппаратно-машинное производство сметной документации по объектам аналогам)(;

· 1,04 (объекты капитального ремонта по индивидуальным  дизайнпроектам);

· 1,08 (объекты капитального строительства повышенной сложности)((;  

2. Проверка смет: 
· в среднем в 1ой локальной смете = 60 расценок; 

· в среднем в 1ой объектной смете = 10 локальных смет; 

10*60=600

· в 10 локальных сметах = 600 расценок; 

· на проверку 1 расценки = (в среднем требуется) от 15 до 53 мин.;

15+53/2=34

· среднеарифметическое число = 34 мин.; 

· 1 рабочий день = 8 часам; 

8*60=480мин.

600*34/480=42,5 часа.

· 42,5, в среднем округляем до целых = 40 часов. 

Вывод, для 1ого сметчика проверяющего 10 локальных смет требуется в среднем 1 рабочая неделя = 40 раб./часам, произведем следующий расчет: 

· в 1 году = 12 месяцев;

· в 1 месяце = 4 недели;

· в 1 недели = 40 раб/час.

12 * 4 * 40 = 1920 раб. час./в год.

40 / 1920 = 0,021 чел./ в год (для проверки сметной документации)

27 + 0,021 = 27,021 чел/год.  

(((
Итоговый вывод: количество требуемых специалистов сметчиков в годовом исчислении (т.е. на 1 год) = 27,021 человек.    

Исп.: LEKS
Тел.: (000) 000-00-00
