Вопрос: Сметная стоимость строительства объекта определяется с применением сметно-нормативной базы ТЕР-2001 Краснодарского края. Проектом производства работ на указанном объекте предусматривается бетонирование ростверка бетононасосом. Доставка бетона производится автобетоносмесителями.

В Сборнике №6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» нет расценок, подходящих по содержанию ресурсов и составу выполняемых работ для определения сметной стоимости работ по бетонированию ростверка.

В связи с этим, просим разрешения на применение для определения сметной стоимости работ по устройству ростверка на объекте расценки ТЕР 30-01-012-01 сборника №30 «Мосты и трубы», в которой предусмотрена такая же технология укладки бетона (с использованием автобетононасоса и автобетоносмесителей).

Ответ:

По результатам рассмотрения представленного в рабочем порядке проекта производства работ (ППР) установлено, что технология работ по устройству ростверка на объекте не в полной мере соответствует технологии работ по устройству монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке единичной расценки таблицы 01-012-01 части 30 «Мосты и тубы» ТЕР-2001 Краснодарского края и данная расценка не может применяться при определении сметной стоимости работ по устройству ростверка на вышеуказанном объекте.

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 2.15 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) допускается разработка индивидуального сметного норматива на устройство указанного ростверка.

Письмо от 15.06.2012 №14692-ДШ/08

Получить копию письма

Дата публикации: 26.02.2013