#G0
СНиП IV-9-82  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть IV. СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Глава 9. Правила разработки и применения сметных норм затрат

на строительство временных зданий и сооружений

Приложение. Сборник сметных норм затрат на строительство

временных зданий и сооружений 

Дата введения 1984-01-01 

РАЗРАБОТАН проектными организациями министерств, ведомств СССР и союзных республик под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

Редакторы - инженеры В.М.Барзилович, Л.А.Куликова (Госстрой СССР), В.М.Чучин, П.П.Селиванова (НИИЭС Госстроя СССР).

ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 сентября 1982 г. N 222

ВЗАМЕН главы СНиП IV-7-76

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Настоящие сметные нормы применяются для определения размера средств, предусматриваемых в сводных сметных расчетах строек для возведения титульных временных зданий и сооружений, в соответствии с главой СНиП IV-9-82 "Правила разработки и применения сметных норм затрат на строительство временных здании и сооружений".

2. Сметные нормы выражены в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ и применяются в зависимости от вида строительства предприятий, зданий или сооружений, устанавливаемого наименованием проекта (рабочего проекта).

3. В случаях, когда для осуществления строительства привлекаются несколько генеральных подрядчиков, сметные нормы должны применяться:

на объем работ, выполняемый генеральным подрядчиком, строящим основные объекты, - без корректировки;

на объем работ, выполняемый другими генеральными подрядчиками, строящими подъездные железные и автомобильные дороги, ТЭЦ, линии электропередачи и т.п., - с коэффициентом 0,8.

4. При применении сметных норм в сводных сметных расчетах на расширение действующих предприятий, зданий и сооружений или строительство последующих очередей на той же площадке при новом строительстве к сметным нормам берется коэффициент 0,8.

5.  Сметные нормы учитывают строительство полного комплекса временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ, а также для обслуживания работников строительства, в пределах строительной площадки с учетом возможности приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа.

В случае, если проектом (рабочим проектом) не предусматривается сооружение железных и автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, которые могут быть использованы в период строительства, то стоимость возведения соответствующих временных подъездных дорог и других коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т.п. определяется в зависимости от длины коммуникаций (от пункта примыкания источника получения до строительной площадки), их конструкций, установленных в разделе проекта (рабочего проекта) по организации строительства, по соответствующим прейскурантам, единым районным единичным расценкам на строительные конструкции и работы и другим сметным нормативам.

6. Средства для возмещения затрат строительно-монтажной организации, связанные со строительством и оборудованием зданий и сооружений для размещения и обслуживания военно-строительной части, направленной на строительство народнохозяйственных объектов, включаются в главу 8 "Временные здания и сооружения" сводного сметного расчета в размере 8% сметной стоимости строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению военно-строительной частью. В этом случае соответствующая сметная норма настоящего сборника должна приниматься на указанный объем строительно-монтажных работ с коэффициентом 0,75.

СМЕТНЫЕ НОРМЫ 

	#G0N п.п.
	Виды строительства предприятий, зданий и сооружений


	Нормы, %



	
	Промышленное строительство


	

	1 
	Предприятия черной металлургической промышленности (кроме горнодобывающих)


	3,9 

	2 
	Предприятия цветной металлургической промышленности (кроме горнодобывающих)


	2,8 

	3  
	Предприятия нефтедобывающей и газовой промышленности при общей сметной стоимости, млн. руб.:


	

	
	до 30


	2,9 

	
	более 30


	2,7 

	4 
	Предприятия машиностроения


	3,1 

	5 
	Предприятия   горнодобывающей   промышленности:


	

	
	а) строительство  новых  шахт и рудников


	5 

	
	б) строительство    обогатительных   фабрик, вскрытие и подготовка новых горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях


	3,5 

	
	в) строительство угольных разрезов


	3,8 

	6 
	Предприятия химической промышленности:


	

	
	а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы


	4,3 

	
	б) прочие объекты  химической промышленности


	3,3 

	7 
	Предприятия торфяной и сланцевой промышленности


	4,6 

	8  
	Предприятия судостроительной промышленности


	4,6 

	9 
	Предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности


	2,8 

	10 
	Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии при общей сметной стоимости, млн. руб.:


	

	
	до 10


	2,5 

	
	более 10


	2,2 

	11 
	Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности


	4,0 

	12 
	Предприятия легкой промышленности при общей сметной стоимости, млн. руб.:


	

	
	до 5


	2,4 

	
	более 5


	2,1 

	13 
	Предприятия пищевой промышленности при общей сметной стоимости, млн. руб.:


	

	
	до 3


	2,6 

	
	более 3


	2,0 

	14 
	Предприятия медицинской промышленности при общей сметной стоимости, млн. руб.:


	

	
	до 10


	2,1 

	
	более 10


	1,7 

	
	Энергетическое строительство


	

	15 
	Тепловые электростанции:


	

	
	а) конденсационные с блоками до 300 MBт (300 тыс. кВт), мощностью до 2400 MBт (2400 тыс. кВт)


	5,1 

	
	б) конденсационные   с блоками   500 МВт (500 тыс. кВт) и 800 МВт (800 тыс. кВт), мощностью до 5000 МВт (5000 тыс. кВт) 


	4,7 

	16 
	Атомные электростанции, мощностью:


	

	
	до 2000 МВт (2000 тыс. кВт)


	9,3 

	
	 "  4000 МВт (4000 тыс. кВт) 


	7,5 

	17 
	Промышленно-отопительные ТЭЦ, мощностью:


	

	
	до 300 МВт (300 тыс. кВт)


	5,4 

	
	св. 300 МВт (300 тыс. кВт) 


	4,8 

	18 
	Самостоятельные котельные 
	3,3



	19 
	Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 


	3,1 

	20 
	Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства 


	3,9 

	21 
	Воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ


	2,5



	
	Транспортное строительство


	

	22 
	Новые железные дороги бед тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м 


	7,8 

	23 
	Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м


	5,3 

	24 
	Электрификация железнодорожных участков 


	4,2 

	25 
	Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети


	3,4 

	26  
	Автомобильные  дороги  общегосударственного, республиканского значения и местные (с твердым покрытием) I-V категории без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м 


	6,2 

	27 
	Метрополитены 
	6,0



	28 
	Железнодорожные и автодорожные мосты длиной более 50 м и путепроводы


	9,0 

	29 
	Городские мосты и путепроводы


	

	
	а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций


	4,6 

	
	б) в остальных пунктах


	6,1 

	30 
	Аэродромы:


	

	
	а) площадки аэродромов 
	4,6



	
	б) здания и сооружения служебно-технической зоны 
	3,1



	31 
	Морские порты и портовые сооружения 


	5,3 

	32 
	Объекты речного транспорта


	5,1 

	33 
	Коллекторные тоннели


	5,9 

	
	Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках


	

	34  
	Жилые дома


	1 

	35 
	Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства


	1,5 

	36 
	Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, конструкторские и проектные институты


	1,5 

	37 
	Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории и т.д.)


	1,6 

	38 
	Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения в черте города 


	1,5 

	39 
	Троллейбусные и трамвайные линии


	1,7 

	40 
	Линии скоростного трамвая


	3,8 

	41  
	Санатории и дома отдыха


	2,3 

	
	Прочие виды строительства


	

	42 
	Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна


	3,0 

	43 
	Объекты строительства Министерства обороны:


	

	
	а) общевойскового и специального назначения


	3,8 

	
	б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового назначения


	2,8 

	44 
	Сети и сооружения связи:


	

	
	а) станционные сооружения, кабельные, воздушные магистрали, кабельные воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи, радиорелейные линии


	3,2 

	
	б) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы


	2,5 

	
	в) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.п.)


	2,7 

	
	г) объекты радиовещания и телевидения 


	4,2 

	45  
	Сельскохозяйственное   строительство,   включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме электрофикации)


	2,9 

	46 
	Водохозяйственное строительство и гидротехнические сооружения, рыбоводно-мелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-выростных хозяйств Минрыбхоза СССР 


	4,5 

	47 
	Магистральные трубопроводы вне городов:


	

	
	а) водоснабжение, канализация


	3,0 

	
	б) газопроводы и нефтепроводы:


	

	
	     площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции)


	7,9 

	
	     линейная часть  (включая электрохимизацию и технические линии связи)


	2,7 

	
	в) тепловые сети 


	2,2 

	48 
	Очистные сооружения


	4,2 

	49 
	Предприятия прочих отраслей промышленности при общей сметной стоимости, млн. руб.:


	

	
	до 10


	2,5 

	
	более 10 
	2,3




Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Стройиздат, 1983 

