[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ТЕРм-2001-10 Оборудование связи
Обоснование: ТЕРм10-06-054-3
Краткое имя: Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС
Полное имя: Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 12
Единица измерения: 1 участок
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затрат
 РЦЦС
	Затраты ГОСЭТАЛОН

	Прямые затраты
	Руб.
	221,18
	1 105,88

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	41,08
	205,40

	Материалы
	Руб.
	0,00
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	180,10
	900,48

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	21,24
	106,18

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	2,6
	13

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	1,34
	6,72

	Средний разряд рабочих
	
	6
	6


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ-43101 (ЛИОК)
	1,344
	маш.-ч
	134,00

	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	
	Стоимость

	Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе камаз-43101 (лиок)
	6,72
	маш/ч
	
	134,00


	Состав работ

	Наименование

	01. Подготовка концов кабеля к измерению.

	02. Приварка волокон к прибору.

	03. Измерение мощности сигналов на входе и выходе участка.

	04. Запайка концов кабеля.


