- Правительство Москвы

- Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

- РЕКОМЕНДАЦИИ

по определению стоимости разработки

проектов планировки

улично-дорожной сети

- МРР-3.2.03.02-1-06

Москва-2007

«Рекомендации по определению стоимости проектов планировки улично-дорожной сети. МРР-3.2.03.02-1-06» подготовлены на основании постановления Правительства Москвы от 10.08.2004 г. № 557-ПП «О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве» специалистами ГУП «НИАЦ» (Дронова И.Л., Тихомиров Н.Н.) при участии специалистов ГУП НИиПИ Генплана Москвы (Романовская Т.М., Крестмейн М.Г.).

«Рекомендации» предназначены для использования проектными организациями и заказчиками при формировании договорных цен на разработку проектов планировки улично-дорожной сети в городе Москве взамен «Временных рекомендаций для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети. МРР-3.2.03.1-1-03».	«Рекомендации» утверждены и введены в действие распоряжением Комитета города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве от 28.03.2007 г. № 4.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Москомархитектуры.

- ВВЕДЕНИЕ

«Рекомендации по определению стоимости проектов планировки улично-дорожной сети. МРР-3.2.03.02-1-06» разработаны взамен «Временных рекомендаций для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети. МРР-3.2.03.1-1-03».

Основанием для разработки настоящих «Рекомендаций» является решение о корректировке нормативно-методических документов по определению цен на предпроектные градостроительные работы к единому порядку формирования стоимости предпроектных, проектных и других работ в проектировании объектов городского заказа в городе Москве.

Настоящие «Рекомендации» подготовлены на основе «Положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки улично-дорожной сети в городе Москве», утвержденного постановлением Правительства Москвы № 539-ПП от 16.07.2002 г. с учетом опыта практического применения «Временных рекомендаций для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети. МРР-3.2.03.0-1-03».

1.ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Рекомендации по определению стоимости проектов планировки улично-дорожной сети. МРР-3.2.03.02-1-06» (далее – «Рекомендации») содержат методические подходы и порядок определения стоимости основных работ по разработке проектов планировки улично-дорожной сети (далее – ППУДС) и дополнительных работ в базовом и текущем уровнях цен.

  - Стоимость основных работ по разработке ППУДС содержит стоимостную оценку

разработки комплекта проектной документации (6 экземпляров) в составе, предусмотренном «Положением о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки улично-дорожной сети в городе Москве».

Состав и структура ППУДС представлены в таблице 1.

Таблица 1

## Состав и структура проекта планировки улично-дорожной сети

| № | Наименование раздела | Доля (Kpi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. | Общая пояснительная записка ###### Раздел 1. Существующее положение Местоположение и роль объекта проектирования в транспортной системе города (округа, сектора, района), М 1:10000 – 1:5000 Анализ современного состояния, опорный план, М 1:2000 Историко-архитектурная опорная схема, 1:2000 Анализ и схема организации движения транспорта и пешеходов, М 1:2000 Схема основных инженерных коммуникаций, М 1:2000 Поперечные профили с подземными коммуникациями, М 1:200 Обследование интенсивности движения и транспортных потоков, построение картограмм транспортных потоков ###### Раздел 2. Проектные предложения Принципиальное транспортно-планировочное решение Схема вариантов положения объекта планировки, М 1:5000 – 1:2000 Поперечные профили с подземными коммуникациями по каждому варианту, М 1:200 Продольный профиль по каждому варианту, М 1:2000; 1:200 Расчет интенсивности движения и построение картограмм транспортных и пешеходных потоков ###### Проектные предложения на рекомендуемый вариант План трассы магистрали (транспортного узла), М 1:2000 Схема организации движения транспорта и пешеходов, М 1:2000 Продольный профиль, М 1:200; 1:2000 Поперечные профили с подземными коммуникациями, М 1:200 Схема вертикальной планировки, М 1:2000 Схема основных инженерных коммуникаций, М 1:2000 Схема информационного обеспечения участников дорожного движения, М 1:2000 Схема использования подземного пространства, М 1:2000 Размещение автостоянок, М 1:2000 | 0,055 0,265 0,005 0,08 0,02 0,06 0,02 0,02 0,06 0,15 0,10 0,01 0,02 0,02 0,41 0,10 0,04 0,07 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.10. 2.2.11. 2.2.12. 3. 3.1. 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Организация движения общественного транспорта в прилегающем районе, М 1:2000 Организация пешеходного движения, размещения внеуличных и наземных пешеходных переходов, М 1:2000 ###### Расчет интенсивности движения и построение картограмм транспортных и пешеходных потоков ###### Раздел 3. Градостроительный регламент План линий градостроительного регулирования ###### Раздел 4. Основные показатели и первоочередные мероприятия реализации проекта Основные показатели проекта Первоочередные мероприятия реализации проекта Экономическая оценка реализации проекта | 0,02 0,01 0,05 0,005 0,005 0,015 0,015 0,05 0,05 |
|  | Итого: | 1,00 |

Примечание: Настоящая структура может быть скорректирована по отдельным позициям в зависимости от особенностей рассматриваемой территории.

  - На основании настоящих «Рекомендаций» определяется стоимость основных

работ по разработке ППУДЛС следующих видов:

1.3.1.ППУДС в составе микрорайона (разрабатывается в составе проекта планировки территории микрорайона, района).

1.3.2.ППУДС в межрайонном пространстве: планировка магистральных улиц общегородского и районного значения, трассы которых существуют на рассматриваемой территории (разрабатывается в пределах существующей трассировки. При этом ширина полосы рассматриваемой территории принимается в зависимости от класса проектируемой магистрали на основании таблицы 2).

Таблица 2

## Ширина рассматриваемой территории при проектировании

магистрали или транспортных углов

| № | Категория магистрали или транспортного узла | Ширина (размер) рассматриваемой территории, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. 1.2. 1.3. | 1. Магистрали ###### Районного значения Общегородского значения 2 класса Общегородского значения 1 класса и линий скоростного рельсового транспорта | 100 200 300 |
| 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | 2. Транспортные узлы ###### 5 и 4 класса 3 класса 2 класса 1 класса | 200 х 200 300 х 300 400 х 400 500 х 500 |

1.3.3.Проекты планировки вновь прокладываемой улично-дорожной сети общегородского и районного значения (магистрали, развязки). При этом в состав рассматриваемой территории могут быть включены прилегающие участки, исследуемые при трассировке магистрали и размещения узлов развязок. Общая площадь рассматриваемой территории для данной ситуации определяется заданием на проектирование.

  - Базовая стоимость разработки ППУДС определяется, исходя из базовых удельных

показателей стоимости (БУПС) разработки отдельных видов ППУДС в расчете на единицу натурального показателя (площади территории, протяженности магистрали, количества транспортных узлов) с учетом проектируемой величины натурального показателя и уточняется с помощью корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы проектирования.

  - При необходимости выполнения дополнительных работ (услуг), не

предусмотренных установленным составом, они включаются в задание на проектирование и их стоимость дополнительно входит в состав стоимости разработки ППУДС.

В состав дополнительных к основному объему работ (услуг) входят:

- разработка планировочного решения при реализации первоочередных

мероприятий;

- проектирование вариантов разделов состава ППУДС.

В состав дополнительных работ и услуг, выполняемых и оплачиваемых по отдельным

договорам с заказчиком, входят:

- сбор исходных данных;

- подготовка задания на проектирование;

- работы по получению дополнительных к обязательным согласований проектных

решений;

- подготовка пояснительных графических и текстовых материалов к заседаниям

Правительства Москвы по вопросу об утверждении ППУДС и другие.

Разработка санитарно-защитных зон и визуально-ландшафтный анализ выполняются по отдельному заказу и оцениваются как самостоятельные работы.

Порядок расчета стоимости дополнительных работ изложен в разделе 5 настоящих «Рекомендаций».

1.6.Базовые удельные показатели стоимости разработки ППУДС определены в настоящих «Рекомендациях» в двух уровнях цен: по состоянию на 01.01.1998 г. и по состоянию на 01.01.200 года.

1.7.Договорная цена разработки ППУДС формируется на основе  стоимости разработки в текущем уровне цен, определяемой в соответствии с разделами 2 и 3 настоящих «Рекомендаций». В составе договорной цены могут быть предусмотрены надбавки (доплаты) за сокращение сроков разработки ППУДС, рассчитываемые в порядке и в случаях, предусмотренных в разделе 6 «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06».

2.ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В СОСТАВЕ МИКРОРАЙОНА, РАЙОНА

2.1.Стоимость разработки ППУДС в составе микрорайона, района в текущем уровне цен (Сппт(т)) определяется по формуле:

Сппт(т)  = (Сппт(Б) + Сдоп(Б)) • Кпер(Б/т)

При разработке ППУДС в составе микрорайона, района по объектам городского заказа его текущая стоимость определяется с учетом норматива стоимости проектирования объектов городского заказа Nr.з по формуле:

Сппт(т)  = (Сппт(Б) + Сдоп(Б)) • Nr.з • Кпер(Б/т),

где:

Сппт(Б) - базовая стоимость основных работ по разработке ППУДС в составе микрорайона, района;

Сдоп(Б) - базовая стоимость дополнительных работ;

Nr.з - норматив стоимости работ в проектировании объектов городского заказа (устанавливается Департаментом экономической политики и развития города Москвы);

Кпер(Б/т) – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости предпроектных, проектных и других работ в проектировании объектов строительства в городе Москве в текущий уровень цен (принимается Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы).

2.2.Базовая стоимость основных работ по разработке ППУДС в составе микрорайона, района (Сппт(Б)) определяется по формуле:

Сппт(Б) = БУПС(ппт) • Fпр • ПКк,

где:

БУПС(ппт) - базовый удельный показатель стоимости основных работ по разработке ППУДС в составе микрорайона, района из расчета на 1 га площади территории проекта планировки в красных линиях (принимается по таблице 3);

Fпр – приведенная площадь территории (определяется в порядке, изложенном в пункте 2.4.);

ПКк – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) условия проектирования (изложены в примечаниях к таблице 3 и в разделе 4).

2.3.Базовые удельные показатели стоимости основных работ по разработке ППУДС в составе микрорайона, района (БУПС(ппт)) при М 1:2000 представлены в таблице 3.

Таблица 3

| №№ пп | Площадь рассматриваемой территории в га | БУПС(ппт) в тыс.руб/га в уровнях цен |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1.01.1998 г. | 1.01.2000 г. |
| 1 | До 20 | 13,55 | 21,0 |
| 2 | 30 | 11,08 | 17,17 |
| 3 | 50 | 8,21 | 12,72 |
| 4 | 100 | 6,12 | 9,49 |
| 5 | 200 | 4,56 | 7,07 |
| 6 | 300 | 3,26 | 5,05 |
| 7 | 400 | 2,87 | 4,45 |
| 8 | 500 | 2,47 | 3,83 |
| 9 | 600 | 2,08 | 3,22 |
| 10 | 700 | 1,82 | 2,82 |
| 11 | 800 | 1,69 | 2,62 |
| 12 | 900 | 1,56 | 2,42 |
| 13 | 1000 | 1,43 | 2,22 |
| 14 | 1100 | 1,3 | 2,02 |
| 15 | 1200 | 1,24 | 1,92 |
| 16 | 1300 | 1,17 | 1,82 |
| 17 | 1400 | 1,11 | 1,72 |
| 18 | 1500 | 1,04 | 1,62 |
| 19 | 1500 и более | 0,97 | 1,5 |

Примечания к таблице 3:

1.При М 1:500к БУПСппт.мкр применяется коэффициент = 1,2

при М 1:5000	- « -			- « -		= 0,75

при М 1:10000		- « -		- « -		= 0,6

2.При промежуточных значениях площади рассматриваемой территории значения

БУПСппт.мкр определяются методом интерполяции.

2.4.Приведенная площадь территории (Fпр) определяется по формуле:

Fпр = Σ (Fi • Kктi), где:

Fi – площадь отдельной функциональной зоны заданной территории (фиксируется в задании на проектирование);

Kктi – коэффициент качества территории по признаку функционального зонирования (принимается по таблице 6).

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В МЕЖРАЙОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ВНОВЬ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ

СЕТИ ОБЩЕГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.1.Стоимость разработки ППУДС в межрайонном пространстве и вновь прокладываемой УДС общегородского и районного значения (Сппудс) в текущем уровне цен определяется по формуле:

(Сппудс) = (Сппм(Б)  + Сппу(Б)  + Сппт(Б) + Сдоп(Б)) • Кпер(Б/т),

где:

Сппм(Б) - базовая стоимость основных работ по разработке проекта планировки транспортной магистрали (определяется в порядке, изложенном в пункте 3.2);

Сппу(Б) - базовая стоимость основных работ по разработке проекта планировки транспортных узлов (определяется в порядке, изложенном в пункте 3.3);

Сппт(Б) - базовая стоимость основных работ по разработке ППУДС в составе микрорайона, района (определяется в порядке, изложенном в пункте 2.2);

Сдоп(Б) - базовая стоимость дополнительных работ (определяется в порядке, изложенном в разделе 5);

Кпер(Б/т) – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости предпроектных, проектных и других работ в проектировании объектов строительства в городе Москве в текущий уровень.

При разработке ППУДС в межрайонном пространстве и вновь прокладываемой УДС общегородского и районного значения по объектам городского заказа Сппудс(т) определяется с учетом норматива стоимости работ в проектировании объектов городского заказа Nr.з по формуле:

(Сппудс) = (Сппм(Б)  + Сппу(Б) + Сппт(Б) + Сдоп(Б)) • Nr.з • Кпер(Б/т),

3.2.Базовая стоимость основных работ по разработке проекта планировки транспортной магистрали (Сппм(Б)) определяется по формуле:

Сппм(Б)  = БУПСм • L • ПКк,

где:

БУПСм  - базовый удельный показатель стоимости разработки проекта планировки транспортной магистрали в расчете на 1 км, протяженности магистрали (определяется по таблице 4 настоящих «Рекомендаций»);

L – протяженность магистрали в км (указывается в задании на проектирование);

ПКк – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования (изложены в приложениях к таблице и в разделе 4).

Базовые удельные показатели стоимости разработки проектов планировки транспортных магистралей (БУПСм) представлены в таблице 4.

Таблица 4

| №№ | Вид магистралей | БУПСм в тыс.руб. на 1 км в уровнях цен |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1.01.1998 г. | на 1.01.2000 г. |
| 1 | Магистральная улица районного значения с 2 полосами движения в каждую сторону, проходящая в отметках земли или транспортного узла | 57,35 | 88,9 |
| 2 | То же при 6 полосах движения | 63,1 | 97,8 |
| 3 | Магистральные улицы общегородского значения 2 класса при 6 полосах движения | 68,82 | 106,7 |
| 4 | То же при 8 полосах движения | 74,55 | 115,56 |
| 5 | Магистральные улицы общегородского значения 1 класса при 6 полосах движения | 80,29 | 124,45 |
| 6 | То же при 8 полосах движения | 86,02 | 133,3 |

Примечания к таблице 4:

1.В зависимости от протяженности магистрали принимаются следующие корректирующие коэффициенты:

- до 3,0 км: Ккор = 1,0;

- от 3,0 до 5,0 км: Ккор = 0,9;

- более 5,0 км: Ккор = 0,8.

2.Для магистралей и улиц с линиями рельсового транспорта применять корректирующий коэффициент Ккор = 1,8.

3.Стоимость разработки второго варианта плана магистрали в М 1:2000, а также отдельных элементов в М 1:500 принимается с корректирующим коэффициентом Ккор = 0,8 к основному варианту, каждого последующего – с коэффициентом Ккор = 0,5.

4.При трассировке магистрали на эстакаде или в тоннеле принимать корректирующий коэффициент Ккор = 1,4.

5.Стоимость разработки второго варианта продольного профиля и дополнительного варианта поперечного профиля принимается с корректирующим коэффициентом Ккор = 0,8, каждого последующего – с коэффициентом Ккор = 0,5.

6.Стоимость проектных предложений по перекладке рельсовых путей принимается с корректирующим коэффициентом Ккор = 0,5.

3.3.Базовая стоимость разработки проекта планировки транспортных узлов (Сппу(Б)) определяется по формуле:

Сппу(Б)  = БУПСу • n • ПКк,

где:

БУПСу – базовый удельный показатель стоимости разработки проекта планировки транспортных узлов в расчете на 1 узел (определяется по таблице 5 настоящих «Рекомендаций»);

n – количество транспортных узлов одинакового класса (определяется в задании на проектирование);

ПКк - произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования (изложены в примечаниях к таблице 5 и в разделе 4).

Базовые удельные показатели стоимости основных работ по разработке проекта планировки транспортных узлов (БУПСу) представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № | Вид транспортного узла | БУПСу в тыс.руб. на узел в уровнях цен |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1.01.1998 г. | на 1.01.2000 г. |
| 1 | Транспортный узел 5 класса | 114,7 | 177,8 |
| 2 | Транспортный узел 4 класса | 172,06 | 266,67 |
| 3 | Транспортный узел 3 класса | 206,46 | 320,0 |
| 4 | Транспортный узел 2 класса | 252,34 | 391,12 |
| 5 | Транспортный узел 1 класса | 286,75 | 444,46 |

Примечания к таблице 5:

1.Для транспортных узлов с линиями рельсового транспорта применять корректирующий коэффициент Ккор = 2,0.

2.При изменении масштаба графических материалов в М 1:1000 или М 1:500 применять корректирующие коэффициенты Ккор = 1,1 и  Ккор = 1,4 соответственно.

3.Стоимость разработки второго варианта плана магистрали в М 1:2000, а также отдельных элементов в М 1:500 принимается с корректирующим коэффициентом Ккор = 0,8 к основному варианту, каждого последующего – с коэффициентом Ккор = 0,5.

4.КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ

УСЛОЖНЯЮЩИЕ (УПРОЩАЮЩИЕ)

УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4.1.Корректирующие коэффициенты, учитывающие усложняющие (упрощающие) условия разработки проектов планировки территории, транспортной магистрали и транспортных узлов (Ккор), изложены в примечаниях к таблицам 3, 4 и 5).

4.2.Коэффициенты качества территории (Кктi) по признаку функционального зонирования представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Основные виды функциональных зон | Коммунально-производственная | # Селитебная | Общественно-деловой центр*) | Транспорт | Природный комплекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кктi | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,75 |

*) при разработке проектов планировки с выделением примагистральных территорий, с размещением высотного градостроительного комплекса и (или) локальных общественных центров применяется Кктi= 1,1.

4.3.Коэффициенты, учитывающие местоположение территории в городе Москве (Кмт) представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Местоположение территории | Внутри Садового кольца | От Садового кольца до 3-го транспортного кольца | За пределами 3-го транспортного кольца |
| --- | --- | --- | --- |
| Кмт | 1,2 | 1,1 | 1,0 |

Примечания к таблице 7:

При наличии на проектируемой территории, расположенной за пределами Садового или 3-го транспортного кольца, ценных объектов историко-культурного наследия и большого градостроительного значения, территории охранных зон или зон регулирования застройки применяется Кмт = 1,2.

4.4.Коэффициент реконструкции Крек = 1,2 (применяется при разработке проекта планировки с застроенной территорией более 30%).

4.5.Коэффициент, учитывающий полноту проработки проектной документации (Кср), определяется по формуле:

Кср  = Крi• Ккi, где:

Крi – доля отдельных разделов и подразделов проектной документации установленного состава в общей трудоемкости разработки ППУДС (представлена в таблице 1);

Крi - степень полноты проработки отдельных разделов и подразделов проектной документации (определяется в задании на проектирование или на основе экспертной оценки).

Пример расчета Кср представлен в таблице 8.

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Крi | Ккi | Кср |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10. 2.2.11. | Общая пояснительная записка Раздел 1.Существующее положение Местоположение и роль объекта проектирования в транспортной системе города (округа, сектора, района), М 1:10000 – 1:5000 Анализ современного состояния, опорный план, М 1:2000 Историко-архитектурная опорная схема, М 1:2000 Анализ и схема организации движения транспорта и пешеходов, М 1:2000 Схема основных инженерных коммуникаций, М 1:2000 Поперечные профили с подземными коммуникациями, М 1:200 Обследование интенсивности движения и транспортных потоков, построение картограмм транспортных потоков Раздел 2.Проектные предложения Принципиальное транспортно-планировочное решение Схема вариантов положения объекта планировки, М 1:5000 – 1:2000 Поперечные профили с подземными коммуникациями по каждому варианту, М 1:200 Продольный профиль по каждому варианту, М 1:2000; 1:200 Расчет интенсивности движения и построение картограмм транспортных и пешеходных потоков Проектные предложения на рекомендуемый вариант План трассы магистрали (транспортного узла), М 1:2000 Схема организации движения транспорта и пешеходов, М 1:2000 Продольный профиль, М 1:200; 1:2000 Поперечные профили с подземными коммуникациями, М 1:200 Схема вертикальной планировки, М 1:2000 Схема основных инженерных коммуникаций М 1:2000 Схема информационного обеспечения участников дорожного движения, М 1:2000 Схема использования подземного транспорта, М 1:2000 Размещение автостоянок, М 1:2000 Организация движения общественного транспорта в прилегающем районе, М 1:2000 Организация пешеходного движения, размещения внеуличных и наземных пешеходных переходов, М 1:2000 | 0,055 0,265 0,005 0,08 0,02 0,06 0,02 0,02 0,06 0,15 0,10 0,01 0,02 0,02 0,41 0,10 0,04 0,07 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 | 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 0,8 0,6 0,7 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 1,0 0,8 0,08 | 0,055 0,265 0,005 0,08 0,02 0,06 0,02 0,02 0,06 0,12 0,08 0,006 0,014 0,02 0,381 0,10 0,04 0,07 0,02 0,03 0,02 0,02 0,012 0,01 0,016 0,008 |

# Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.12. 3. 3.1. 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Расчет интенсивности движения и построение картограмм транспортных и пешеходных потоков Раздел 3.Градостроительный регламент # План линий градостроительного регулирования Раздел 4.Основные показатели и первоочередные мероприятия реализации проекта # Основные показатели проекта # Первоочередные мероприятия реализации проекта # Экономическая оценка реализации проекта | 0,05 0,005 0,005 0,115 0,015 0,05 0,05 | 0,7 - 1,0 - 1,0 1,0 0,8 | 0,035 0,005 0,005 0,105 0,015 0,05 0,04 |
|  | Итого: | 1,0 | - | 0,931 |

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (УСЛУГ)

5.1.Базовая стоимость дополнительных к основному объему работ по разработке планировочного решения магистрали и транспортных узлов со схемой организации движения транспорта и пешеходов в М 1:2000 при реализации первоочередных мероприятий определяется по формулам:

- для магистралей: См.пм.(Б) = БУПСм.пм. • L • ПКк,

- для транспортных узлов: Су.пм.(Б) = БУПСу.пм. • n • ПКi,

где:

См.пм.(Б), Су.пм.(Б) – базовые стоимости разработки планировочного решения при

реализации первоочередных мероприятий, соответственно,  магистрали и транспортных узлов;

Су.пм.(Б), Су.пм.(Б) – базовые удельные показатели стоимости разработки планировочного решения при реализации первоочередных мероприятий, соответственно, магистрали в расчете на 1 км протяженности и транспортных узлов в расчете на узел (определяется по таблицам 9 и 10);

L – протяженность магистрали в км;

N – количество транспортных узлов;

ПКi – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы (применяются на основании раздела 4 настоящих «Рекомендаций»).

Значения базовых удельных показателей стоимости разработки планировочного решения магистрали со схемой организации движения транспорта и пешеходов в М 1:2000 при реализации первоочередных мероприятий (БУПСм.пм.) представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № | Вид магистралей | БУПСм.пм. в тыс.руб. на 1 км в уровнях цен |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1.01.1998 г. | на 1.01.2000 г. |
| 1 | Магистральная улица районного значения с 2 полосами движения в каждую сторону, проходящая в отметках земли или транспортного узла | - | - |

Продолжение таблицы 9

| № | Вид магистралей | БУПСм.пм. в тыс.руб. на 1 км в уровнях цен |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1.01.1998 г. | на 1.01.2000 г. |
| 2 | То же при 6 полосах движения | 24,0 | 37,16 |
| 3 | Магистральные улицы общегородского значения 2 класса при 6 полосах движения | 26,15 | 40,53 |
| 4 | То же при 8 полосах движения | 28,33 | 43,9 |
| 5 | Магистральные улицы общегородского значения 1 класса при 6 полосах движения | 30,51 | 47,29 |
| 6 | То же при 8 полосах движения | 32,69 | 50,66 |

Значения базовых удельных показателей стоимости разработки планировочного решения транспортных узлов со схемой организации движения транспорта и пешеходов в М 1:2000 при реализации первоочередных мероприятий (БУПСу.пм.) представлены в таблице 10.

Таблица 10

| № | Вид транспортного узла | БУПСу в тыс.руб. на узел в уровнях цен |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1.01.1998 г. | на 1.01.2000 г. |
| 1 | Транспортный узел 5 класса | - | - |
| 2 | Транспортный узел 4 класса | 20,64 | 32,0 |
| 3 | # Транспортный узел 3 класса | 24,77 | 38,4 |
| 4 | Транспортный узел 2 класса | 30,28 | 46,93 |
| 5 | Транспортный узел 1 класса | 34,41 | 53,33 |

5.2.Базовая стоимость дополнительных к основному объему работ по разработке вариантов разделов документации определяется в процентах от стоимости основных работ в соответствии с долями варьируемых разделов документации установленного состава, представленными в таблице 1.

5.3.Базовая стоимость работ по сбору исходных данных и разработке задания на проектирование, выполняемых и оплачиваемых по отдельным договорам с заказчиком, определяется в % от стоимости основных работ по разработке проекта планировки улично-дорожной сети (ППУДС) по нормативам в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

| Стоимость разработки ППУДС в тыс.руб. в уровнях цен: на 1.01.1998 г. на 1.01.2000 г. | до 15,0 до 23,0 | до 30,0 до 46,0 | до 65,0 до 100,0 | до 95,0 до 147,0 | до 125,0 до 194,0 | до 160,0 до 248,0 | 160,0 и более 248,0 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив для определения стоимости работ по сбору исходных данных | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,8 |
| Норматив для определения стоимости разработки задания на проектирование | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |

5.4.Базовая стоимость других дополнительных работ (услуг), по которым отсутствуют нормативно-методические документы по ценообразованию, определяется на основании трудозатрат по методике, представленной в приложении 2 к «Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве. МРР-3.2.06.06-06».

5.5.Стоимость работ, связанных с выполнением функций генерального проектировщика, определяется в размере до 5% в пределах стоимости работ, поручаемых субподрядным организациям.

Приложение

## ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

1.Исходные данные:

- территория расположена за пределами 3-го транспортного кольца;

- магистраль 1-го класса 6 полос движения, протяженностью 10,5 км, 2

транспортных узла 2-го класса;

- территория по функциональному зонированию распределяется в процентном

соотношении следующим образом:

- селитебная – 40%;

- производственная – 50%;

- общественно-деловой центр – 10%;

- дополнительные работы – нет.

2.Расчет.

2.1.Базовая стоимость разработки проекта планировки магистрали Сппм(Б) в уровне

цен на 1.01.2000 г.

См.пм.(Б) = БУПСм.пм. • L • ПКк = 124,45 • 10,5 • 0,8 = 1045,38 тыс. руб.

где:

0,8 – корректирующий коэффициент в соответствии с дефисом 3 пункта 1 примечаний к таблице 4.

2.2.Базовая стоимость разработки проекта планировки транспортного узла Сппу(Б) в уровне цен на 1.01.2000 г. составляет:

Сппу(Б) = БУПСу • n • ПКк = 391,12 • 2 • 1,0 = 782,24 тыс. руб.

2.3.Базовая стоимость разработки проекта планировки территории Сппт(Б) в уровне цен на 1.01.2000 г. определяется в соответствии с пунктом 2.2. «Рекомендаций» по формуле:

Сппт(Б) = БУПС(ппт) • Fпр • ПКк

Приведенная площадь территории Fпр определяется в соответствии с п.2.4 по формуле:

Fпр = Σ(Fi • Ккт),

где:

- площадь для прокладки магистралей (Fi(м)):

Fi(м) = 300 х 10500 = 3150000 кв.м = 315 га (по таблице 2)

- площадь для размещения транспортных узлов (Fi(у)):

Fi(у) = 400 х 400 х 2 = 320000 кв.м = 32 га (по таблице 2);

- распределение площади территории по функциональному зонированию:

селитебная	347 х 0,4 = 138,8 га;

производственная	347 х 0,5 = 173,5 га;

общественно-деловой центр	347 х 0,1 = 34,7 га;

Ккт – коэффициент качества территории по признаку функционального зонирования (значения Ккт принимаются в соответствии с таблицей 6).

Тогда приведенная площадь территории Fпр составит:

Fпр = 138,8 х 1,0 + 173,5 х 1,2 + 34,7 х 0,9 = 378,23 га

Базовый удельный показатель стоимости разработки проекта планировки 1 га территории в уровне цен на 1.01.2000 г. составляет:

БУПС(ппт) = 4,768 тыс. руб. (таблица 3, интерполяция).

Коэффициент, учитывающий местоположение территории Кмт = 1 (территория за пределами транспортного кольца, таблица 7).

Коэффициент реконструкции Крек = 1 (реконструкция не предусмотрена).

Коэффициент полноты объема разрабатываемой документации Кср = 0,931 согласно примеру расчета, представленному в таблице 8.

Итого базовая (в ценах 2000 г.) стоимость разработки проекта планировки территории

Сппт(Б) составит:

Сппт(Б) = БУПппт • Fпр • Кмт • Крек • Кср = 4,768 • 378,23 • 1 • 1 • 0,931 = 1678,96 тыс. руб.

2.4.Стоимость проекта планировки улично-дорожной сети в текущем уровне цен Сппудс(т) для объектов городского заказа составит:

Сппудс = (Сппм(Б) + Сппу(Б) + Сппт(Б)) • Nr.з • Кпер,

где:

Nr.з - норматив стоимости проектной продукции городского заказа на 2006 год;

Кпер = 2,27 – коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ по состоянию

на 01.01.2000 года в уровень цен II квартала 2006 года (протокол № МС-2-06 от 26.02.2006 г.).