|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 3** | | | |
| ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. | | | |
|  | | | |
| **ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-8** | | | |
| (объектная смета) | | | |
| на строительство | СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ | | |
| Сметная стоимость: | | **1 245.76** | **тыс. руб.** |
| Hормативная трудоемкость: | | **79.92** | **тыс.чел.ч** |
| Расчетный измеритель единичной стоимости | | **1 108.53** | **тыс. руб. /** |
|  | | | |
| **Глава 5. ОБЬЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ** | | | |
|  | | | |
| Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Номера сметных расчетов (смет)  Обоснование | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Средства на оплату труда, тыс.руб. | Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч | Показатели единичной стоимости |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-8-1 | ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА | 843.23 | 1.60 | 16.06 |  | 860.89 | 120.85 | 10.49 |  |
| 2. | 5-8-2 | ВОДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (Д-700мм-3шт, Д-1200мм-1шт) | 233.40 |  |  |  | 233.40 | 9.34 | 0.81 |  |
| 3. | 5-8-3 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | 14.24 |  |  |  | 14.24 | 0.50 | 0.05 |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **ИТОГО:** | **1 090.87** | **1.60** | **16.06** |  | **1 108.53** | **130.69** | **11.35** |  |
|  | **ГСН81-05-01-01г.п.5.5** | **ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - (%=4.6)** | **50.18** | **0.07** |  |  | **50.25** |  |  |  |
|  |  | **В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15)** | **7.53** | **0.01** |  |  | **7.54** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.304)** |  |  |  |  |  |  | **15.28** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19)** |  |  |  |  |  | **9.55** |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **1 141.05** | **1.67** | **16.06** |  | **1 158.78** | **140.24** | **26.63** |  |
|  | **ГСН81-05-02-01 п.10.1** | **УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=5.7)** | **65.04** | **0.10** |  |  | **65.14** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.8)** |  |  |  |  |  |  | **52.11** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5)** |  |  |  |  |  | **32.57** |  |  |
|  | **ГСН81-05-02-01 Т2.** | **СНЕГОБОРЬБА (%=0.3)** | **3.42** | **0.01** |  |  | **3.43** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **1 209.51** | **1.78** | **16.06** |  | **1 227.35** | **172.81** | **78.74** |  |
|  | **МДС 81-35.04** | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1.5)** | **18.14** | **0.03** | **0.24** |  | **18.41** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (%=1.5)** |  |  |  |  |  |  | **1.18** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1.5)** |  |  |  |  |  | **2.59** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | **1 227.65** | **1.81** | **16.30** |  | **1 245.76** | **175.40** | **79.92** |  |
|  |  | **В Т.Ч.ВОЗВРАТ -** | **7.53** | **0.01** |  |  | **7.54** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. -** |  |  |  |  |  |  | **79.92** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -** |  |  |  |  |  | **175.40** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | КУДИН В. А. | | |
|  | *(подпись, Ф.И.О.)* | | |
|  | | | |
| Начальник |  | отдела | ЖУКОВА В. З. |
|  | *(наименование)* |  | *(подпись, Ф.И.О.)* |
|  | | | |
| Составил | ЖУКОВА В.З. | | |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О.)* | | |
|  | | | |
| Проверил |  | | |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О.)* | | |