|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 3** | | | |
| ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. | | | |
|  | | | |
| **ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-3** | | | |
| (объектная смета) | | | |
| на строительство | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ | | |
| Сметная стоимость: | | **2 036.72** | **тыс. руб.** |
| Hормативная трудоемкость: | | **121.92** | **тыс.чел.ч** |
| Расчетный измеритель единичной стоимости | | **1 809.79** | **тыс. руб. /** |
|  | | | |
| **Глава 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | |
|  | | | |
| Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Номера сметных расчетов (смет)  Обоснование | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Средства на оплату труда, тыс.руб. | Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч | Показатели единичной стоимости |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-3-1 | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, ОТВЕДЕННЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ | 1 809.79 |  |  |  | 1 809.79 | 206.84 | 8.49 |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **ИТОГО:** | **1 809.79** |  |  |  | **1 809.79** | **206.84** | **8.49** |  |
|  | **ГСН81-05-01-01г.п.5.5** | **ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - (%=4.6)** | **83.25** |  |  |  | **83.25** |  |  |  |
|  |  | **В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15)** | **12.49** |  |  |  | **12.49** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.304)** |  |  |  |  |  |  | **25.31** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19)** |  |  |  |  |  | **15.82** |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **1 893.04** |  |  |  | **1 893.04** | **222.66** | **33.80** |  |
|  | **ГСН81-05-02-01 п.10.1** | **УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=5.7)** | **107.90** |  |  |  | **107.90** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.8)** |  |  |  |  |  |  | **86.32** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5)** |  |  |  |  |  | **53.95** |  |  |
|  | **ГСН81-05-02-01 Т2.** | **СНЕГОБОРЬБА (%=0.3)** | **5.68** |  |  |  | **5.68** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **2 006.62** |  |  |  | **2 006.62** | **276.61** | **120.12** |  |
|  | **МДС 81-35.04** | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1.5)** | **30.10** |  |  |  | **30.10** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (%=1.5)** |  |  |  |  |  |  | **1.80** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1.5)** |  |  |  |  |  | **4.15** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | **2 036.72** |  |  |  | **2 036.72** | **280.76** | **121.92** |  |
|  |  | **В Т.Ч.ВОЗВРАТ -** | **12.49** |  |  |  | **12.49** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. -** |  |  |  |  |  |  | **121.92** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -** |  |  |  |  |  | **280.76** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | КУДИН В.А. | | |
|  | *(подпись, Ф.И.О.)* | | |
|  | | | |
| Начальник |  | отдела | ЖУКОВА В.З. |
|  | *(наименование)* |  | *(подпись, Ф.И.О.)* |
|  | | | |
| Составил | ЖУКОВА В.З. | | |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О.)* | | |
|  | | | |
| Проверил |  | | |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О.)* | | |