|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **орма № 1** | | | | |
|  | | | | |
| Заказчик |  | | | |
|  | | | | |
| «Утвержден» | | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
| Сводный сметный расчет в сумме | | |  | **тыс. руб.** |
| В том числе возвратных сумм | | |  | **тыс. руб.** |
|  | | | | |
|  | | | | |
| (ссылка на документ об утверждении) | | | | |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | | | |
|  | | | | |
| **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | | |
| ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. | | | | |
|  | | | | |
| Составлен в ценах по состоянию на 01.2001 г.в редакции 2009г и пересчитан в текущие цены на 1 кв. 2012г. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет  Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | **Глава 1.** | **ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |
| 1. | 1-1 | ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ (25869/2,83) |  |  |  | 9.14 | 9.14 |
| 2. | 1-2 | КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 5 375.02 |  |  |  | 5 375.02 |
| 3. | 1-3 | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ | 1 809.79 |  |  |  | 1 809.79 |
| 4. | АКТ | УБЫТКИ НА ЗЕМЛЯХ СП БИКБАУСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ (208269/4,89) |  |  |  | 42.59 | 42.59 |
| 5. | РАС. КН.4 | УЩЕРБ РЫБНЫМ ЗАПАСАМ (422,200/4,89) |  |  |  | 86.34 | 86.34 |
| 6. | РАСЧ. КН.4 | УЩЕРБ ЖИВОТНОМУ МИРУ (48,900/4.89) |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 7. | РАСЧЕТ | УЩЕРБ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (369723,5/4.89) |  |  |  | 75.61 | 75.61 |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:** | **7 184.81** |  |  | **223.68** | **7 408.49** |
|  | | | | | | | |
|  | **Глава 2.** | **ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |
| 8. | 2-4 | ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИ | 39 885.62 | 35.87 | 2 056.14 |  | 41 977.63 |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:** | **39 885.62** | **35.87** | **2 056.14** |  | **41 977.63** |
|  | | | | | | | |
|  | **Глава 3.** | **ОБЬЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ** |  |  |  |  |  |
| 9. | 3-5 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП | 302.44 | 36.10 | 44.12 |  | 382.66 |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3:** | **302.44** | **36.10** | **44.12** |  | **382.66** |
|  | | | | | | | |
|  | **Глава 4.** | **ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА** |  |  |  |  |  |
| 10. | 4-6 | ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 171.96 | 212.56 | 42.85 |  | 427.37 |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:** | **171.96** | **212.56** | **42.85** |  | **427.37** |
|  | | | | | | | |
|  | **Глава 5.** | **ОБЬЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ** |  |  |  |  |  |
| 11. | 5-7 | СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ | 45.78 | 67.23 | 72.00 |  | 185.01 |
| 12. | 5-8 | СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ | 1 090.87 | 1.60 | 16.06 |  | 1 108.53 |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5:** | **1 136.65** | **68.83** | **88.06** |  | **1 293.54** |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:** | **48 681.48** | **353.36** | **2 231.17** | **223.68** | **51 489.69** |
|  | | | | | | | |
|  | **Глава 8.** | **ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ** |  |  |  |  |  |
|  | **ГСН81-05-01-01 П.5.5-4.6%** | **СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ** | **2 239.35** | **16.25** |  |  | **2 255.60** |
|  |  | **В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ** | **335.92** | **2.44** |  |  | **338.36** |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:** | **2 239.35** | **16.25** |  |  | **2 255.60** |
|  |  | **В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ** | **335.92** | **2.44** |  |  | **338.36** |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:** | **50 920.83** | **369.61** | **2 231.17** | **223.68** | **53 745.29** |
|  |  | **В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1)** | **50 920.83** | **369.61** |  |  | **51 290.44** |
|  | | | | | | | |
|  | **Глава 9.** | **ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ** |  |  |  |  |  |
|  | **ГСН81-05-02-01 П.10.1-5.7%** | **ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ** | **2 902.48** | **21.07** |  |  | **2 923.55** |
|  | **ГСН81-05-02-01** | **СНЕГОБОРЬБА (%=0.3)** | **152.76** | **1.11** |  |  | **153.87** |
|  | **ПИСЬМО** | **ЗАТРАТЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ АВТОТРАНСПОРТОМ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (%=2.5)** |  |  |  | **1 282.26** | **1 282.26** |
|  |  | **ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ** | **53 976.07** | **391.79** |  |  | **54 367.86** |
|  | **ПИС.ГОС. РОС. ОТ 05.03.93 №463** | **ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ОБЬЕКТОВ (%=1.8)** |  |  |  | **978.62** | **978.62** |
|  | **ПИСЬМО** | **ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ (%=2.5)** |  |  |  | **1 282.26** | **1 282.26** |
|  | **СМЕТА** | **ЗАТРАТЫ НА ПРОПУСК ЛИВНЕВЫХ И ПАВОДКОВЫХ ВОД** |  |  |  | **45.96** | **45.96** |
|  | **СМЕТА** | **ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ С К-0.8 ПРИ РАБОТЕ ВХОЛОСТУЮ** |  |  |  | **7.70** | **7.70** |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:** | **3 055.24** | **22.18** |  | **3 596.80** | **6 674.22** |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:** | **53 976.07** | **391.79** | **2 231.17** | **3 820.48** | **60 419.51** |
|  | | | | | | | |
|  | **Глава 10.** | **СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА (СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ)** |  |  |  |  |  |
|  | **ПОСТ. ОТ 21.06.10 N468** | **СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА (СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ) (%=1.4)** |  |  |  | **904.94** | **904.94** |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:** |  |  |  | **904.94** | **904.94** |
|  | | | | | | | |
|  | **Глава 12.** | **ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ** |  |  |  |  |  |
| 13. | 12-1 | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (5204727/2,741) |  |  |  | 1 898.83 | 1 898.83 |
| 14. | 12-2 | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (5 849 046/2,89) |  |  |  | 2 021.50 | 2 021.50 |
| 15. | 12-3 | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА (469.02/1.18/2.85+140.71/1.18/3.1) |  |  |  | 177.93 | 177.93 |
|  |  | **АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2)** |  |  |  | **120.84** | **120.84** |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:** |  |  |  | **4 219.10** | **4 219.10** |
|  |  | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:** | **53 976.07** | **391.79** | **2 231.17** | **8 944.52** | **65 543.55** |
|  | **МДС 81-35.04** | **РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)** | **1 619.28** | **11.75** | **66.94** | **268.34** | **1 966.31** |
|  |  | **ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :** | **55 595.35** | **403.54** | **2 298.11** | **9 212.86** | **67 509.86** |
|  |  | **В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ** | **335.92** | **2.44** |  |  | **338.36** |
|  |  | **ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С Ксмр-4.26; Коб-3.30; Кпр-4.89; Кэкс-3.10; Кавт-2.741.**  **(8 944.52-4 219.10-9.14-7.70)\*4.89\*1.03+**  **(5 204.73+5 849.05+469.02/1.18+140.71/1.18+**  **25.87+120.84\*2.741+7.70\*6.33)\*1.03** | **236 836.19** | **1 719.08** | **7 583.76** | **36 051.32** | **282 190.35** |
|  |  | **НДС-18%** | **42 630.51** | **309.43** | **1 365.08** | **6 489.24** | **50 794.26** |
|  |  | **ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС** | **279 466.70** | **2 028.51** | **8 948.84** | **42 540.56** | **332 984.61** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проектной организации | ШАБАЕВ Ш.К. | | |
|  | *(подпись, Ф.И.О.)* | | |
|  | | | |
| Главный инженер проекта | КУДИН В.А. | | |
|  | *(подпись, Ф.И.О.)* | | |
|  | | | |
| Начальник |  | отдела | ЖУКОВА В.З. |
|  | *(наименование)* |  | *(подпись, Ф.И.О.)* |
|  | | | |
| Заказчик |  | | |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О.)* | | |