ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сводному сметному расчету по объекту «ЦРБ Родильное отделение г.Вольск Саратовской области».

Заказчиком является Комитет капитального строительства Саратовской области.

Накладные расходы приняты по МДС 81-33.2004

Сметная прибыль по МДС 81-25.2001

Сметы составлены по:

а) ТЕРам на строительные работы, привязанные к местным условиям строек

промышленно-гражданского строительства Саратовской области ,зарегистрированных Госстроем России НЗ-3418/10 от 04.06.03г.

б) ФЕРам на монтажные работы

в) Сборникам средних районных цен, части 1-V-ТСЦ

г) Сборнику зональных сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции промышленно-гражданского строительства Саратовской области» (СЗСЦ-2001).

д) Стоимость машин и оборудования принята по оптовым ценам, введенным в действие с 1 января 1982г. С применением индексов пересчета в цены 2001г. По журналу КО «Инвест» за2003г.

е) Объемы работ подсчитаны по чертежам рабочего проекта.

Сводный сметный расчет пересчитан в текущие цены 2007г. С применением индексов, учитывающих изменение сметной стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат в соответствии с индексом пересчета.

Индексы на СМР К=4,32 (Письмо от 10.10.2007г. №3752/02)

Индексы на монтажные работы по ФЕР К=4,30 (Письмо от 10.10.2007г. №3752/02)

Индексы на оборудование К=2,29 (ФГУ ФЦЦС 4кв.2007г.)

К на прочие=3,75(ФГУ ФЦЦС 4кв.2007г.)

ССР составлен в соответствии с МДС 81-35.2004 в ценах по состоянию на 2007г.

Общая  стоимость  по сводному сметному расчету определена в сумме в ценах 2001г. составляет: 58 865,38тыс. руб. в т.ч.:

СМР			- 31 996,44   тыс. руб.

оборудование	- 24 285,42 тыс. руб.

прочие		-   2 583,52  тыс. руб.

Сметная стоимость строительства в текущих ценах  с НДС=18%составляет: 237 847.50 тыс. руб. в т.ч.:

СМР			- 162 988,19 тыс. руб.

оборудование	-   65 624,06 тыс. руб.

прочие		-     9 235.25  тыс. руб.

Общая площадь зданий и сооружений       2095,40 м2

Стоимость 1м2            28 063 руб.  в ценах 2001г

113 509 руб. в текущих ценах 4 квартала 2007г

Составил:				Т.А. Тулупова